|  | Приложение № 3 Приложение № 4 к Государственной программе |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ

в перечне мероприятий отдельного мероприятия «Развитие водохозяйственного комплекса»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Источники финансирования | Всего | В том числе |  |  |  |  | Срок реализации | Мощ-ность объекта | Единица измерения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов берегоукрепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Берегоукрепление р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области | федеральный бюджет | 13 993,20 | 13 993,20 |  |  |  |  | 2017 – 2020 годы |  | 697 | метров | повышение защищенности населения от негативного воздействия вод |  |
|  |  | областной бюджет | 1 285,30 | 1 285,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 258,00 | 1 258,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Корректировка проектной документации «Строительство берегоукрепления Бело-холуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области» | областной бюджет | 2 070,00 |  |  | 2 070,00 |  |  | 2022 год |  | 1 | проектов |  |  |
|  |  | местный бюджет | 230,00 |  |  | 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Берегоукрепление Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2023 –2024 годы |  | 381 | метров | повышение защищен-ности населения от негативного воздействия вод; планируемая стоимость объекта 53,3 млн. рублей |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 989,40 |  |  |  | 1 318,60 | 1 670,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по разделу 1 | 21 825,90 | 16 536,50 | 0,00 | 2 300,00 | 1 318,60 | 1 670,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 13 993,20 | 13 993,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства консолидированного бюджета Кировской области | 7 832,70 | 2 543,30 |  | 2 300,00 | 1 318,60 | 1 670,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 355,30 | 1 285,30 | 0,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4 477,40 | 1 258,00 | 0,00 | 230,00 | 1 318,60 | 1 670,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по отдельному мероприятию «Развитие водохозяйственного комплекса» | 95 985,40 | 25 662,50 | 10 541,00 | 25 070,50 | 30 990,60 | 3 720,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 74 629,70 | 20 471,70 | 8 728,00 | 20 211,00 | 25 219,00 | 00,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства консолидированного бюджета Кировской области | 21 355,70 | 5 190,80 | 1 813,00 | 4 859,50 | 5 771,60 | 3 720,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 9 207,80 | 3 096,30 | 1 141,30 | 3 360,20 | 1 610,00 | 00,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 12 147,90 | 2 094,50 | 671,70 | 1 499,30 | 4 161,60 | 3 720,80 |  |  |  |  |  |  |

______________