Приложение

к постановлению Правительства

Кировской области

от 05.04.2022    № 145-П

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства дорожного хозяйства государственной собственности

Кировской области в 2022 – 2026 годах

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Цель предоставления бюджетных инвестиций | Направле-ние инвестиро-вания | Мощность объекта, подлежа-щего вводу в эксплуа-тацию | Срок ввода объекта в экс-плуа-тацию | Сметная стоимость объекта в ценах соответ-ствующих лет (тыс. рублей) | Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка (участок от г. Вятские Поляны до мостового перехода через р. Вятка)* | обеспечение транзит-ного транспортного сообщения с Удмуртской Республикой и Республикой Татарстан, внутрихозяйственное развитие правобережной и левобережной частей Вятскополянского района Кировской области | строи-тельство | 13,83 км | 2026 год | 882 778,1 |  | 4 930,5 | 12 603,1 | 430 000,0 | 428 215,88 |  |
| 1.1 | Корректировка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 4 930,5 | 12 603,1 |  |  |  |
| 1.2 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 000,0 | 428 215,88 |  |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Вазюк – Опарино в Кировской области* | обеспечение круглогодичной транспортной связи на участке Вазюк – Опарино автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск в Кировской области | рекон-струкция | 26,16 км | 2023 год | 758 640,0 | 100 023,5 | 658 611,2 |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 10 933,9 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  | 89 089,6 | 658 611,2 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка – граница Республики Удмуртия в Вятскополянском районе Кировской области* | обеспечение круглогодичной транспортной связи с Удмуртской Республикой, внутрихозяйственное развитие левобережной части Вятскополянского района Кировской области | строи-тельство | 11,63 км/ 77,25 пог. м | 2024 год | 775 342,6 | 12 000,0 | 116 790,8 | 636 778,6 |  |  |  |
| 3.1 | Корректировка проектной документации |  |  |  |  |  | 12 000,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Изготовление технического плана |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 3.3 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  | 116 790,8 | 636 678,6 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской, на участке от автомобильной дороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь до дер. Ужоговица в Кировской области* | обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской с выходом на автомобильную дорогу Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики в обход г. Кирово-Чепецка и г. Кирова | рекон-струкция | 8,5 км | 2026 год | 410 443,4 |  | 1 568,3 | 5 075,1 | 200 000,0 | 203 800,0 |  |
| 4.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 1 568,3 | 5 075,1 |  |  |  |
| 4.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,0 | 203 800,0 |  |
| 5 | Мостовой переход через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в Кировской области* | обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | строи- тельство | 2,83 км/ 318 пог. м | 2025 год | 2 508 723,99 | 34 300,0 | 302 410,47 | 1 000 000,0 | 1 164 892,0 |  |  |
| 5.1 | Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  | 4 300,0 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Выполнение работ по строительству мостового перехода |  |  |  |  |  | 30 000,0 | 302 410,47 | 1 000 000,0 | 1 164 892,0 |  |  |
| 6 | Автомобильная дорога Кирово-Чепецк – Слободской на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до дер. Ужоговица в Кировской области* | создание современной скоростной автомобильной дороги в продолжение развития автотранспортного маршрута Кирово-Чепецк – Слободской с выходом на федеральную трассу Кострома – Шарья – Киров – Пермь | строи- тельство | 19,8 км | 2025 год | 1 294 649,0 | 21 335,7 | 502 767,6 | 371 232,4 | 397 497,6 |  |  |
| 6.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 21 335,7 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  | 502 767,6 | 371 232,4 | 397 497,6 |  |  |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (1-й участок)* | создание современной скоростной автомобильной дороги городской агломерации с увеличением пропускной и несущей способности участка автомобильной дороги, обеспечение безо-пасности движения через населенные пункты и улучшение потребительских свойств автомобильной дороги | рекон-струкция | 8,261 км | 2026 год | 2 015 736,5 |  |  | 6 537,2 | 15 776,9 | 1 993 422,4 |  |
| 7.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 6 537,2 | 15 776,9 |  |  |
| 7.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 993 422,4 |  |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (2-й участок)* | создание современной скоростной автомобильной дороги городской агломерации с увеличением пропускной и несущей способности участка автомобильной дороги, обеспечение безопасности дви-жения через населенные пункты и улучшение потребительских свойств автомобильной дороги | рекон-струкция | 7,589 км | 2026 год | 1 019 376,3 |  |  | 6 515,6 | 25 186,4 | 987 674,3 |  |
| 8.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 6 515,6 | 25 186,4 |  |  |
| 8.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987 674,3 |  |
| 9 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вят-ские Поляны, участок от гра-ницы г. Кирова до примыкания автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фален- ки – граница Удмуртской Республики* | создание современной скоростной автомобильной дороги с увеличением пропускной и несущей способности участка автомобильной дороги, обеспечение безопасности движения через населенные пункты и улучшение потребительских свойств автомобильной дороги | рекон-струкция | 2,35 км | 2026 год | 600 930,2 |  | 4 755,7 | 12 485,3 | 293 670,5 | 290 018,7 |  |
| 9.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 4 755,7 | 12 485,3 |  |  |  |
| 9.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 670,5 | 290 018,7 |  |
| 10 | Строительство автомобильной дороги «Западный обход г. Кирова», на участке от моста через реку Вятка у дер. Гнусино до транспортной развязки автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск* | повышение комплексной безопасности дорожного движения, сокращение потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение загруженности основных улиц г. Кирова | строи- тельство | 21,493 км | 2026 год | 17 416 042,0 |  | 4 001 380,0 | 4 000 000,0 | 3 600 000,0 | 5 697 101,9 |  |
| 10.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 1 380,0 |  |  |  |  |
| 10.2 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 3 600 000,0 | 5 697 101,9 |  |
| 11 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг – Скрябино в Кировской области* | обеспечение круглогодичной транспортной связи на участке Пинюг – Скрябино автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск | рекон-струкция | 16 км | 2025 год | 464 000,0 |  | 16 000,0 | 244 716,9 | 201 815,02 |  |  |
| 11.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 16 000,0 |  |  |  |  |
| 11.2 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  | 244 716,9 | 201 815,02 |  |  |
| 12 | Строительство автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами к пгт Опарино, пос. Альмеж, пос. Скрябино, участок Пинюг –Верхнемалье в Кировской области* | обеспечение круглогодичной транспортной связи на участке Пинюг –Верхнемалье автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск | строи- тельство | 20,2 км | 2026 год | 658 120,0 |  |  | 18 010,5 | 320 000,0 | 320 109,5 |  |
| 12.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 18 010,5 |  |  |  |
| 12.2 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 000,0 | 320 109,5 |  |
| 13 | Строительство мостового перехода через реку Вятка у дер. Цепели на автомобильной дороге Цепели – Русское – Стрижи – Вахренки – Кирово-Чепецк (объездная автомобильная дорога г. Кирова) в Орловском районе Кировской области* | обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | строи- тельство | 12 км/ 550 пог. м | 2026 год | 4 890 055,0 |  | 12 831,7 | 52 141,8 | 2 200 000,0 | 2 625 081,5 |  |
| 13.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 12 831,7 | 52 141,8 |  |  |  |
| 13.2 | Выполнение работ по строительству мостового перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200 000,0 | 2 625 081,5 |  |
| 14 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Зуевка в Зуевском районе Кировской области* | обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | строи- тельство | 7,745 км/ 305 пог. м | 2026 год | 3 486 950,0 |  |  | 8 408,8 | 24 312,3 | 3 454 228,9 |  |
| 14.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 8 408,8 | 24 312,3 |  |  |
| 14.2 | Выполнение работ по строительству мостового перехода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 454 228,9 |  |
| 15 | Строительство автомобильной дороги Цепели – Русское – Стри- жи – Вахренки – Кирово-Чепецк на участке от мостового перехода через реку Вятка у дер. Цепели до автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны (объездная автомобильная дорога г. Кирова) в Кировской области* | создание современной скоростной автомобильной дороги с обеспечением движения автотранспорта по новому транспортному маршруту с южным объездом г. Кирова, соединение новым направлением основных автомобильных дорог Кировской области между собой | строи- тельство | 49 км | 2026 год | 4 465 120,0 |  | 23 416,0 | 35 509,9 | 2 200 000,0 | 2 206 194,1 |  |
| 15.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 23 416,0 | 35 509,9 |  |  |  |
| 15.2 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200 000,0 | 2 206 194,1 |  |
| 16 | Реконструкция автомобильной дороги Ужоговица – Роговое – Мотоус – Яговкинцы – Зуевка в Кировской области* | создание современной скоростной автомобильной дороги с увеличением пропускной и несущей способности участка автомобильной дороги, обеспечение безопасности движения через населенные пункты и улучшение потребительских свойств автомобильной дороги | рекон-струкция | 58,55 км | 2026 год | 2 902 380,0 |  | 20 916,5 | 25 555,2 | 1 400 000,0 | 1 455 908,3 |  |
| 16.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 20 916,5 | 25 555,2 |  |  |  |
| 16.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 000,0 | 1 455 908,3 |  |
| 17 | Реконструкция моста через реку Немда на км 28+020 автомобильной дороги Кырча- ны – Нема – Кильмезь в Немском районе | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | рекон-струкция | 43,15 пог. м | 2023 год | 92 080,96 | 3 750,0 | 86 725,0 |  |  |  |  |
| 17.1 | Изготовление технического плана |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |
| 17.2 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 3 750,0 |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  |  | 86 670,0 |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция автомобильной дороги Криуша – Советск – Лебяжье – Вершинята, на участке км 54+600 – км 60+100, в Лебяжском районе Кировской области* | повышение транспортно-эксплуатационных показателей отдельного участка автомобильной дороги | рекон-струкция | 2,5 км | 2025 год | 1 479 682,0 | 51 761,4 | 3 543,2 | 574 236,0 | 850 141,4 |  |  |
| 18.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 51 761,4 | 3 543,2 |  |  |  |  |
| 18.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  | 574 236,0 | 850 141,4 |  |  |
| 19 | Проектирование и реконструкция моста через реку Быстрица на км 29+687 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Оричевском районе* | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | рекон-струкция | 122,2 пог. м | 2024 год | 803 328,0 | 7 356,0 | 316 901,0 | 479 071,0 |  |  |  |
| 19.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 7 356,0 | 16 901,0 |  |  |  |  |
| 19.2 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  |  | 300 000,0 | 479 071,0 |  |  |  |
| 20 | Реконструкция моста через реку Пижма на км 137+900 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе* | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | рекон-струкция | 368 пог. м | 2024 год | 1 764 282,0 | 30 058,0 | 800 000,0 | 925 781,0 |  |  |  |
| 20.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 30 058,0 |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  |  | 800 000,0 | 925 781,0 |  |  |  |
| 21 | Проектирование и реконструкция моста через реку Немда на км 142+700 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе* | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | рекон-струкция | 174,12 пог. м | 2024 год | 1 081 439,0 | 6 973,2 | 547 861,1 | 526 604,7 |  |  |  |
| 21.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 6 973,2 | 21 256,2 |  |  |  |  |
| 21.2 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  |  | 526 604,9 | 526 604,7 |  |  |  |
| 22 | Проектирование и реконструкция моста через реку Юг на км 0+500 автомобильной дороги Подо-синовец – граница Вологодской области в Подосиновском районе* | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | рекон-струкция | 220,65 пог. м | 2024 год | 1 090 052,0 | 8 496,0 | 521 004,0 | 560 552,0 |  |  |  |
| 22.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 8 496,0 | 21 004,0 |  |  |  |  |
| 22.2 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  |  | 500 000,0 | 560 552,0 |  |  |  |
| 23 | Проектирование и реконструкция моста через реку Вала на км 225+765 автомобильной дороги Казань – Пермь в Кильмезском районе* | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | рекон-струкция | 148,2 пог. м | 2024 год | 770 905,0 | 7 699,0 | 318 079,0 | 445 127,0 |  |  |  |
| 23.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 7 699,0 | 18 079,0 |  |  |  |  |
| 23.2 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  |  | 300 000,0 | 445 127,0 |  |  |  |
| 24 | Реконструкция моста через реку Ирючка на км 140+050 автомобильной дороги Казань – Пермь в Малмыжском районе (замена на водопропускную трубу) | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | рекон-струкция | 16 м | 2022 год | 32 850,0 | 32 850,0 |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Проектно-изыскательские работы по формированию и кадастровому учету земельных участков |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 24.3 | Изготовление технического плана |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 24.4 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  | 30 000,0 |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство автомобильной дороги Уржум –Буйское – граница Республики Марий Эл, участок Буйское – граница Республики Марий Эл в Уржумском районе | соединение с дорогами твердого покрытия и обеспечение устойчивого развития межрегиональных связей и торговли с Республикой Марий Эл | строи- тельство | 6,5 км | 2023 год | 437 396,0 | 8 500,0 | 428 896,0 |  |  |  |  |
| 25.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 8 500,0 |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Изготовление технического плана |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |
| 25.3 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  | 428 841,0 |  |  |  |  |
| 26 | Проектирование и строительство пешеходных переходов на автомобильной дороге Казань – Пермь в с. Савали (на принципах жизненного цикла)** | улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах | строи-тельство | 2 штуки | 2021 год** | 9 645,4 | 212,0 |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 212,0 |  |  |  |  |  |
| 27 | Проектирование и строительство пешеходного перехода в дер. Перевоз на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны (на принципах жизненного цикла)** | улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах | строи- тельство | 1 штука | 2021 год** | 4 523,1 | 131,0 |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 131,0 |  |  |  |  |  |
| 28 | Проектирование и строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Юрья – Великорецкое в с. Великорецкое (на принципах жизненного цикла)** | улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах | строи-тельство | 1 штука | 2021 год** | 4 412,6 | 165,7 |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 145,4 |  |  |  |  |  |
| 28.2 | Выполнение работ по строительству пешеходного перехода |  |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |  |  |
| 29 | Строительство автомобильной дороги Шаваржа-ки – граница Республики Марий Эл в Советском районе Кировской области* | соединение автомобильных дорог с твердым покрытием и обеспечение устойчивого сообщения с Республикой Марий Эл | строи-тельство | 6,9 км | 2024 год | 458 620,0 |  | 8 200,0 | 450 060,0 |  |  |  |
| 29.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 8 100,0 |  |  |  |  |
| 29.2 | Проектно-изыскательские работы по формированию и кадастровому учету земельных участков |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 29.3 | Изготовление технического паспорта |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 29.4 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  | 450 000,0 |  |  |  |
|  | Итого | изготовление технического плана |  |  |  |  | 50,0 | 110,0 | 160,0 |  |  |  |
|  |  | корректировка проектной документации |  |  |  |  | 12 000,0 | 4 930,5 | 12 603,1 |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации |  |  |  |  | 159 851,6 | 169 751,6 | 170 239,4 | 65 275,6 |  |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы по формированию и кадастровому учету земельных участков |  |  |  |  | 300,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | подготовка территории строительства |  |  |  |  | 4 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству и реконструкции |  |  |  |  | 149 109,9 | 8 522 695,97 | 10 213 999,6 | 13 258 016,52 | 19 661 755,48 |  |

* Объекты финансируются полностью или частично за счет средств федерального бюджета.

** В соответствии с заключенными в 2020 году государственными контрактами жизненного цикла, срок исполнения которых истекает в 2023 году.

____________