Приложение № 2

Приложение № 4–1

к Государственной программе

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

средств на оплату государственных контрактов, заключаемых на срок,

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

| № п/п | Описание состава работ | Планируемый результат выполнения работ | Предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков | Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Проектирование, устройство и содержание пешеходного перехода на автомобильной дороге Плотники – Вожгалы – Богородское – Уни в с. Спасское | ликвидация места концентрации дорожно-транспортных происшествий | до 23.12.2024 | 5 161,7* | 530,1 | 551,8 | 574,5 |  |  |
| 2 | Проектирование, устройство и содержание пешеходного перехода на автомобильной дороге Плотники – Вожгалы – Богородское – Уни в с. Верхобыстрица | ликвидация места концентрации дорожно-транспортных происшествий | до 23.12.2024 | 5 102,9* | 452,2 | 470,7 | 490,0 |  |  |
| 3 | Проектирование, устройство и содержание пешеходного перехода на автомобильной дороге Фаленки – Уни в пос. Октябрьский | ликвидация места концентрации дорожно-транспортных происшествий | до 23.12.2024 | 5 191,0* | 605,8 | 630,6 | 656,4 |  |  |
| 4 | Инженерные изыскания, проектирование, капитальный ремонт и содержание автомобильной дороги Обход пгт Радужный*** | приведение автомобильной дороги Обход пгт Радужный в нормативное состояние | до 23.12.2026 |  | 1 585,0** | 106 523,0** | 5 783,7 | 6 020,8 | 6 267,7 |

* Работы, финансируемые в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области», реализуемого в целях достижения показателей федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

** Работы, финансируемые в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области», реализуемого в целях достижения показателей федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

*** В случае включения объекта в план (перечень) работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения, разработанный и утвержденный в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 25.06.2020 № 320-П «Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения».

___________