- Приложение

- УТВЕРЖДЕНЫ

- постановлением Правительства

Кировской области

от 29.07.2022    № 398-П

ИЗМЕНЕНИЯ

в областной адресной программе

«Переселение граждан, проживающих на территории

Кировской области, из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года»

- В паспорте Программы:

1.1. В разделе «Участники Программы» слова «Куменский район;» исключить.

1.2. Разделы «Объемы и источники финансирования Программы» и «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования – 5 998 021,51617 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 4 266 475,5733 тыс. рублей; средства областного бюджета – 1 389 918,46822 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 341 627,47465 тыс. рублей (привлекаются по соглашению) |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, составит 7 147 человек; площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы, составит 119 272,79 кв. метра; строительство 1 объекта коммунальной инфраструктуры». |

2. Абзац одиннадцатый раздела 1 «Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа» изложить в следующей редакции:

«По данным муниципальных образований Кировской области, площадь аварийного жилищного фонда Кировской области на 01.01.2019 составляла 119 272,79 кв. метра».

3. Пункты 6.3 – 6.5 раздела 6 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«6.3. Средства Фонда и областного бюджета первоначально распределены между муниципальными образованиями Кировской области пропорционально площади расселяемых помещений аварийных домов, предусматривающей выполнение обязательства Кировской области 
по обеспечению переселения граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Кировской области, и соответствующей сведениям, представленным в Фонд. В ходе реализации мероприятий Программы возможна корректировка объемов финансирования 
по результатам исполнения выбранных органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области способов переселения граждан из аварийного жилья, в том числе перераспределение средств Фонда 
и областного бюджета между муниципальными образованиями Кировской области – участниками Программы в рамках соответствующей заявки.

Перераспределение неизрасходованных средств Фонда и областного бюджета между муниципальными образованиями Кировской области – участниками Программы осуществляется в соответствии с Порядком  использования денежных средств, неизрасходованных при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 
2017 года и применительно к положениям главы 6.5. Федерального закона 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» после 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации (далее – Порядок использования неизрасходованных денежных средств), утвержденным решением правления публично-правовой компании «Фонд развития территорий» от 5 июля 2022 года, протокол № 2/49.

При перераспределении неизрасходованных средств Фонда 
и областного бюджета между муниципальными образованиями Кировской области – участниками Программы стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения может превышать стоимость 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения, утверждаемую Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
на соответствующий период для Кировской области и действующую на дату подачи заявки в Фонд (далее – стоимость 1 кв. метра жилого помещения 
на дату подачи заявки в Фонд), но при этом не может превышать стоимость 
1 кв. метра общей площади жилого помещения, утвержденную Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на последний квартал, предшествующий заключению муниципального контракта на приобретение жилых помещений, строительство многоквартирных домов (далее – стоимость 1 кв. метра жилого помещения на последний квартал, предшествующий заключению муниципального контракта).

6.4. Финансирование мероприятий Программы предусматривается 
за счет средств Фонда, областного бюджета, местных бюджетов.

6.4.1. Общий объем финансирования – 5 998 021,51617 тыс. рублей, 
в том числе:

средства Фонда, предусмотренные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ, – 4 266 475,5733 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 389 918,46822 тыс. рублей;

средства местных бюджетов (привлекаются по соглашению) – 341 627,47465 тыс. рублей.

6.4.2. Объем финансирования заявок 2019, 2020, 2021 годов определен как сумма произведения площади аварийного жилищного фонда 
на территории Кировской области и стоимости 1 кв. метра жилого помещения на дату подачи заявки в Фонд и суммы дополнительных средств областного 
и местных бюджетов. Объем финансирования заявки 2022 года определен 
как сумма лимита средств Фонда на дату подачи такой заявки в Фонд, долевого финансирования областного бюджета и местных бюджетов и суммы дополнительных средств областного и местных бюджетов.

6.4.3. В рамках Программы предусматривается предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – субсидия) на следующие цели:

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

обеспечение мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры при строительстве многоквартирных жилых домов.

Субсидия предоставляется за счет средств, поступивших от Фонда, 
за счет средств областного бюджета в порядке и на условиях, предусмотренных Порядком предоставления и распределения субсидии местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, являющимся приложением № 8 к государственной программе Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем».

Субсидия на обеспечение мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры при строительстве многоквартирных 
жилых домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляется бюджетам муниципальных образований Кировской области из областного бюджета при условии обеспечения в году, предшествующем году предоставления данной субсидии, ввода 
в эксплуатацию указанных многоквартирных жилых домов общей площадью более 10 тыс. кв. метров.

6.4.4. Распределение субсидии между муниципальными образованиями Кировской области утверждается законом Кировской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период 
в соответствии с утвержденной в установленном порядке Программой.

6.5. Расчет общего объема субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда (S) осуществляется по формуле:

n

S = Ʃ VЗ, где:

i-1

VЗ – общий объем финансирования заявки муниципального образования Кировской области.

6.5.1. Общий объем финансирования заявки муниципального образования Кировской области (Vз) определяется по формуле:

VЗ = Ʃ ViЗ + Ʃ Viдоп + Ʃ Viки, где:

ViЗ – объем финансирования заявки муниципального образования Кировской области в рамках долевого финансирования, который определяется в соответствии с подпунктом 6.5.2 настоящей Программы;

Viдоп – объем дополнительных средств, превышающий объем финансирования заявки муниципального образования Кировской области 
в рамках долевого финансирования, который определяется в соответствии 
с подпунктом 6.5.4 настоящей Программы;

Viки – объем субсидии на обеспечение мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры при строительстве многоквартирных жилых домов, который определяется в соответствии 
с подпунктом 6.5.5 настоящей Программы.

6.5.2. Объем финансирования заявки муниципального образования 
Кировской области в рамках долевого финансирования (ViЗ) определяется 
по формуле:

ViЗ = Сiф + Сiо + Сiмо = SМОi x Ст, где:

Сiф – размер субсидии i-му муниципальному образованию Кировской области за счет средств Фонда, который определяется в соответствии 
с подпунктом 6.5.3 настоящей Программы, тыс. рублей;

Сiо – размер субсидии i-му муниципальному образованию Кировской области за счет средств областного бюджета, который определяется 
в соответствии с подпунктом 6.5.3 настоящей Программы, тыс. рублей;

Сiмо – объем софинансирования мероприятий Программы из бюджета 
i-го муниципального образования Кировской области, который определяется в соответствии с подпунктом 6.5.3 настоящей Программы, тыс. рублей;

SМОi – площадь расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на территории i-го муниципального образования Кировской области, включенных в сведения, кв. метров;

Ст – стоимость 1 кв. метра жилого помещения на дату подачи заявки 
в Фонд (по заявкам 2019, 2020, 2021 годов) или расчетная стоимость 
1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере 36 974,3 рубля 
на дату подачи заявки 2022 года в Фонд или, в случае расходования средств Фонда и областного бюджета, перераспределенных в соответствии 
с Порядком использования неизрасходованных денежных средств, в размере, 
не превышающем стоимости 1 кв. метра жилого помещения на последний квартал, предшествующий заключению муниципального контракта.

Объем финансирования заявки муниципального образования Кировской области в рамках долевого финансирования может измениться в зависимости от выбранных способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Планируемые стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения, размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в расчете на 1 кв. метр общей площади изымаемого жилого помещения могут быть установлены муниципальными образованиями Кировской области на основании проведенного мониторинга (оценки доступности жилья).

6.5.3. Размер субсидии i-му муниципальному образованию Кировской области за счет средств Фонда (Сiф) и размер субсидии i-му муниципальному образованию Кировской области за счет средств областного бюджета (Сiо) определяются по формулам:

SМОi

Сiф = Лимит х ______,

Sобщ

Сiо = SМОi x Ст x Уiо, где:

Лимит – объем средств Фонда, определенный исходя из лимита средств Фонда для Кировской области на мероприятия по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и площади аварийных жилых помещений, из которых переселены граждане с привлечением средств Фонда, тыс. рублей;

SМОi – площадь расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на территории i-го муниципального образования Кировской области, включенных в сведения, кв. метров;

Sобщ – общая площадь аварийного жилищного фонда на территории Кировской области, включенного в сведения, кв. метров;

Ст – стоимость 1 кв. метра жилого помещения на дату подачи заявки 
в Фонд (по заявкам 2019, 2020, 2021 годов) или расчетная 
стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере 
36 974,3 рубля на дату подачи заявки 2022 года в Фонд или, в случае расходования средств Фонда и областного бюджета, перераспределенных 
в соответствии с Порядком использования неизрасходованных денежных средств, в размере, не превышающем стоимости 1 кв. метра жилого помещения на последний квартал, предшествующий заключению муниципального контракта;

Уiо – уровень софинансирования Кировской областью объема расходного обязательства муниципального образования Кировской области, который равен 0,9%.

Объем софинансирования мероприятий Программы из бюджета i-го муниципального образования Кировской области (Сiмо) определяется 
по формуле:

Сiмо = SМОi x Ст x Уiм, где:

Уiм – уровень софинансирования муниципального образования Кировской области, который равен 0,1%.

6.5.4. Объем дополнительных средств областного бюджета, превышающий объем финансирования заявки муниципального образования Кировской области в рамках долевого финансирования (Viдоп), определяется по формуле:

Viдоп = Viдоп.обл + Viдоп.мест, где:

Viдоп.обл – объем дополнительных средств областного бюджета, выделяемых муниципальным образованиям Кировской области, реализующим Программу путем строительства многоквартирных домов 
и (или) путем приобретения жилых помещений в многоквартирных домах, превышающий объем финансирования заявки муниципального образования Кировской области в рамках долевого финансирования. Данный показатель определяется по формуле:

Viдоп.обл = (Стпрi + Срын – Sмкд x Ст) х К х Уiодоп, где:

Стпрi – сметная стоимость проектной документации и строительства 
в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации на строительство многоквартирного дома в рамках заявки муниципального образования Кировской области. Если на момент определения объема дополнительных средств областного бюджета, выделяемых муниципальному образованию Кировской области, реализующему Программу путем строительства многоквартирного дома, отсутствует положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство многоквартирного дома, 
за сметную стоимость проектной документации и строительства принимается стоимость проектной документации и строительства многоквартирных домов при определении начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ). При этом объем дополнительных средств областного бюджета, выделяемых муниципальному образованию Кировской области, реализующему Программу путем строительства многоквартирного дома, подлежит уточнению после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство многоквартирного дома в ходе исполнения муниципального контракта или после внесения изменений в смету муниципального контракта  в результате выявленного в процессе исполнения контракта существенного возрастания суммарной стоимости строительства 
в связи с ростом стоимости строительных ресурсов в соответствии с Методикой составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр 
«Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства». При реализации муниципальным образованием Кировской области Программы только путем приобретения жилых помещений Стпрi равна нулю;

Срын – стоимость приобретения жилых помещений на основании информации о рыночных ценах на рынке жилья муниципального образования Кировской области при определении начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При реализации муниципальным образованием Кировской области Программы только путем строительства многоквартирных домов Срын равна нулю;

Sмкд – площадь аварийных жилых помещений, планируемых 
для расселения граждан в построенные многоквартирные жилые дома, 
в рамках заявки муниципального образования Кировской области;

Ст – стоимость 1 кв. метра жилого помещения на дату подачи заявки 
в Фонд (по заявкам 2019, 2020, 2021 годов) или расчетная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере 
36 974,3 рубля на дату подачи заявки 2022 года в Фонд или, в случае расходования средств Фонда и областного бюджета, перераспределенных 
в соответствии с Порядком использования неизрасходованных денежных средств, в размере, не превышающем стоимости 1 кв. метра жилого помещения на последний квартал, предшествующий заключению муниципального контракта;

К – коэффициент, применяемый для муниципальных образований Кировской области, который равен:

0,794 – для городских, муниципальных округов и муниципальных районов Кировской области, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых составляет более 1, а также поселений, входящих в состав муниципальных районов Кировской области, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых составляет более 1,

0,95 – для городских, муниципальных округов и муниципальных районов Кировской области, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых составляет менее 1, а также поселений, входящих в состав муниципальных районов Кировской области, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых составляет менее 1;

Уiодоп – уровень софинансирования за счет средств областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Кировской области, который равен 99,9%.

Дополнительные средства областного бюджета на строительство многоквартирных домов, превышающие объем финансирования заявки муниципального образования Кировской области в рамках долевого финансирования, выделяются муниципальным образованиям Кировской области, обеспечившим подготовку проектной документации 
на строительство многоквартирного дома, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
на строительство многоквартирного дома, и муниципальным образованиям Кировской области, планирующим заключить (заключившим) муниципальный контракт, предметом которого являются одновременно подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий 
и выполнение работ по строительству многоквартирного дома.

Дополнительные средства областного бюджета на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, превышающие объем финансирования заявки муниципального образования Кировской области в рамках долевого финансирования, выделяются при наличии на территории муниципального образования Кировской области нерасселенного аварийного жилищного фонда площадью не менее 10,0 тыс. кв. метров и условии представления 
в министерство администрацией муниципального образования Кировской области расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

Viдоп.мест – объем дополнительных средств местного бюджета муниципального образования Кировской области, реализующего Программу путем нового строительства многоквартирного дома и (или) путем приобретения жилых помещений в многоквартирных домах, превышающий объем финансирования заявки муниципального образования Кировской области в рамках долевого финансирования. Данный показатель определяется по формуле:

Viдоп.мест = (Стпрi + Срын – Sмкд x Ст) х К х Уiм, где:

Уiм – уровень софинансирования муниципального образования Кировской области, который равен 0,1%.

Объем средств, составляющий разницу между сметной стоимостью строительства в соответствии с заключением государственной экспертизы проектной документации на строительство многоквартирных жилых домов 
в рамках заявки муниципального образования Кировской области и суммой средств в рамках долевого финансирования и дополнительных средств областного и местного бюджетов, может быть профинансирован за счет местного бюджета соответствующего муниципального образования Кировской области.

6.5.5. Объем субсидии на обеспечение мероприятий 
по строительству объектов коммунальной инфраструктуры при строительстве многоквартирных жилых домов (Viки) определяется по формуле:

Viки = С х К х Уiодоп, где:

С – планируемая сметная стоимость строительства объекта коммунальной инфраструктуры;

К – коэффициент, который определяется в соответствии с подпунктом 6.5.4 настоящей Программы;

Уiодоп – уровень софинансирования за счет средств областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Кировской области, который равен 99,9%.

4. В разделе 8 «Требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках Программы»:

4.1. В пункте 8.1:

4.1.1. Абзацы «Оформление проектной документации осуществляется 
в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной 
и рабочей документации», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 № 282-ст.

Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации 
и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2011 № 3.

В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии 
с требованиями градостроительного законодательства экспертизы» исключить.

4.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:

«свода правил 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки 
и воздействия», утвержденного  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 891/пр «Об утверждении СП 20.13330 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»;

свода правил 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2017 № 127/пр «Об утверждении СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии»;

свода правил 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 265 «Об утверждении свода правил СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;

свода правил 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции», утвержденного приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 109/ГС «Об утверждении свода правил 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»;

свода правил 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.04.2015 № 261/пр «Об утверждении свода правил «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей»;

свода правил 260.1325800.2016 «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 881/пр «Об утверждении свода правил «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования»;

санитарных правил и норм 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования 
к проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 23.06.2020 № 282-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации»;

методики расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.10.2017 № 1484/пр «Об утверждении методики расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ 
с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства».

Органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области рекомендуется:

обеспечивать соответствие планируемых к строительству (строящихся) многоквартирных жилых домов, а также подлежащих приобретению жилых помещений положениям санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№ 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

в отношении проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома, построенного многоквартирного жилого дома, в котором приобретаются жилые помещения, обеспечить наличие положительного заключения экспертизы в соответствии с требованиями, установленными законодательством о градостроительной деятельности».

4.2. Пункт 8.3 исключить.

4.3. В пункте 8.6:

4.3.1. В абзаце втором слова «или приобретении» исключить.

4.3.2.  В абзаце третьем слова «не ниже «В» заменить словами «не ниже «С».

5. Раздел 12 изложить в следующей редакции:

«12. Распределение средств финансовой поддержки и долевого     финансирования по муниципальным образованиям Кировской области – участникам Программы

12.1. Распределение средств финансовой поддержки и долевого финансирования на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда по муниципальным образованиям Кировской области – участникам Программы представлено в таблице 1:

Таблица 1

(рублей)

| № п/п | Этап реализации Программы, наименование муниципального образования | Объем финансирования, всего | Объем долевого финансирования |  |  | Объем дополнительного финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе |  |  | в том числе |  |
|  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местных бюджетов | за счет средств областного бюджета | за счет средств местных бюджетов |
| 1 | 2019 год | 534 076 223,70 | 490 128 295,41 | 4 455 767,42 | 495 079,34 | 0 | 38 997 081,53 |
| 1.1 | Муниципальное образование Кильмезское городское поселение Кильмезского муниципального района Кировской области | 1 018 794,00 | 1 008 606,00 | 9 169,00 | 1 019,00 | 0 | 0 |
| 1.2 | Муниципальное образование Оричевский муниципальный район Кировской области | 80 540 833,25 | 79 735 369,64 | 724 922,79 | 80 540,82 | 0 | 0 |
| 1.3 | Муниципальное образование «Город Киров» | 452 516 596,45 | 409 384 319,77 | 3 721 675,63 | 413 519,52 | 0 | 38 997 081,53 |
| 2 | 2020 год | 381 242 946,91 | 312 558 755,06 | 2 841 131,48 | 679 153,39 | 61 843 752,42 | 3 320 154,56 |
| 2.1 | Муниципальное образование городской округ город Котельнич Кировской области | 34 701 109,62 | 34 232 252,96 | 311 156,48 | 157 700,18 | 0 | 0 |
| 2.2 | Муниципальное образование Зуевский муниципальный район Кировской области | 159 880 416,96 | 120 246 699,10 | 1 093 073,41 | 121 585,04 | 36 461 630,89 | 1 957 428,52 |
| 2.3 | Муниципальное образование Бурмакинское сельское поселение Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 30 022 380,56 | 29 722 162,80 | 270 195,34 | 30 022,42 | 0 | 0 |
| 2.4 | Муниципальное образование Просницкое сельское поселение Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 4 923 490,63 | 4 874 264,62 | 44 302,47 | 4 923,54 | 0 | 0 |
| 2.5 | Муниципальное образование Мурашинское городское поселение Мурашинского муниципального района Кировской области | 6 804 779,00 | 6 736 730,87 | 61 242,65 | 6 805,48 | 0 | 0 |
| 2.6 | Муниципальное образование Опаринский муниципальный район Кировской области | 56 541 140,79 | 40 764 986,98 | 370 588,24 | 41 166,83 | 14 581 582,59 | 782 816,15 |
| 2.7 | Муниципальное образование Орловский муниципальный район Кировской области | 12 633 607,00 | 12 507 301,50 | 113 610,93 | 12 694,57 | 0 | 0 |
| 2.8 | Муниципальное образование Свечинский муниципальный округ Кировской области | 6 683 656,96 | 6 517 820,38 | 59 252,92 | 106 583,66 | 0 | 0 |
| 2.9 | Муниципальное образование Вахрушевское городское поселение Слободского муниципального района Кировской области | 55 978 301,76 | 44 151 880,82 | 401 373,47 | 44 598,64 | 10 800 538,94 | 579 909,89 |
| 2.10 | Муниципальное образование Советское городское поселение Советского муниципального района Кировской области | 13 074 063,63 | 12 804 655,03 | 116 335,57 | 153 073,03 | 0 | 0 |
| 3 | 2021 год | 998 160 473,69 | 789 618 166,98 | 7 178 173,11 | 1 484 329,13 | 159 765 340,00 | 40 114 464,47 |
| 3.1 | Арбажский муниципальный округ | 36 441 055,80 | 21 740 711,90 | 197 526,40 | 21 025,20 | 14 423 972,30 | 57 820,00 |
| 3.2 | Муниципальное образование Кирсинское городское поселение Верхнекамского муниципального района Кировской области | 37 060 328,64 | 36 689 736,46 | 333 495,76 | 37 096,42 | 0 | 0 |
| 3.3 | Муниципальное образование Верхошижемское городское поселение Верхошижемского муниципального района Кировской области | 90 769 446,40 | 49 166 109,00 | 446 961,00 | 49 668,00 | 40 019 248,40 | 1 087 460,00 |
| 3.4 | Муниципальное образование «Город Киров» | 740 050 265,40 | 589 801 403,83 | 5 361 868,40 | 595 689,40 | 105 322 119,30 | 38 969 184,47 |
| 3.5 | Муниципальное образование городской округ город Котельнич Кировской области | 30 806 288,70 | 29 817 536,46 | 271 148,00 | 717 604,24 | 0 | 0 |
| 3.6 | Муниципальное образование Просницкое сельское поселение Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 5 249 907,75 | 5 197 332,21 | 47 238,41 | 5 337,13 | 0 | 0 |
| 3.7 | Муниципальное образование Мурашинское городское поселение Мурашинского муниципального района Кировской области | 19 326 466,45 | 19 133 177,13 | 173 946,23 | 19 343,09 | 0 | 0 |
| 3.8 | Муниципальное образование Оричевский муниципальный район Кировской области | 14 756 379,00 | 14 608 794,37 | 132 761,52 | 14 823,11 | 0 | 0 |
| 3.9 | Муниципальное образование Уржумское городское поселение Уржумского муниципального района Кировской области | 23 700 335,55 | 23 463 365,62 | 213 227,39 | 23 742,54 | 0 | 0 |
| 4 | 2022 год | 4 084 541 871,87 | 2 674 170 355,85 | 24 310 671,79 | 2 708 688,26 | 1 129 523 632,00 | 253 828 523,97 |
| 4.1 | Муниципальное образование Афанасьевский муници-пальный район Кировской области | 11 609 930,00 | 11 493 831,00 | 104 489,00 | 11 610,00 | 0 | 0 |
| 4.2 | Муниципальное образование Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого муниципального района Кировской области | 14 935 860,00 | 14 786 442,21 | 134 402,96 | 15 014,83 | 0 | 0 |
| 4.3 | Муниципальное образование Краснополянское городское поселение Вятскополянского муниципального района Кировской области | 10 907 217,10 | 10 798 104,03 | 98 203,67 | 10 909,40 | 0 | 0 |
| 4.4 | Муниципальное образование Омгинское сельское поселение Вятскополянского муниципального района Кировской области | 3 350 000,00 | 3 316 477,36 | 30 170,38 | 3 352,26 | 0 | 0 |
| 4.5 | Муниципальное образование Сосновское городское поселение Вятскополянского муниципального района Кировской области | 69 966 465,00 | 69 266 800,00 | 629 698,00 | 69 967,00 | 0 | 0 |
| 4.6 | Муниципальное образование городской округ город Вятские Поляны Кировской области | 49 922 698,85 | 49 423 471,72 | 449 304,62 | 49 922,51 | 0 | 0 |
| 4.7 | Муниципальное образование «Город Киров» | 2 875 108 728,52 | 1 638 114 279,00 | 14 891 948,00 | 1 654 661,00 | 968 066 790,00 | 252 381 050,52 |
| 4.8 | Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области | 208 696 487,85 | 206 609 522,75 | 1 878 268,60 | 208 696,50 | 0 | 0 |
| 4.9 | Муниципальное образование городской округ город Котельнич Кировской области | 4 984 073,60 | 4 934 213,65 | 44 848,89 | 5 011,06 | 0 | 0 |
| 4.10 | Муниципальное образование «городской округ город Слободской Кировской области» | 26 710 233,52 | 26 435 810,00 | 240 326,00 | 34 097,52 | 0 | 0 |
| 4.11 | Муниципальное образование Зуевский муниципальный район Кировской области | 152 433 939,00 | 150 909 600,00 | 1 371 905,00 | 152 434,00 | 0 | 0 |
| 4.12 | Муниципальное образование Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 2 540 131,00 | 2 514 730,00 | 22 861,00 | 2 540,00 | 0 | 0 |
| 4.13 | Муниципальное образование Лузский муниципальный округ Кировской области | 9 857 348,00 | 9 758 775,00 | 88 716,00 | 9 857,00 | 0 | 0 |
| 4.14 | Муниципальное образование Мурашинский муниципальный округ Кировской области | 4 055 662,62 | 4 015 106,00 | 36 500,96 | 4 055,66 | 0 | 0 |
| 4.15 | Муниципальное образование Нагорское городское поселение Нагорского муниципального района Кировской области | 7 028 814,00 | 6 958 526,00 | 63 259,00 | 7 029,00 | 0 | 0 |
| 4.16 | Муниципальное образование Омутнинское городское поселение Омутнинского муниципального района Кировской области | 239 897 744,00 | 196 035 705,00 | 1 782 143,00 | 198 016,00 | 41 840 000,00 | 41 880,00 |
| 4.17 | Муниципальное образование Орловский муниципальный район Кировской области | 42 376 242,00 | 41 952 480,00 | 381 386,00 | 42 376,00 | 0 | 0 |
| 4.18 | Муниципальное образование Демьяновское городское поселение Подосиновского муниципального района Кировской области | 12 264 374,00 | 12 141 730,00 | 110 379,00 | 12 265,00 | 0 | 0 |
| 4.19 | Муниципальное образование Подосиновское городское поселение Подосиновского муниципального района Кировской области | 1 390 232,00 | 1 376 330,00 | 12 512,00 | 1 390,00 | 0 | 0 |
| 4.20 | Муниципальное образование Свечинский муниципальный округ Кировской области | 18 856 893,00 | 18 668 324,00 | 169 712,00 | 18 857,00 | 0 | 0 |
| 4.21 | Муниципальное образование Вахрушевское городское поселение Слободского района Кировской области | 146 929 528,45 | 61 214 531,00 | 556 496,00 | 61 833,00 | 84 100 063,00 | 996 605,45 |
| 4.22 | Муниципальное образование Октябрьское сельское поселение Слободского района Кировской области | 69 309 862,00 | 33 050 254,00 | 300 457,00 | 33 384,00 | 35 516 779,00 | 408 988,00 |
| 4.23 | Муниципальное образование Советское городское поселение Советского муниципального района Кировской области | 65 385 351,23 | 64 731 497,23 | 588 468,20 | 65 385,80 | 0 | 0 |
| 4.24 | Муниципальное образование Тужинский муниципальный район Кировской области | 5 771 687,00 | 5 713 970,00 | 51 945,00 | 5 772,00 | 0 | 0 |
| 4.25 | Муниципальное образование Уржумское городское поселение Уржумского муниципального района Кировской области | 30 252 369,13 | 29 949 845,90 | 272 271,51 | 30 251,72 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапам 2019 – 2022 годов | 5 998 021 516,17 | 4 266 475 573,30 | 38 785 743,80 | 5 367 250,12 | 1 351 132 724,42 | 336 260 224,53 |

12.2. Распределение средств на обеспечение мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры при строительстве многоквартирных жилых домов представлено в таблице 2:

Таблица 2

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования, всего | Объем финансирования |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе |  |  |
|  |  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств местных бюджетов |  |
|  | Строительство объекта коммунальной инфраструктуры – всего | 13 251,7 | 3 380,2 | 9 871,5 | 2022 год |
|  | в том числе «Ливневая канализация к жилым домам по ул. Курской и ул. Энтузиастов» г. Киров | 13 251,7 | 3 380,2 | 9 871,5 | 2022 год». |

6. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными 
до 1 января 2017 года (приложение № 1 к Программе), изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

7. План реализации мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения (приложение № 2 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

8. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года (приложение № 3 
к Программе), изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

9. Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года (приложение № 4 к Программе), изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

___________