|  | Приложение № 3 Приложение № 4 к Государственной программе |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ

в перечне мероприятий отдельного мероприятия «Развитие водохозяйственного комплекса»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Источники финансирования | Всего | В том числе |  |  |  |  | Срок реализации | Мощ-ность объекта | Единица измерения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Лумпун у дер. Заякинцы Унинского района Кировской области | федеральный бюджет | 4 909,40 | 4 909,40 |  |  |  |  | 2019 – 2020 годы |  | 1 | единиц | приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние |  |
|  |  | областной бюджет | 258,40 | 258,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 87,60 | 87,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт гидроузла руслового пруда на реке Ивкина для хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | федеральный бюджет | 10 297,10 | 1 569,10 | 8 728,00 |  |  |  | 2020 – 2021 годы |  | 1 | единиц | приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние |  |
|  |  | областной бюджет | 542,00 | 82,60 | 459,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 730,60 | 118,90 | 611,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Капитальный ремонт гидроузла Шошминского водохранилища в местечке Опытное Поле Яранского района Кировской области | федеральный бюджет | 34 651,00 |  |  | 9 432,00 | 25 219,00 |  | 2022 –2023 годы |  | 1 | единиц | приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние |  |
|  |  | областной бюджет | 2 212,10 |  |  | 602,10 | 1 610,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 145,50 |  |  | 601,80 | 1 543,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидроузла на р. Плоская у дер. Корюгино Слободского района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 2020 год |  | 1 | проектов |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 470,00 | 1 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 630,00 | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт гидроузла на р. Плоская у дер. Корюгино Слободского района Кировской области | федеральный бюджет | 10 779,00 |  |  | 10 779,00 |  |  | 2022 год |  | 1 | единиц | приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние |  |
|  |  | областной бюджет | 688,10 |  |  | 688,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 667,50 |  |  | 667,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидроузла на р. Водовойка у с. Адово Уржумского муниципального района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2023 год |  | 1 | проектов |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 320,00 |  |  |  | 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Залазна у с. Залазна Омутнинского района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2023 год |  | 1 | проектов |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 450,00 |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидроузла Большого Кирсинского водохранилища на р. Дальняя в г. Кирс Верхнекамского района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 2024 год |  | 1 | проектов |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Подводно-техническое обследование гидротехнических сооружений Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | областной бюджет | 909,00 |  |  | 909,00 |  |  | 2022 год |  | 1 | единиц | получение информации о состоянии гидротехнических сооружений |  |
|  |  | местный бюджет | 101,00 |  |  | 101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по разделу 3 | 72 640,20 | 9 126,00 | 10 541,00 | 23 780,50 | 28 692,70 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 60 636,50 | 6 478,50 | 8 728,00 | 20 211,00 | 25 219,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства консолидированного бюджета Кировской области | 12 003,70 | 2 647,50 | 1 813,00 | 3 569,50 | 3 473,70 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6 761,50 | 1 811,00 | 1 141,30 | 2 199,20 | 1 610,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5 242,20 | 836,50 | 671,70 | 1 370,30 | 1 863,70 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по отдельному мероприятию «Развитие водохозяйственного комплекса» | 96 995,40 | 25 662,50 | 10 541,00 | 26 080,50 | 30 990,60 | 3 720,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 74 629,70 | 20 471,70 | 8 728,00 | 20 211,00 | 25 219,00 | 00,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства консолидированного бюджета Кировской области | 21 355,70 | 5 190,80 | 1 813,00 | 5 869,50 | 5 771,60 | 3 720,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 9 207,80 | 3 096,30 | 1 141,30 | 4 269,20 | 1 610,00 | 00,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 12 147,90 | 2 094,50 | 671,70 | 1 600,30 | 4 161,60 | 3 720,80 |  |  |  |  |  |  |

______________