Приложение № 3

Приложение № 3

к Региональной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Региональной программы

| № п/п | Наименова-ние Региональ-ной прог-раммы, мероприя-тия | Источник финанси-рования | Объем финансовых ресурсов, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощ-ность объек-та | Эко-но-ми-чес-кий эф-фект, млн. руб-лей | Ожида-емый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | итого |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Региональная программа в области обра-щения с отхо-дами, в том числе с твер-дыми ком-мунальными отходами, на территории Кировской области на 2019 – 2029 годы | всего | 487,97 | 147,73 | 254,60 |  | 232,30 | 1372,04 |  | 1420,72 |  | 586,40 |  | 848,91 |  |  | 999,90 |  | 1013,3 | 466,80 |  | 7830,67 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 570,00 |  | 285,00 |  | 285,00 |  |  | 285,00 |  | 285,00 | 285,0 |  | 1995,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 29,89 | 16,33 | 24,00 |  | 114,10 | 358,24 |  | 212,75 |  | 213,60 |  | 166,55 |  |  | 166,05 |  | 166,30 | 170,45 |  | 1638,26 |  |  |  |
|  |  | инфраст-руктур-ный бюджет-ный кредит |  |  |  |  | 29,00 | 971,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3,67 | 4,58 | 3,40 |  | 8,20 | 12,40 |  | 7,77 |  | 18,98 |  | 10,35 |  |  | 10,85 |  | 10,60 | 11,35 |  | 102,15 |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 454,41 | 126,82 | 227,20 |  | 81,00 | 30,40 |  | 630,20 |  | 68,82 |  | 387,01 |  |  | 538,00 |  | 551,40 | 0,00 |  | 3095,26 |  |  |  |
| 1 | Создание и развитие инфраструк-туры по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-ными отходами (далее – ТКО) | всего | 486,78 | 144,23 | 152,30 |  | 76,00 | 81,00 |  | 82,10 |  | 91,80 |  | 84,60 |  |  | 85,90 |  | 87,30 | 51,80 |  | 1423,81 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 29,89 | 16,33 | 18,50 |  | 40,00 | 49,30 |  | 49,30 |  | 57,80 |  | 49,30 |  |  | 49,30 |  | 49,30 | 49,20 |  | 458,22 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,48 | 1,08 | 1,20 |  | 4,40 | 2,60 |  | 2,60 |  | 2,60 |  | 2,60 |  |  | 2,60 |  | 2,60 | 2,60 |  | 27,36 |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 454,41 | 126,82 | 132,60 |  | 31,60 | 29,10 |  | 30,20 |  | 31,40 |  | 32,70 |  |  | 34,00 |  | 35,40 | 0,00 |  | 938,23 |  |  |  |
| 1.1 | Создание мест (площадок) накопления ТКО | всего | 30,81 | 12,32 | 19,70 |  | 44,40 | 51,90 |  | 51,90 |  | 51,90 |  | 51,90 |  |  | 51,90 |  | 51,90 | 51,80 |  | 470,43 |  |  | обеспече-ние муниципа-льных образова-ний Кировской области местами (площадка-ми) накопле-ния ТКО в соответс-твии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | областной бюджет | 28,33 | 11,24 | 18,50 |  | 40,00 | 49,30 |  | 49,30 |  | 49,30 |  | 49,30 |  |  | 49,30 |  | 49,30 | 49,20 |  | 443,07 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,48 | 1,08 | 1,20 |  | 4,40 | 2,60 |  | 2,60 |  | 2,60 |  | 2,60 |  |  | 2,60 |  | 2,60 | 2,60 |  | 27,36 |  |  |  |
| 1.2 | Приобрете-ние контейнеров для ТКО | всего |  |  | 69,00 |  | 21,60 | 16,10 |  | 16,70 |  | 17,40 |  | 18,10 |  |  | 18,80 |  | 19,60 |  |  | 197,30 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  | 69,00 |  | 21,60 | 16,10 |  | 16,70 |  | 17,40 |  | 18,10 |  |  | 18,80 |  | 19,60 |  |  | 197,30 |  |  |  |
| 1.3 | Расширение и обновление мусоровозно-го парка | всего | 454,41 | 126,82 | 63,60 |  | 10,00 | 13,00 |  | 13,50 |  | 14,00 |  | 14,60 |  |  | 15,20 |  | 15,80 |  |  | 740,93 |  |  | обеспече-ние транспор-тирования отходов в муниципа-льных образова-ниях Кировской области в соответст-вии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 454,41 | 126,82 | 63,60 |  | 10,00 | 13,00 |  | 13,50 |  | 14,00 |  | 14,60 |  |  | 15,20 |  | 15,80 |  |  | 740,93 |  |  |  |
| 1.4 | Создание условий для осуществле-ния раздельного накопления ТКО, в том числе отходов, требующих специального обращения, и отходов от использова-ния товаров |  | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  |  |
| 1.4.1 | Развитие системы сбора отхо-дов от исполь-зования товаров, в том числе ртутьсодер-жащих от-ходов, отра-ботанных источников малого тока (батареек) у населения |  | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | обеспече-ние сбора отходов от использо-вания товаров с последую-щей передачей таких отходов на перерабо-тку в соответ-ствии с требова-ниями законода-тельства |
| 1.4.2 | Создание пунктов при-ема вторич-ного сырья и отходов от населения |  | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | обеспече-ние сбора вторично-го сырья и отходов от населения |
| 1.5 | Мониторинг исполнения регули-руемой или нере-гулируемой организацией мероприятий инвестицион-ных программ в области обращения с ТКО |  | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | предоста-вление регулиру-емой или нерегули-руемой организа-цией отчетно-сти о реализа-ции мероприя-тий инвес-тицион-ных программ в области обраще-ния с ТКО |
| 1.6 | Определение нормативов накопления ТКО на территории Кировской области с разбором по морфологи-ческому составу | всего | 1,56 | 5,09 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 15,15 |  |  | установ-ление нормати-вов накопле-ния ТКО |
|  |  | област-ной бюджет | 1,56 | 5,09 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 15,15 |  |  |  |
| 1.7 | Осуществле-ние анализа сведений об объеме и (или) о массе накопленных ТКО, а также ТКО, в отношении которых были осуществле-ны сбор, транспорти-рование, обработка, утилизация, обезврежива-ние и (или) захоронение, соблюдения схемы потоков ТКО |  | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | предоста-вление сведений об объеме и (или) о массе накоплен-ных ТКО, а также ТКО, в отношении которых были осуществ-лены сбор, транспор-тирова-ние, обработка, утилиза-ция, обезвре-живание и (или) захороне-ние, недопуще-ние наруше-ний схемы потоков ТКО |
| 2 | Проектирова-ние, строительст-во и (или) реконструк-ция объектов обращения с ТКО | всего | 0,00 | 0,00 | 94,60 |  | 78,40 | 1102,30 |  | 1200,00 |  | 37,40 |  | 354,3 |  |  | 504,00 |  | 516,00 |  |  | 3887,07 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 570,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 570,00 |  |  |  |
|  |  | област-ной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 130,04 |  | 30,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 160,04 |  |  |  |
|  |  | инфраст-руктур-ный бюджет-ный кредит |  |  |  |  | 29,00 | 971,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники | 0,00 | 0,00 | 94,60 |  | 49,40 | 1,30 |  | 600,00 |  | 37,40 |  | 354,3 |  |  | 504,00 |  | 516,00 |  |  | 2157,03 |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс-ный объект обработки, утилизации и размещения ТКО | всего |  |  |  |  | 29,00 | 971,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |
|  |  | инфраст-руктур-ный бюджет-ный кредит |  |  |  |  | 29,00 | 971,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |
| 2.1.1 | Проектиро-вание комплексно-го объекта обработки, утилизации и размещения ТКО | всего |  |  |  |  | 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,00 |  |  |  |
|  |  | инфраст-руктур-ный бюджет-ный кредит |  |  |  |  | 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,00 |  |  |  |
| 2.1.2 | Строительст-во комплексно-го объекта обработки, утилизации и размещения ТКО | всего |  |  |  |  |  | 971,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 971,00 |  |  |  |
|  |  | инфраст-руктур-ный бюджет-ный кредит |  |  |  |  |  | 971,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 971,00 |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Строительст-во полигона ТКО в составе комплексно-го объекта обработки, утилизации и размещения ТКО | инфраст-руктур-ный бюджет-ный кредит |  |  |  |  |  | 310,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,72 | 90,00 тыс. тонн в год |  | обеспече-ние размеще-ния отходов в соответ-ствии с требова-ниями законода-тельства |
| 2.1.2.2 | Строительст-во мусоросор-тировочного завода в составе комплексно-го объекта обработки, утилизации и размещения ТКО | инфраст-руктур-ный бюджет-ный кредит |  |  |  |  |  | 359,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,27 | 200,00 тыс. тонн в год |  | обеспече-ние обработки отходов в соответс-твии с требова-ниями законода-тельства |
| 2.1.2.3 | Строительст-во объекта утилизации в составе комплексно-го объекта обработки, утилизации и размещения ТКО | инфраст-руктур-ный бюджет-ный кредит |  |  |  |  |  | 301,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,01 | 110,00 тыс. тонн в год |  | обеспече-ние утилиза-ции отходов в соответ-ствии с требова-ниями законода-тельства |
| 2.2 | Проектиро-вание, строительст-во и (или) реконструк-ция объектов размещения ТКО | всего |  |  | 94,60 |  | 49,40 | 56,50 |  | 600,00 |  |  |  | 27,60 |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 1128,10 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 55,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,20 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  | 94,60 |  | 49,40 | 1,30 |  | 600,00 |  |  |  | 27,60 |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 1072,90 |  |  |  |
| 2.2.1 | Передача акционерно-му обществу «Вятские автомобиль-ные дороги» проектно-сметной документа-ции по строительст-ву межмуници-пального полигона ТКО для Свечинского муниципаль-ного округа и Шабалинско-го района | всего |  |  | 0,00 |  | 2,60 | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  | 0,00 |  | 2,60 | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  |
| 2.2.2 | Строительст-во межмуници-пального полигона ТКО для Свечинского муниципаль-ного округа и Шабалинско-го района | всего |  |  | 94,60 |  | 46,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,40 | 14,50 тыс. тонн в год | 280 | обеспече-ние размеще-ния отходов в соответс-твии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  | 94,60 |  | 46,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,40 |  |  |  |
| 2.2.3 | Проектирова-ние полигона ТКО в Вятскополян-ском районе | всего |  |  |  |  |  | 27,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,60 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 27,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,60 |  |  |  |
| 2.2.4 | Строительст-во полигона ТКО в Вятскополян-ском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 20 тыс. тонн в год | 63,25 | обеспече-ние размеще-ния отходов в соответс-твии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |
| 2.2.5 | Проектирова-ние полигона ТКО в Нолинском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,60 |  |  |  |  |  |  |  | 27,60 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,60 |  |  |  |  |  |  |  | 27,60 |  |  |  |
| 2.2.6 | Строительст-во полигона ТКО в Нолинском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 | 20 тыс. тонн в год | 63,25 | обеспече-ние размеще-ния отходов в соответс-твии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |
| 2.2.7 | Проектирова-ние полигона ТКО в Яранском районе | всего |  |  |  |  |  | 27,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,60 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 27,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,60 |  |  |  |
| 2.2.8 | Строительст-во полигона ТКО в Яранском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 20 тыс. тонн в год |  | обеспече-ние размеще-ния отходов в соответс-твии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |
| 2.3 | Проектиро-вание, строительст-во и (или) реконструк-ция объектов обработки ТКО | всего |  |  |  |  |  | 74,84 |  | 600,00 |  | 37,42 |  | 318,71 |  |  | 150,00 |  | 60,00 |  |  | 1180,97 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 74,84 |  | 30,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 104,84 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 37,42 |  | 318,71 |  |  | 150,00 |  | 60,00 |  |  | 506,13 |  |  |  |
| 2.3.1 | Проектиро-вание мусоросор-тировочной станции в Вятскополян-ском районе | всего |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |
| 2.3.2 | Строительст-во мусоросор-тировочной | всего |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 20 тыс. тонн в год |  | обеспече-ние обработки отходов |
|  | станции в Вятскополян-ском районе | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 142,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,50 |  |  | в соответс-твии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |
| 2.3.3 | Проектиро-вание мусоросор-тировочной станции в Котельнич-ском районе | всего |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |
| 2.3.4 | Строительст-во мусоросор-тировочной станции в Котельнич-ском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 15 тыс. тонн в год |  | обеспече-ние обработки отходов в соответс-твии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 142,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,50 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |
| 2.3.5 | Проектиро-вание мусоросор-тировочной станции в Яранском районе | всего |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |
| 2.3.6 | Строительст-во мусоросор-тировочной станции в Яранском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 15 тыс. тонн в год |  | обеспече-ние обработки отходов в соответс-твии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 142,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,50 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |
| 2.3.7 | Проектирова-ние мусоросорти-ровочной станции в Омутнинс-ком районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |
| 2.3.8 | Строительст-во мусоросор-тировочной станции в Омутнинс-ком районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 15 тыс. тонн в год |  | обеспече-ние обработки отходов в соответс-твии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |
| 2.3.9 | Проектиро-вание мусоросор-тировочной станции в Зуевском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |
| 2.3.10 | Строительст-во мусоросор-тировочной станции в Зуевском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 15 тыс. тонн в год |  | обеспече-ние обработки отходов в соответс-твии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |
| 2.3.11 | Проектиро-вание мусоросор-тировочной станции в Нолинском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |
| 2.3.12 | Строительст-во мусоросор-тировочной станции в Нолинском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  | 150,00 | 20 тыс. тонн в год |  | обеспече-ние обработки отходов в соответс-твии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |
| 2.3.13 | Проектиро-вание мусоросор-тировочной станции для северо-западных территорий Кировской области | всего |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |
|  |  | област-ной бюджет |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |
| 2.3.14 | Строительст-во мусоросор-тировочной станции для северо-западных территорий Кировской области | всего |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 10 тыс. тонн в год |  | обеспече-ние обработки отходов в соответс-твии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 142,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,50 |  |  |  |
|  |  | област-ной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |
| 2.4 | Проектиро-вание, строительст-во и (или) реконструк-ция объектов утилизации ТКО | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  | 48,00 |  |  |  |  | 56,00 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  | 48,00 |  |  |  |  | 56,00 |  |  |  |
| 2.4.1 | Проектиро-вание объекта компостиро-вания в Нолинском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
| 2.4.2 | Строительст-во объекта компостиро-вания в Нолинском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 |  |  |  |  | 48,00 | 20 тыс. тонн в год |  | обеспече-ние утилизации отходов в соответс-твии с требова-ниями законода- тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 |  |  |  |  | 48,00 |  |  |  |
| 2.5 | Проектиро-вание, строительст-во и (или) реконструк-ция объектов обезврежива-ния ТКО | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 16,00 |  |  | 22,00 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 16,00 |  |  | 22,00 |  |  |  |
| 2.5.1 | Проектиро-вание инсинератора в г. Луза | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
| 2.5.2 | Строительст-во инсинератора в г. Луза | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  | 16,00 | 10 тыс. тонн в год |  | обеспече-ние обезврежи-вания отходов в соответс-твии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  | 16,00 |  |  |  |
| 2.6 | Модерниза-ция мусортиро-вочного завода в составе комплексно-го объекта обработки, утилизации и размещения ТКО (введение линии производства альтернатив-ного топлива) | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 | 200 тыс. тонн в год |  | обеспече-ние обработки отходов в соответс-твии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
| 3 | Ликвидация накоплен-ного экологичес-кого вреда окружающей среде | всего | 1,19 | 3,50 | 7,70 |  | 77,90 | 188,70 |  | 138,32 |  | 457,18 |  | 410,00 |  |  | 410,00 |  | 410,00 | 415,0 |  | 2519,49 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 285,00 |  | 285,00 |  |  | 285,00 |  | 285,00 | 285,0 |  | 1425,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 5,50 |  | 74,10 | 178,90 |  | 133,15 |  | 155,80 |  | 117,25 |  |  | 116,75 |  | 117,0 | 121,2 |  | 1019,70 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1,19 | 3,50 | 2,20 |  | 3,80 | 9,80 |  | 5,17 |  | 16,38 |  | 7,75 |  |  | 8,25 |  | 8,00 | 8,75 |  | 74,79 |  |  |  |
| 3.1 | Рекультива-ция объектов размещения отходов, в том числе ТКО, и свалок твердых бытовых отходов (далее – ТБО) на территории Кировской области, включенных в перечень свалок ТБО, подлежащих рекультива-ции* | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4,74 |  | 50,45 |  | 415,00 |  | 385,00 |  |  | 385,00 |  | 385,00 | 390,0 |  | 2015,19 |  |  |  |
|  |  | федера-льный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 285,00 |  | 285,00 |  |  | 285,00 |  | 285,00 | 285,0 |  | 1425,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4,50 |  | 49,75 |  | 116,00 |  | 92,25 |  |  | 91,75 |  | 92,00 | 96,25 |  | 542,50 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,24 |  | 0,70 |  | 14,00 |  | 7,75 |  |  | 8,25 |  | 8,00 | 8,75 |  | 47,69 |  |  |  |
| 3.1.1 | Выявление объектов накоплен-ного экологичес-кого вреда окружающей среде и принятие мер по вклю-чению выяв-ленных объ-ектов в государст-венный ре-естр объектов накоплен-ного экологичес-кого вреда окружающей среде |  | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | направле-ние заявок о включении выявлен-ных объектов накоплен-ного экологи-ческого вреда окружаю-щей среде в государ-ственный реестр объектов накоплен-ного экологи-ческого вреда окружаю-щей среде |
| 3.1.2 | Разработка проектно-сметной документа-ции на рекультива-цию полигона ТБО в г. Уржум | всего |  |  |  |  |  | 4,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,74 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |
| 3.1.3 | Рекультива-ция полигона ТБО в г. Уржум | всего |  |  |  |  |  |  |  | 45,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,45 |  |  | предот-вращение угрозы жизни и здоровью населе-ния, возвраще-ние земель в хозяйст-венный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
| 3.1.4 | Разработка проектно-сметной документа-ции на рекультива-цию полигона ТБО в пгт. Кумены | всего |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| 3.1.5 | Рекультива-ция полигона ТБО в пгт. Кумены | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  | предот-вращение угрозы жизни и здоровью населе-ния, возвраще-ние земель в хозяйст-венный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,50 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |
| 3.1.6 | Разработка проектно-сметной документа-ции на рекультива-цию полигона ТБО и промышлен-ных отходов (далее – ПО) в д. Скоковы Слободского района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
| 3.1.7 | Рекультива-ция полигона ТБО и ПО в д. Скоковы Слободского района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  | предот-вращение угрозы жизни и здоровью населе-ния, возвраще-ние земель в хозяйст-венный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |
| 3.1.8 | Разработка проектно-сметной документа-ции на рекультива-цию полигона ТБО в г. Омутнинс-ке | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| 3.1.9 | Рекультива-ция полигона ТБО в г. Омутнинс-ке | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |  |  | предот-вращение угрозы жизни и здоровью населе-ния, возвраще-ние земель в хозяйст-венный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,50 |  |  |  |  | 49,50 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |
| 3.1.10 | Разработка проектно-сметной документа-ции на рекультива-цию полигона ТБО в пгт. Лебяжье | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  |  |  |  | 4,75 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| 3.1.11 | Рекультива-ция полигона ТБО в пгт. Лебяжье | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | предот-вращение угрозы жизни и здоровью населе-ния, возвраще-ние земель в хозяйст-венный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,50 |  |  | 49,50 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  |  |  |
| 3.1.12 | Разработка проектно-сметной документа-ции на рекультива-цию полигона ТБО в Нолинском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
| 3.1.13 | Рекультива-ция полигона ТБО в Нолинском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  | предот-вращение угрозы жизни и здоровью населе-ния, возвраще-ние земель в хозяйст-венный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  |  |
| 3.1.14 | Разработка проектно-сметной документа-ции на рекультива-цию полигона ТБО вблизи д. Баранов-щина Куменского района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  | 4,75 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |
| 3.1.15 | Рекультива-ция полигона ТБО вблизи д. Баранов-щина Куменского района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | предот-вращение угрозы жизни и здоровью населе-ния, возвраще-ние земель в хозяйст-венный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.1.16 | Разработка (корректи-ровка) проектно-сметной доку-ментации на рекультива-цию свалок ТБО на территории Кировской области, включенных в перечень свалок ТБО, подлежащих рекультива-ции | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  | 30,00 | 35,00 |  | 185,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 |  | 24,00 |  |  | 24,00 |  | 24,00 | 28,00 |  | 148,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  | 6,00 |  |  | 6,00 |  | 6,00 | 7,00 |  | 37,00 |  |  |  |
| 3.1.17 | Рекультива-ция свалок ТБО на территории Кировской области, включенных в перечень свалок ТБО, подлежащих рекультива-ции | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  | 300,00 | 300,0 |  | 1500,00 |  |  | предот-вращение угрозы жизни и здоровью населе-ния, возвраще-ние земель в хозяйст-венный оборот |
|  |  | федера-льный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  | 285,00 |  |  | 285,00 |  | 285,00 | 285,0 |  | 1425,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,50 |  | 13,50 |  |  | 13,50 |  | 13,50 | 13,50 |  | 67,50 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  | 1,50 |  |  | 1,50 |  | 1,50 | 1,50 |  | 7,50 |  |  |  |
| 3.2 | Ликвидация свалок быто-вых (коммуналь-ных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природо-охранного законода-тельства* | всего | 1,19 | 3,50 | 7,70 |  | 55,60 | 158,96 |  | 62,87 |  | 17,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 5,50 |  | 51,80 | 149,40 |  | 58,40 |  | 14,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,90 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1,19 | 3,50 | 2,20 |  | 3,80 | 9,56 |  | 4,47 |  | 2,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,10 |  |  |  |
| 3.2.1 | Предоставле-ние субсидий из областного бюджета местным бюджетам на ликвидацию свалок бытовых (коммуналь-ных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природо-охранного законодате-льства | всего |  |  |  |  | 54,50 | 157,26 |  | 61,47 |  | 15,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,81 |  |  | предотвра-щение угрозы жизни и здоровью населения, возвраще-ние земель в хозяйствен-ный обо-рот; ликвидация 95 свалок бытовых (коммуна-льных) отходов в 2023 году, ликвидация 46 свалок бытовых (коммуна-льных) отходов в 2024 году, ликвидация 11 свалок бытовых (коммуна-льных) отходов в 2025 году |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 51,80 | 149,40 |  | 58,40 |  | 14,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,40 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 2,70 | 7,86 |  | 3,07 |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,41 |  |  |  |
| 3.2.2 | Ликвидация свалок бытовых (коммуналь-ных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природо-охранного законодате-льства, в соответствии с графиками по ликвидации свалок бытовых (коммуналь-ных) отходов органов местного самоуправле-ния | всего |  |  |  |  | 1,10 | 1,70 |  | 1,40 |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,80 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 1,10 | 1,70 |  | 1,40 |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,80 |  |  |  |
| 3.3 | Ликвидация несанкцио-нированных свалок на землях лесного фонда Кировской области | всего |  |  |  |  | 22,30 | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  | 25,00 | 25,00 |  | 197,30 |  |  | предотвра-щение угрозы жизни и здоровью населения, возвраще-ние земель в хозяйствен-ный оборот |
|  |  | област-ной бюджет |  |  |  |  | 22,30 | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  | 25,00 | 25,00 |  | 197,30 |  |  |  |
| 3.4 | Проведение рейдовых контрольных мероприятий с целью вы-явления мест несанкциони-рованного размещения отходов с дальнейшим мониторин-гом их ликвидации |  | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | снижение негативно-го воздейст-вия отходов на окружаю-щую среду |
| 3.5 | Проведение региональ-ных надзор-ных меропри-ятий по пре-дупрежде-нию причи-нения экологичес-кого вреда окружающей среде при размеще-нии бесхо-зяйных отхо-дов, в том числе ТКО, выявление случаев при-чинения такого вреда и ликвидация его последствий |  | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | снижение негативно-го воздейст-вия отходов на окружаю-щую среду |
| 3.6 | Ведение регионально-го реестра мест несанкциони-рованного размещения отходов |  | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | внесение записей в региона-льный реестр мест несанкци-онирован-ного размеще-ния отходов |
| 4 | Информиро-вание насе-ления Киров-ской области по вопросам обращения с отходами | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,30 |  |  |  |
| 4.1 | Организация постоянного информиро-вания граж-дан по воп-росам в об-ласти обра-щения с отходами |  | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | своевре-менное обеспече-ние населения информа-цией о новациях в сфере обраще-ния с ТКО на террито-рии Кировс-кой области |
| 4.2 | Организация и проведение экологичес-ких акций и мероприятий, связанных с реализацией комплекса мер по ре-формирова-нию системы обращения с ТКО |  | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | повыше-ние экологи-ческой культуры населения в сфере обраще-ния с ТКО |
| 4.3 | Модерниза-ция автомати-зированной информаци-онной систе-мы «Регио-нальный кадастр отходов» | всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  | автомати-зация приема отчетности юридиче-ских лиц и индивиду-альных предпри-нимателей, осущест-вляющих хозяйстве-нную и иную деятель-ность на объектах воздейст-вия на окружа-ющую среду III катего-рии |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |

x –  финансирования не требуется.

* В случае нехватки средств экологических платежей рекультивация объектов размещения отходов, в том числе ТКО, и ликвидация (рекультивация) свалок ТБО на территории Кировской области будет осуществляться при наличии в областном бюджете источников финансирования, в том числе при финансовой поддержке за счет средств федерального бюджета.

__________