|  | Приложение № 3 Приложение № 4 к Государственной программе |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий отдельного мероприятия «Развитие водохозяйственного комплекса»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Источники финансирования | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации | Мощность объекта | Единица измерения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов берегоукрепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Берегоукрепление р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области | федеральный бюджет | 13 993,20 | 13 993,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 – 2020 годы | 697 | метров | повышение защищен-ности населения от негативного воздействия вод |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 285,30 | 1 285,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 258,00 | 1 258,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Корректировка проектной документации «Строительство берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области» | областной бюджет | 2 070,00 |  |  | 2 070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 – 2022 годы | 1 | проектов |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 230,00 |  |  | 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Берегоукрепление Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 2023 –2024 годы | 381 | метров | повышение защищенности населения от негативного воздействия вод; планируемая стоимость объекта –53,3 млн. рублей |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 989,40 |  |  |  | 1 318,60 | 1 670,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по разделу 1 | 21 825,90 | 16 536,50 | 0,00 | 2 300,00 | 1 318,60 | 1 670,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 13 993,20 | 13 993,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства консолидирован-ного бюджета Кировской области | 7 832,70 | 2 543,30 | 0,00 | 2 300,00 | 1 318,60 | 1 670,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 355,30 | 1 285,30 | 0,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4 477,40 | 1 258,00 | 0,00 | 230,00 | 1 318,60 | 1 670,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Корректировка проектной документации «Реконструкция гидроузла Среднедаровского пруда Даровского района Кировской области» | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 1 | проектов |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 172,00 |  |  |  | 172,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция гидроузла Среднедаровского пруда Даровского района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 3,6 | тыс. куб. метров | приведение гидротехниче-ских сооружений в безопасное техническое состояние |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 550,00 |  |  |  |  | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция гидроузла на р. Идык у дер. Пестерево Кильмезского района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 2023 – 2024 годы | 685,2 | тыс. куб. метров | приведение гидротехниче-ских сооружений в безопасное техническое состояние |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 807,30 |  |  |  | 807,30 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по разделу 2 | 2 529,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,30 | 1 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства консолидирован-ного бюджета Кировской области | 2 529,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,30 | 1 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 529,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,30 | 1 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Лумпун у дер. Заякинцы Унинского района Кировской области | федеральный бюджет | 4 909,40 | 4 909,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 – 2020 годы | 1 | единиц | приведение гидротехниче-ских сооружений в безопасное техническое состояние |  |  |
|  |  | областной бюджет | 258,40 | 258,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 87,60 | 87,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт гидроузла руслового пруда на р. Ивкина для хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | федеральный бюджет | 10 297,10 | 1 569,10 | 8 728,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 – 2021 годы | 1 | единиц | приведение гидротехниче-ских сооружений в безопасное техническое состояние |  |  |
|  |  | областной бюджет | 542,00 | 82,60 | 459,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 730,60 | 118,90 | 611,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Капитальный ремонт гидроузла Шошминского водохранилища в местечке Опытное Поле Яранского района Кировской области | федеральный бюджет | 34 651,00 |  |  | 9 432,00 | 25 219,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 – 2023 годы | 1 | единиц | приведение гидротехниче-ских сооружений в безопасное техническое состояние |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2 212,10 |  |  | 602,10 | 1 610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 145,50 |  |  | 601,80 | 1 543,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидроузла на р. Плоская у дер. Корюгино Слободского района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 год | 1 | проектов |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 470,00 | 1 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 630,00 | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт гидроузла на р. Плоская у дер. Корюгино Слободского района Кировской области | федеральный бюджет | 10 779,00 |  |  | 10 779,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 1 | единиц | приведение гидротехниче-ских сооружений в безопасное техническое состояние |  |  |
|  |  | областной бюджет | 688,10 |  |  | 688,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 667,50 |  |  | 667,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидроузла на р. Водовойка у с. Адово Уржумского муниципального района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 1 | проектов |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 320,00 |  |  |  | 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Залазна у с. Залазна Омутнинского района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 1 | проектов |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 450,00 |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидроузла Большого Кирсинского водохранилища на р. Дальняя в г. Кирс Верхнекамского района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 1 | проектов |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Подводно-техническое обследование гидротехнических сооружений Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | областной бюджет | 909,00 |  |  | 909,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 1 | единиц | получение информации о состоянии гидротехниче-ских сооружений |  |  |
|  |  | местный бюджет | 101,00 |  |  | 101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по разделу 3 | 72 640,20 | 9 126,00 | 10 541,00 | 23 780,50 | 28 692,70 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 60 636,50 | 6 478,50 | 8 728,00 | 20 211,00 | 25 219,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства консолидирован-ного бюджета Кировской области | 12 003,70 | 2 647,50 | 1 813,00 | 3 569,50 | 3 473,70 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6 761,50 | 1 811,00 | 1 141,30 | 2 199,20 | 1 610,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5 242,20 | 836,50 | 671,70 | 1 370,30 | 1 863,70 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по отдельному мероприятию «Развитие водохозяйствен-ного комплекса» | 96 995,40 | 25 662,50 | 10 541,00 | 26 080,50 | 30 990,60 | 3 720,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 74 629,70 | 20 471,70 | 8 728,00 | 20 211,00 | 25 219,00 | 00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства консолидирован-ного бюджета Кировской области | 22 365,70 | 5 190,80 | 1 813,00 | 5 869,50 | 5 771,60 | 3 720,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10 116,80 | 3 096,30 | 1 141,30 | 4 269,20 | 1 610,00 | 00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 12 248,90 | 2 094,50 | 671,70 | 1 600,30 | 4 161,60 | 3 720,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________