|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  УТВЕРЖДЕН  постановлением Правительства  Кировской области  от 10.12.2022 № 664-П |

**ПОРЯДОК**

**осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта**

1. Общие положения

1. Порядок осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта   
   (далее – Порядок), устанавливает правила осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной (далее – соглашение), и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта на территории Кировской области.
2. В настоящем Порядке используются понятия и термины, предусмотренные Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ).
3. Мониторинг исполнения условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта Кировской области (далее – мониторинг), осуществляется в целях сбора, систематизации и учета информации о ходе исполнения условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, а также выявления обстоятельств, указывающих на наличие оснований для расторжения соглашения.
4. Мониторинг осуществляется органом исполнительной власти Кировской области отраслевой (межотраслевой) компетенции, к сфере деятельности которого относится вид экономической деятельности, планируемый к осуществлению в результате реализации инвестиционного проекта, уполномоченным на рассмотрение документов и материалов, связанных с заключением соглашений (далее – отраслевой (межотраслевой) орган), согласно приложению № 1 к Порядку заключения соглашений  
   о защите и поощрении капиталовложений, по которым Российская Федерация не является стороной (далее – Порядок заключения соглашений), утвержденному настоящим постановлением.
5. Мониторинг включает в себя следующие этапы:
   1. Проверка отраслевым (межотраслевым) органом представленных организацией, реализующей инвестиционный проект, данных об исполнении условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, и подготовка справки по результатам мониторинга.
   2. Подготовка отраслевым (межотраслевым) органом отчета о результатах мониторинга соглашений и направление его в министерство экономического развития Кировской области (далее – уполномоченный орган).
   3. Подготовка уполномоченным органом сводного отчета о результатах мониторинга соглашений и направление его в Правительство Кировской области.

2. Порядок осуществления мониторинга

2.1. Организация, реализующая инвестиционный проект, ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в Кировское областное государственное казенное учреждение «Агентство по развитию моногородов Кировской области» (далее – уполномоченная организация) информацию об исполнении условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта (далее – информация, представленная организацией, реализующей инвестиционный проект) согласно приложению № 1.

2.2. Уполномоченная организация в течение 3 рабочих дней с даты поступления информации, представленной организацией, реализующей инвестиционный проект, направляет ее в отраслевой (межотраслевой) орган.

2.3. Отраслевой (межотраслевой) орган в течение 15 рабочих дней с даты поступления информации, представленной организацией, реализующей инвестиционный проект, осуществляет:

2.3.1. Проверку исполнения организацией, реализующей инвестиционный проект, условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта (если применимо).

2.3.2. Проверку обстоятельств, указывающих на наличие оснований для изменения или расторжения соглашения.

2.3.3. Подготовку справки по результатам мониторинга, содержащей, в том числе рекомендации по изменению или расторжению соглашения.

2.3.4. В случае если муниципальное образование является стороной соглашения, подготовку справки по результатам мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, согласно приложению № 2 и направление указанной справки главе муниципального образования Кировской области.

2.3.5. Формирование отчета об исполнении условий соглашений о защите и поощрении капиталовложений, по которым Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционных проектов, в том числе этапов реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории Кировской области, согласно приложению № 3 и направление его в уполномоченный орган.

2.3.6. Формирование справки о реализации этапа инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, согласно приложению № 4 (применительно к каждому соглашению, по условиям которого в год, предшествующий году формирования указанной справки, наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта) и направление ее в территориальное управление Федерального казначейства для отражения в реестре соглашений о защите и поощрении капиталовложений (далее – реестр соглашений), а также в уполномоченный орган.

2.4. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 1 марта, на основании отчетов по результатам мониторинга и справок о реализации этапов инвестиционных проектов формирует сводный отчет об исполнении условий соглашений о защите и поощрении капиталовложений, по которым Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционных проектов, в том числе этапов реализации инвестиционных проектов, согласно приложению № 5 и направляет его в Правительство Кировской области, а также в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в соответствии с частью 18 статьи 10 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ.

**3. Порядок уведомления организации, реализующей  
 инвестиционный проект, о выявленных обстоятельствах,  
 указывающих на наличие оснований для изменения или  
 расторжения соглашения**

3.1. В случае выявления отраслевым (межотраслевым) органом обстоятельств, указывающих на наличие оснований для изменения или расторжения соглашения, предусмотренных Порядком заключения соглашений, отраслевой (межотраслевой) орган в течение 5 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств направляет организации, реализующей инвестиционный проект, одно из следующих уведомлений:

о выявлении нарушений обязательств по соглашению (с описанием выявленных нарушений) и оснований для изменения соглашения с предупреждением о недопустимости нарушения условий соглашения (если применимо) и о необходимости внесения изменений в соглашение в соответствии с Порядком заключения соглашений;

о выявлении нарушений обязательств по соглашению (с описанием выявленных нарушений) и оснований для расторжения соглашения и о инициировании процедуры расторжения соглашения в соответствии с Порядком заключения соглашений.

3.2. Отраслевой (межотраслевой) орган направляет копию уведомления, указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка, в муниципальное образование Кировской области, если такое муниципальное образование является стороной соглашения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_