- Приложение № 3

- Приложение № 3

к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ

о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети

автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения

| № п/п | Наименование проекта (объекта) | Дата и номер положительного заключения государ- ственной экспертизы проекта | Срок ввода объекта в эксплуа-тацию | Мощность объекта по проектно-сметной документации |  | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет до конца строительства по состоянию на 01.01.2020 (тыс. рублей) | Прогнозируемый предельный объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | из них искус-ственных соору-жений (пог. м) |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | Строительство и реконструкция объектов – всего |  |  | 436,738 км | 2 681,97 | 62 639 542,38 | 62 501 899,52 | 7 288,4 | 25 205,8 | 85 781,9 | 1 809 687,6 | 3 607 036,7 | 5 284 103,6 | 15 518 097,4 | 9 143 525,3 | 7 480 987,6 | 14 809 534,8 | 4 547 710,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 990 000,0 | - 2 686 301,5 | - 4 178 190,1 | - 13 928 763,0 | - 8 967 943,8 | - 7 406 624,1 | - 14 788 530,8 | - 4 547 710,3 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | - 7 288,4 | - 25 205,8 | - 85 781,9 | - 819 687,6 | - 920 735,2 | - 1 105 913,5 | - 1 589 334,4 | - 175 581,5 | - 74 363,5 | - 21 004,0 | - 0,0 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка, участок от г. Вятские Поляны до автомобильной дороги Вятские Поляны – Нижние Шуни | нет | 2025 год | 7,41 км |  | 619 959,12 | 619 959,12 |  |  |  | 17 000,0 | 300 000,0 | 295 930,5 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,0 | 295 930,5 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция моста через реку Немда на км 28+020 автомобильной дороги Кырчаны – Нема – Кильмезь в Немском районе | отсутствует | 2023 год |  | 43,15 | 99 080,96 | 97 475,00 |  |  | 1 195,2 | 96 279,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 195,2 | 96 279,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг – Скрябино в Кировской области | отсутствует | 2025 год | 16,00 км |  | 464 000,0 | 464 000,0 |  |  |  | 16 000,0 | 244 716,9 | 201 815,0 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 716,9 | 201 815,0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг – Верхнемалье в Кировской области | отсутствует | 2026 год | 20,2 км |  | 658 120,0 | 658 120,0 |  |  |  |  | 18 010,5 | 320 000,0 | 320 109,5 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 000,0 | 320 109,5 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 010,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка – граница Республики Удмуртия в Вятскополянском районе Кировской области | от 19.11.2008 № 43-1-5-0173-08 (ИИ), от 19.11.2008 № 43-1-5-0173-08 (ПД) | 2026 год | 11,63 км | 77,25 | 775 342,6 | 765 569,4 |  |  |  |  | 27 000,0 | 116 790,8 | 621 778,6 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 790,8 | 621 778,6 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 000,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги Криуша – Советск – Лебяжье – Вершинята, на участке км 54+600 – км 60+100, в Лебяжском районе Кировской области | отсутствует | 2026 год | 2,5 км |  | 1 479 682,0 | 1 479 682,0 |  |  |  | 60 000,0 | 3 543,2 | 574 236,4 | 841 902,4 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 236,4 | 841 902,4 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,0 | 3 543,2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до дер. Ужоговица в Кировской области | отсутствует | 2026 год | 19,8 км |  | 1 294 649,0 | 1 292 833,3 |  |  | 21 335,7 |  | 502 767,6 | 371 232,4 | 397 497,6 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 767,6 | 371 232,4 | 397 497,6 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 335,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской, на участке от автомобильной дороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь до дер. Ужоговица в Кировской области | отсутствует | 2027 год | 8,5 км |  | 410 443,4 | 410 443,4 |  |  |  |  | 1 568,3 | 5 075,1 | 200 000,0 | 203 800,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,0 | 203 800,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 568,3 | 5 075,1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, участок от границы г. Кирова до примыкания автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | отсутствует | 2028 год | 2,35 км |  | 600 930,2 | 600 930,2 |  |  |  |  |  | 4 755,0 | 12 485,3 | 293 670,5 | 290 019,4 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 670,5 | 290 019,4 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 755,0 | 12 485,3 |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (1-й участок) | отсутствует | 2026 год | 8,261 км |  | 2 015 736,5 | 2 015 736,5 |  |  |  |  | 6 537,2 | 15 776,9 | 1 993 422,4 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 993 422,4 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 537,2 | 15 776,9 |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (2-й участок) | отсутствует | 2027 год | 7,589 км |  | 1 019 376,3 | 1 019 376,3 |  |  |  |  |  | 6 515,6 | 25 186,4 | 987 674,3 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987 674,3 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 515,6 | 25 186,4 |  |  |  |  |
| 12 | Строительство автомобильной дороги «Западный обход г. Кирова», на участке от моста через реку Вятка у дер. Гнусино до транспортной развязки автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск | от 06.08.2010 № 43-1-1-0527-10, от 29.12.2012 № 43-1-2-0527-12, от 29.12.2012 № 43-1-6-0527-12 | 2029 год | 21,493 км |  | 17 416 042,0 | 17 298 481,9 |  |  |  |  |  | 1 380,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 3 600 000,0 | 5 697 101,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 3 600 000,0 | 5 697 101,9 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 380,0 |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство мостового перехода через реку Вятка у дер. Цепели на автомобильной дороге Цепели – Русское – Стрижи – Вахренки – Кирово-Чепецк (объездная автомобильная дорога г. Кирова) в Орловском районе Кировской области | отсутствует | 2026 год | 6,62 км | 850,0 | 4 890 055,0 | 4 890 055,0 |  |  |  | 12 831,7 | 52 141,8 | 2 200 000,0 | 2 625 081,5 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200 000,0 | 2 625 081,5 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 831,7 | 52 141,8 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Зуевка в Зуевском районе Кировской области | отсутствует | 2029 год | 7,745 км | 305,0 | 3 486 950,0 | 3 486 950,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8 408,8 | 24 312,3 | 3 454 228,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 454 228,9 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 408,8 | 24 312,3 |  |  |
| 15 | Строительство автомобильной дороги Цепели – Русское – Стрижи – Вахренки – Кирово-Чепецк на участке от мостового перехода через реку Вятка у дер. Цепели до автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны (объездная автомобильная дорога г. Кирова) в Кировской области | отсутствует | 2027 год | 49,0 км |  | 4 465 120,0 | 4 465 120,0 |  |  |  |  | 23 416,0 | 35 509,9 | 2 200 000,0 | 2 206 194,1 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200 000,0 | 2 206 194,1 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 416,0 | 35 509,9 |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция автомобильной дороги Ужоговица – Роговое – Мотоус – Яговкинцы – Зуевка в Кировской области | отсутствует | 2030 год | 58,55 км |  | 2 902 380,0 | 2 902 380,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 916,5 | 25 555,2 | 1 400 000,0 | 1 455 908,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 000,0 | 1 455 908,3 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 916,5 | 25 555,2 |  |  |
| 17 | Реконструкция моста через реку Быстрица на км 29+687 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Оричевском районе | отсутствует | 2026 год |  | 122,2 | 803 328,0 | 803 328,0 |  |  |  |  | 7 356,0 | 316 901,0 | 479 071,0 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,0 | 479 071,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 356,0 | 16 901,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция моста через реку Пижма на км 137+900 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе | отсутствует | 2024 год |  | 368,0 | 1 764 282,0 | 1 764 282,0 |  | 8 443,0 | 30 058,0 | 800 000,0 | 925 781,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 000,0 | 833 203,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 8 443,0 | 30 058,0 | 80 000,0 | 92 578,0 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция моста через реку Немда на км 142+700 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе | отсутствует | 2028 год |  | 174,12 | 1 081 439,0 | 1 081 439,0 |  |  |  |  |  |  | 6 973,2 | 547 861,1 | 526 604,7 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 604,9 | 526 604,7 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 973,2 | 21 256,2 |  |  |  |
| 20 | Реконструкция моста через реку Юг на км 0+500 автомобильной дороги Подосиновец – граница Вологодской области в Подосиновском районе | отсутствует | 2030 год |  | 220,65 | 1 090 052,0 | 1 090 052,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 496,0 | 521 004,0 | 560 552,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,0 | 560 552,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 496,0 | 21 004,0 |  |
| 21 | Реконструкция моста через реку Вала на км 225+765 автомобильной дороги Казань – Пермь в Кильмезском районе | отсутствует | 2024 год |  | 148,2 | 770 905,0 | 770 905,0 |  |  |  | 325 778,0 | 445 127,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 000,0 | 400 614,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 778,0 | 44 513,0 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Проектирование и строительство пешеходных переходов на автомобильной дороге Казань – Пермь в с. Савали (на принципах жизненного цикла) | отсутствует | 2021 год | 2 штуки |  | 9 645,4 | 9 645,4 | 2 111,4 | 7 322,0 | 212,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2 111,4 | 7 322,0 | 212,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Проектирование и строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Юрья – Великорецкое в с. Великорецкое (на принципах жизненного цикла) | отсутствует | 2020 год | 1 штука |  | 4 246,9 | 4 246,9 | 4 246,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4 246,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Проектирование и строительство пешеходного перехода в дер. Перевоз на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны (на принципах жизненного цикла) | отсутствует | 2021 год | 1 штука |  | 4 523,1 | 4 523,1 | 930,1 | 3 462,0 | 131,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 930,1 | 3 462,0 | 131,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Реконструкция моста через реку Ирючка на км 140+050 автомобильной дороги Казань – Пермь в Малмыжском районе | отсутствует | 2023 год | 0,31 км | 12,25 | 110 000,0 | 110 000,0 |  |  | 12 800,0 | 97 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 800,0 | 97 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство автомобильной дороги Уржум –Буйское – граница Республики Марий Эл, участок Буйское – граница Республики Марий Эл в Уржумском районе | отсутствует | 2024 год | 6,5 км |  | 430 396,0 | 430 396,0 |  |  |  | 283 895,3 | 146 500,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 895,3 | 146 500,7 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в Кировской области* | отсутствует | 2026 год | 2,83 км | 318 | 2 867 187,9 | 2 860 300,0 |  | 5 978,8 |  | 34 300,0 | 302 410,5 | 1 000 000,0 | 1 523 589,5 |  |  |  |  |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 5 978,8 |  | 34 300,0 | 302 410,5 | 1 000 000,0 | 1 523 589,5 |  |  |  |  |
| 28 | Строительство автомобильной дороги Шаваржаки – граница Республики Марий Эл в Советском районе Кировской области | отсутствует | 2024 год | 6,9 км |  | 458 620,0 | 458 620,0 |  |  |  | 8 200,0 | 450 060,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 200,0 | 45 060,0 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Реконструкция моста через реку Пушма на км 11+233 автомобильной дороги Пинюг – Скрябино в Подосиновском районе Кировской области | отсутствует | 2024 год |  | 43,15 | 206 600,0 | 206 600,0 |  |  |  | 56 500,0 | 150 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 500,0 | 150 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Реконструкция автомобильной дороги Луза – Лальск – граница Республики Коми, участок Луза – Лальск в Кировской области | отсутствует | 2028 год | 19,81 км |  | 1 411 000,0 | 1 411 000,0 |  |  |  |  |  |  | 21 000,0 | 500 000,0 | 890 000,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,0 | 890 000,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000,0 |  |  |  |  |
| 31 | Реконструкция автомобильной дороги Луза – Лальск – граница Республики Коми, участок Лальск – граница Республики Коми в Кировской области | отсутствует | 2030 год | 78,21 км |  | 5 554 700,0 | 5 554 700,0 |  |  |  |  |  |  |  | 80 000,0 | 1 500 000,0 | 2 000 000,0 | 1 974 700,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 000,0 | 2 000 000,0 | 1 974 700,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000,0 |  |  |  |
| 32 | Реконструкция автомобильной дороги Подосиновец – Пинюг в Кировской области | отсутствует | 2027 год | 16,655 км |  | 520 000,0 | 520 000,0 |  |  |  |  |  | 20 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 000,0 | 250 000,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |
| 33 | Реконструкция автомобильной дороги Луза – граница Вологодской области в Кировской области | отсутствует | 2029 год | 14,744 км |  | 753 200,0 | 753 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 000,0 | 737 200,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737 200,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 000,0 |  |  |
| 34 | Реконструкция автомобильной дороги Подосиновец – граница Вологодской области в Кировской области | отсутствует | 2030 год | 43,131 км |  | 2 201 550,0 | 2 201 550,0 |  |  |  |  |  |  |  | 45 000,0 | 600 000,0 | 1 000 000,0 | 556 550,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,0 | 1 000 000,0 | 556 550,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 000,0 |  |  |  |
| 35 | Нераспределенные лимиты |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 050,0 | 1 702,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 050,0 | 1 702,8 |  |  |  |  |  |  |  |

*Объем бюджетных ассигнований по объекту указан в соответствии с проектом Закона Кировской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

____________