- Приложение № 4

- Приложение № 4

к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ

о крупных проектах, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития

Российской Федерации

| № п/п | Наименование проекта (объекта) | Вид работ | Заказчик | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проекта | Год ввода объекта в эксплуа-тацию | Мощность объекта по проектно-сметной документа-ции (км) | Стоимость в ценах соответ-ствующих лет (тыс. рублей) | Объем работ, подлежащий выполнению с 01.01.2020 до конца строительства |  | Прогнозируемый объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | км | остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 207,30 | 421 538,42 | 10 933,90 | 747 706,10 | 300 050,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000,00 | 241 388,82 |  | 747 706,10 | 300 000,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 207,30 | 180 149,60 | 10 933,90 |  | 50,00 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск (участок Опарино – Альмеж в Кировской области) | строи-тельство | Кировское областное государ-ственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | от 17.03.2013 № 43-1-5-0496-13, от 09.01.2017 № 43-1-1-6-2911-17, от 25.03.2019 № 43-1-0131-1, от 16.07.2020 № 43-1-1-2-031837-2020 | 2021 год | 26,63 | 1 312 156,2 | 26,63 | 721 745,72 | 300 207,30 | 421 538,42 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000,00 | 241 388,82 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 207,30 | 180 149,60 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Вазюк – Опарино в Кировской области | рекон-струкция | Кировское областное государ-ственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | нет | 2024 год | 25,46 | 1 058 690,00 | 25,46 | 1 058 690,00 |  |  | 10 933,90 | 747 706,10 | 300 050,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747 706,10 | 300 000,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 933,90 |  | 50,00 |

__________