|  | Приложение № 3 Приложение № 4 к Государственной программе |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ

в перечне мероприятий отдельного мероприятия «Развитие водохозяйственного комплекса»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Источники финансирования | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации | Мощность объекта | Единица измерения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Лумпун у дер. Заякинцы Унинского района Кировской области | федеральный бюджет | 4 909,40 | 4 909,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 – 2020 годы | 1 | единиц | приведение гидротехниче-ских сооружений в безопасное техническое состояние |
|  |  | областной бюджет | 258,40 | 258,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 87,60 | 87,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт гидроузла руслового пруда на р. Ивкина для хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | федеральный бюджет | 10 297,10 | 1 569,10 | 8 728,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 – 2021 годы | 1 | единиц | приведение гидротехниче-ских сооружений в безопасное техническое состояние |
|  |  | областной бюджет | 1 223,90 | 82,60 | 1 141,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 790,60 | 118,90 | 671,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Капитальный ремонт гидроузла Шошминского водохранилища в местечке Опытное Поле Яранского района Кировской области | федеральный бюджет | 34 424,50 |  |  | 9 432,00 | 24 992,50 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 – 2023 годы | 1 | единиц | приведение гидротехниче-ских сооружений в безопасное техническое состояние |
|  |  | областной бюджет | 2 197,50 |  |  | 602,10 | 1 595,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 131,31 |  |  | 601,80 | 1 529,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидроузла на р. Плоская у дер. Корюгино Слободского района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 год | 1 | проектов |  |
|  |  | областной бюджет | 1 470,00 | 1 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 630,00 | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт гидроузла на р. Плоская у дер. Корюгино Слободского района Кировской области | федеральный бюджет | 10 779,00 |  |  | 10 779,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 1 | единиц | приведение гидротехниче-ских сооружений в безопасное техническое состояние |
|  |  | областной бюджет | 688,10 |  |  | 688,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 667,50 |  |  | 667,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидроузла на р. Водовойка у с. Адово Уржумского муниципального района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 1 | проектов |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 320,00 |  |  |  | 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Залазна у с. Залазна Омутнинского района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 1 | проектов |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 450,00 |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидроузла Большого Кирсинского водохранилища на р. Дальняя в г. Кирс Верхнекамского района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 1 | проектов |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Подводно-техническое обследование гидротехнических сооружений Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | областной бюджет | 771,70 |  |  | 771,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 1 | единиц | получение информации о состоянии гидротехниче-ских сооружений |
|  |  | местный бюджет | 85,80 |  |  | 85,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по разделу 3 | 72 682,41 | 9 126,00 | 10 541,00 | 23 628,00 | 28 887,41 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 60 410,00 | 6 478,50 | 8 728,00 | 20 211,00 | 24 992,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства консолидирован-ного бюджета Кировской области | 12 272,41 | 2 647,50 | 1 813,00 | 3 417,00 | 3 894,91 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6 609,60 | 1 811,00 | 1 141,30 | 2 061,90 | 1 595,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5 662,61 | 836,50 | 671,70 | 1 355,10 | 2 299,51 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по отдельному мероприятию «Развитие водохозяйствен-ного комплекса» | 97 037,61 | 25 662,50 | 10 541,00 | 25 928,00 | 31 185,31 | 3 720,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 74 403,20 | 20 471,70 | 8 728,00 | 20 211,00 | 24 992,50 | 00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства консолидирован-ного бюджета Кировской области | 22 634,41 | 5 190,80 | 1 813,00 | 5 717,00 | 6 192,81 | 3 720,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 9 964,90 | 3 096,30 | 1 141,30 | 4 131,90 | 1 595,40 | 00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 12 669,51 | 2 094,50 | 671,70 | 1 585,10 | 4 597,41 | 3 720,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________