Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Кировской области

от 07.02.2023    № 42-П

# РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Кировской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)»

# ПАСПОРТ
региональной программы Кировской области 
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
(2023 – 2027 годы)»

| Наименование Региональной программы | региональная программа Кировской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке Региональной программы | подпункт «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации от 21 июня 2022 года от 24.08.2022 № Пр-1483 ГС |
| План мероприятий с указанием сроков реализации Региональной программы | план реализации мероприятий Региональной программы (приложение № 5 к Региональной программе) |
| Ответственный исполнитель Региональной программы | министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее – министерство) |
| Участники Региональной программы | органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») (по соглашениям) |
| Цель Региональной программы | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Кировской области |
| Задачи Региональной программы | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Кировской области посредством модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе капитального ремонта линейных объектов |
| Целевые показатели Региональной программы | увеличение численности населения Кировской области, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг, человек; увеличение протяженности инженерных сетей Кировской области, в отношении которых произведена работа по замене, километров; снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры, % |
| Сроки и этапы реализации Региональной программы | 2023 – 2027 годы. Региональная программа реализуется в 2 этапа: 2023 – 2024 годы; 2025 – 2027 годы. |
| Объем и источники финансирования Региональной программы | общий объем финансирования Региональной программы на 2023 – 2027 годы составляет 1 796 777,0 тыс. рублей, в том числе: средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – Фонд) – 1 046 800,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей (привлекают по соглашениям), средства внебюджетных источников – 749 977,0 тыс. рублей (привлекают по соглашениям); общий объем финансирования Региональной программы на 2023 год составляет 431 698,0 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда – 241 600,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей (привлекают по соглашениям), средства внебюджетных источников – 172 098,0 тыс. рублей (привлекают по соглашениям); общий объем финансирования Региональной программы на 2024 год составляет 1 383 079,0 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда – 805 200,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей (привлекают по соглашениям), средства внебюджетных источников – 577 879,0 тыс. рублей (привлекают по соглашениям) |
| Ожидаемые результаты реализации Региональной программы | увеличение численности населения Кировской области, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг, к 2027 году до 16 547 человек; увеличение протяженности инженерных сетей Кировской области, в отношении которых произведена работа по замене, к 2027 году до 87,04 километра; снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры к 2027 году на 9,9%. |

- Общая характеристика технического состояния систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
на территории Кировской области

По данным оценки состояния систем водоснабжения и водоотведения, на территории Кировской области эксплуатируются:

2 283 источника централизованных систем водоснабжения;

7 498,06 километра водопроводных сетей, из них нуждаются в замене 
1 141,3 километра;

109 централизованных систем водоотведения;

2 325,11 километра канализационных сетей, из них нуждаются в замене 820,48 километра.

В 266 из 286 муниципальных образований Кировской области коммунальная услуга по водоснабжению осуществляется с использованием централизованных систем водоснабжения. Всего на территории Кировской области централизованным водоснабжением обеспечены 1 208 798 человек, что составляет 94,3% общей численности населения Кировской области. Доля населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, по состоянию на 31.12.2020 составляла 86,3% (в том числе городского населения – 95,16%). Данное несоответствие вызвано следующими причинами.

Количество подземных источников водоснабжения составляет 1 812  штук, или 98,3% от общего количества источников водоснабжения, расположенных на территории Кировской области. На основании исследований качества воды, проведенных при обустройстве источников водоснабжения, на основании ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» большинство подземных источников водоснабжения были отнесены к 1-му классу качества воды, строительство очистных сооружений водоподготовки на которых не предусматривается.

Общий уровень физического износа сетей в Кировской области составляет 72,3%, в том числе водопроводных сетей – 69,5%, канализационных сетей – 45,51%.

Износ объектов жилищно-коммунального хозяйства Кировской области составляет более 60%.

На территории Кировской области за 2022 год зафиксированы 282 аварии и (или) инцидента в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 114 нарушений в сфере водоснабжения, 1 нарушение в сфере водоотведения.

Высокий износ сетей водоснабжения и водоотведения является источником постоянного социального напряжения.

Ветхое состояние инженерных сетей приводит к частым аварийным ситуациям и, как следствие, подтоплениям территорий, просадке дорожных покрытий и объектов социальной инфраструктуры, например, детских площадок, загрязнению верхних слоев почвенных покровов.

Вышеуказанные проблемы имеют системный характер и существуют во всех населенных пунктах Кировской области.

В рамках реализации Региональной программы предусмотрено выполнение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области.

Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Региональную программу, приведена в приложении № 1.

# Механизм реализации мероприятий Региональной программы

Финансирование мероприятий Региональной программы осуществляется в рамках государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности».

Финансовое обеспечение реализации Региональной программы приведено в приложении № 2.

Объемы финансовых средств Региональной программы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

- Обоснование включаемого в Региональную программу перечня мероприятий

В Региональную программу включены мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с учетом следующих критериев и требований:

объекты коммунальной инфраструктуры отобраны по итогам инвентаризации, результаты которой размещены в автоматизированной информационной системе в сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

объекты коммунальной инфраструктуры имеют высокий физический износ, в связи с чем подлежат модернизации в приоритетном порядке;

на объектах коммунальной инфраструктуры, подлежащих модернизации, наблюдается наибольшее количество аварий и инцидентов;

мероприятия соответствуют требованиям, установленным Правилами предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
на 2023 – 2027 годы (далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2022 № 2253 «Об утверждении Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»;

реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целевых показателей Региональной программы;

мероприятия соответствуют требованию по направлению не менее 
90% средств Фонда на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

мероприятия соответствуют требованию по сроку реализации, который 
не превышает двух лет;

мероприятия соответствуют требованию по предельному объему средств финансовой поддержки Фонда, направляемому на реализацию мероприятий в отношении линейных объектов, исходя из установленного             показателя – 12 100,0 тыс. рублей на 1 километр;

подтверждено привлечение средств внебюджетных источников.

Понятие «модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» используется в значении, определенном Правилами.

- Обоснование потребности в объеме средств финансовой поддержки, объеме долевого финансирования за счет средств областного бюджета, средств местных бюджетов с учетом планируемых направлений использования указанных средств 
и привлечения внебюджетных средств

Совокупный объем финансового обеспечения Региональной
программы определен в соответствии с Правилами как сумма объема финансовой поддержки Фонда, определенной решением президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, объема средств областного бюджета и местных бюджетов, объема средств внебюджетных источников.

Объем средств внебюджетных источников определен в размере 
20% от суммы объема финансовой поддержки Фонда на реализацию Региональной программы, объема средств областного и местного бюджетов. В соответствии с Правилами средства областного и местного бюджетов замещены средствами внебюджетных источников.

Предельная стоимость мероприятий Региональной программы определена на основании предварительного расчета стоимости работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с использованием сметных норм, стоимости проектов-аналогов, укрупненных нормативов цены строительства, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

- Информация о количестве многоквартирных домов на территории Кировской области, в отношении которых планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета

В целях исполнения требования абзаца четвертого подпункта «б» пункта 8 Правил планируется осуществить установку коллективных (общедомовых) приборов учета за счет средств собственников помещений в   многоквартирных домах, ранее не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета, или в рамках реализации инвестиционных и производственных программ ресурсоснабжающих организаций.

Количество многоквартирных домов, планируемых к оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета, определяется с учетом сведений ресурсоснабжающих организаций, сведений по оснащенности многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета в   государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и планов мероприятий ресурсоснабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов такими приборами учета.

- Информация о связи Региональной программы с иными региональными и государственными программами Кировской области

Региональная программа разработана с учетом государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности».

Реализация мероприятий Региональной программы, в том числе
мероприятий по модернизации линейных объектов, будет осуществляться с  учетом сроков выполнения работ по благоустройству дворовых и  общественных территорий, работ по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог.

- Информация о связи и синхронизации мероприятий и параметров финансового обеспечения Региональной программы с государственными программами Кировской области и федеральными проектами

Региональная программа синхронизирована:

со Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р;

с государственными программами Российской Федерации и федеральным проектом «Инфраструктурное меню»;

с государственной программой Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»;

с региональной программой Кировской области «Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 01.08.2019 № 421-П «Об утверждении региональной программы «Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области» на 2019 – 2024 годы».

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» 
и государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на территории Кировской области осуществляются строительство и модернизация водозаборных и очистных сооружений, но в связи с высоким износом сетей водоснабжения наблюдается вторичное загрязнение транспортируемой воды. Реализация мероприятий по   капитальному ремонту сетей водоснабжения, предусмотренных Региональной программой, позволит решить данную проблему.

# Ожидаемые результаты реализации Региональной программы

Реализация мероприятий Региональной программы предполагает достижение следующих результатов:

снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры 
к 2027 году на 9,9%;

увеличение протяженности инженерных сетей Кировской области, 
в отношении которых произведена работа по замене, к 2027 году 
до 87,04 километра;

увеличение численности населения Кировской области, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг, к 2027 году 
до 16 547 человек.

Сведения о целевых показателях Региональной программы приведены в приложении № 3.

Динамика достижения целевых показателей Региональной программы приведена в приложении № 4.

План реализации мероприятий Региональной программы приведен в приложении № 5.

# Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации Региональной программы

Мониторинг и контроль реализации Региональной программы осуществляются министерством в целях выявления отклонений параметров реализации мероприятий от установленных Региональной программой целевых показателей.

В ходе мониторинга Региональной программы формируется информация о достижении целевых показателей, результатов и контрольных точек мероприятий Региональной программы, о соблюдении обеспечения совокупного объема финансового обеспечения Региональной программы.

По итогам завершения реализации мероприятий Региональной программы формируются итоговые отчеты о реализации каждого мероприятия.

Мониторинг реализации Региональной программы проводится в соответствии с пунктом 25 Правил.

________________