Приложение № 4

к Региональной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДИНАМИКА**  **достижения целевых показателей Региональной программы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования Кировской области | Наименование мероприятия Региональной программы | Сфера реализации | Протяженность замены инженерных сетей  Кировской области, в отношении которых  произведена работа по замене | | | | | | Численность граждан, проживающих в Кировской области, для которых улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг | | | | | | |
| Всего | График достижения целевого показателя | | | | | Всего | График достижения целевого показателя | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| км | км | км | км | км | км | человек | человек | человек | человек | человек | человек | |
| Итого по Кировской области | | | | 87,04 | 0,00 | 87,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 547 | 0 | 16 547 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого по сфере реализации «водоснабжение» | | | | 58,86 | 0,00 | 58,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 032 | 0 | 7 032 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого по муниципальному образованию | | | | 58,86 | 0,00 | 58,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 032 | 0 | 7 032 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт сетей водоснабжения муниципального образования «Город Киров» | водоснабжение | 57,90 | 0,00 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 917 | 0 | 6 917 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт водовода № 6 | водоснабжение | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого по сфере реализации «водоотведение» | | | | 28,18 | 0,00 | 28,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 514 | 0 | 9 514 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого по муниципальному образованию | | | | 28,18 | 0,00 | 28,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 514 | 0 | 9 514 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт сетей водоотведения муниципальное образование «Город Киров» | водоотведение | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 103 | 0 | 8 103 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт напорного коллектора от главной канализационной насосной станции до городской станции аэрации | водоотведение | 4,18 | 0,00 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 | 0 | 1 411 | 0 | 0 | 0 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_