|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5к Региональной программе  |
|
|
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ****реализации мероприятий Региональной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемуниципального образования Кировской области | Наименование мероприятия Региональной программы | Дата заключения контракта на выполнение проектных работ | Дата заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнениепроектных и строительно-монтажных работ | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Дата заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту | Датазавершенияработ | Дата ввода объекта вэксплуатацию |
| 1 | Муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт сетей водоснабжения муниципального образования «Город Киров» | не требуется | не требуется | не требуется | май 2023 года | декабрь 2024года | декабрь 2024 года |
| 2 | Муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт сетей водоотведения муниципального образования «Город Киров» | не требуется | не требуется | не требуется | май 2023 года | декабрь 2024 года | декабрь 2024 года |
| 3 | Муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт водовода № 6 | не требуется | не требуется | не требуется | апрель 2023 года | декабрь 2024 года | декабрь 2024 года |
| 4 | Муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт напорного коллектора от главной канализационной насосной станции до городской станции аэрации | не требуется | не требуется | не требуется | апрель 2023 года | декабрь 2024 года | декабрь 2024 года |

 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_