Приложение № 3

Приложение № 3

к Региональной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Региональной программы

| № п/п | Наименование региональной программы, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансовых ресурсов, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощ-ность объекта | Эконо-мичес-кий эф-фект, млн. руб-лей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | итого |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Региональная программа в области обра-щения с отхо-дами, в том числе с твердыми ком-мунальными отходами, на территории Кировской области на 2019 – 2029 годы | всего | 487,97 | 147,73 | 254,62 | 162,81 | 200,15 | 2 478,70 | 393,78 | 441,81 | 654,61 | 762,61 | 1 494,80 | 7 479,59 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,5 | 1 187,50 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 29,89 | 16,33 | 24,00 | 90,99 | 121,25 | 141,15 | 85,50 | 143,30 | 134,80 | 139,55 | 183,45 | 1 110,21 |  |  |  |
|  |  | инфра-структурный бюджетный кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971,70 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3,67 | 4,58 | 3,40 | 5,38 | 6,40 | 40,69 | 39,38 | 9,60 | 9,60 | 9,85 | 10,85 | 143,40 |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 454,41 | 126,82 | 227,22 | 66,44 | 72,50 | 1 325,16 | 31,40 | 51,41 | 272,71 | 375,71 | 1 063,00 | 4 066,78 |  |  |  |
| 1 | Создание и развитие инфраструк-туры по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) | всего | 486,78 | 144,23 | 152,30 | 87,32 | 87,83 | 30,20 | 31,40 | 93,10 | 85,90 | 87,30 | 51,80 | 1 338,16 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 29,89 | 16,33 | 18,50 | 37,62 | 49,30 | 0,00 | 0,00 | 57,80 | 49,30 | 49,30 | 49,20 | 357,24 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,48 | 1,08 | 1,20 | 2,36 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 20,12 |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 454,41 | 126,82 | 132,60 | 47,34 | 35,93 | 30,20 | 31,40 | 32,70 | 34,00 | 35,40 | 0,00 | 960,80 |  |  |  |
| 1.1 | Создание мест (площадок) накопления ТКО | всего | 30,81 | 12,32 | 19,70 | 39,98 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 51,90 | 51,90 | 51,90 | 51,80 | 362,21 |  |  | обеспечение муници-пальных образований Кировской области местами (площадка-ми) накопле-ния ТКО в соответ-ствии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | областной бюджет | 28,33 | 11,24 | 18,50 | 37,62 | 49,30 | 0,00 | 0,00 | 49,30 | 49,30 | 49,30 | 49,20 | 342,09 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,48 | 1,08 | 1,20 | 2,36 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 20,12 |  |  |  |
| 1.2 | Приобретение и содержание (ремонт) контейнеров (бункеров) для накопления ТКО | всего | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 22,73 | 22,93 | 16,70 | 17,40 | 18,10 | 18,80 | 19,60 | 0,00 | 205,26 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 22,73 | 22,93 | 16,70 | 17,40 | 18,10 | 18,80 | 19,60 | 0,00 | 205,26 |  |  |  |
| 1.3 | Расширение и обновление мусоровозного парка | всего | 454,41 | 126,82 | 63,60 | 24,61 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,60 | 15,20 | 15,80 | 0,00 | 755,54 |  |  | обеспечение транспор-тирования отходов в муници-пальных образованиях Кировской области в соответ-ствии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники | 454,41 | 126,82 | 63,60 | 24,61 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,60 | 15,20 | 15,80 | 0,00 | 755,54 |  |  |  |
| 1.4 | Создание условий для осуществления раздельного накопления ТКО, в том числе отходов, требующих специального обращения, и отходов от использования товаров |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 1.4.1 | Развитие системы сбора отходов от использования товаров, в том числе ртутьсодер-жащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | обеспечение сбора отходов от использо-вания товаров с последую-щей передачей таких отходов на переработку в соответ-ствии с требова-ниями законода-тельства |
| 1.4.2 | Создание пунктов приема вторичного сырья и отходов от населения |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | обеспечение сбора вторичного сырья и отходов от населения |
| 1.5 | Мониторинг исполнения регулируемой или нере-гулируемой организацией мероприятий инвестицион-ных программ в области обращения с ТКО |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | предоставление регулируемой или нерегулируемой организа-цией отчетности о реализации мероприя-тий инвес-тиционных программ в области обращения с ТКО |
| 1.6 | Определение нормативов накопления ТКО на территории Кировской области с разбором по морфологи-ческому составу | всего | 1,56 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,15 |  |  | установ-ление нормативов накопления ТКО |
|  |  | областной бюджет | 1,56 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,15 |  |  |  |
| 1.7 | Осуществление анализа сведений об объеме и (или) о массе накопленных ТКО, а также ТКО, в отношении которых были осуществлены сбор, транспорти-рование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение, соблюдение схемы потоков ТКО |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | предостав-ление сведений об объеме и (или) о массе накоплен-ных ТКО, а также ТКО, в отношении которых были осущест-влены сбор, транспор-тирование, обработка, утилизация, обезвре-живание и (или) захороне-ние, недопуще-ние наруше-ний схемы потоков ТКО |
| 2 | Проектирова-ние, строительство и (или) реконструкция объектов обращения с ТКО | всего | 0,00 | 0,00 | 94,62 | 19,10 | 36,57 | 2 337,76 | 0,00 | 18,71 | 238,71 | 340,31 | 1 063 | 4 148,78 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,10 |  |  |  |
|  |  | инфра-структурный бюджетный кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971,70 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники | 0,00 | 0,00 | 94,62 | 19,10 | 36,57 | 1 295,00 | 0,00 | 18,71 | 238,71 | 340,30 | 1 063 | 3 105,98 |  |  |  |
| 2.1 | Проектирова-ние, строительство и (или) реконструкция комплексных объектов по обращению с ТКО | всего |  |  |  |  |  | 1 897,44 |  |  |  | 96,30 | 1 063 | 3 056,75 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 41,14 |  |  |  |  |  | 41,14 |  |  |  |
|  |  | инфра-структурный бюджетный кредит |  |  |  |  |  | 971,70 |  |  |  |  |  | 971,70 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | 884,60 |  |  |  | 96,30 | 1 063 | 2 043,91 |  |  |  |
| 2.1.1 | Комплексный объект по обращению с ТКО (КПО «Централь-ный») | всего |  |  |  |  |  | 971,70 |  |  |  | 42,00 | 513,0 | 1 526,70 |  |  |  |
|  |  | инфра-структурный бюджетный кредит |  |  |  |  |  | 971,70 |  |  |  |  |  | 971,70 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,00 | 513,0 | 555,00 |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Создание мусоросор-тировочного завода и объекта утилизации ТКО в составе комплексного объекта по обращению с ТКО (КПО «Централь-ный») | всего |  |  |  |  |  | 971,70 |  |  |  |  |  | 971,70 | 200,00 тыс. тонн в год – мощ-ность объекта обра-ботки ТКО, 110,00 тыс. тонн в год – мощ-ность объекта утили-зации ТКО |  | обеспечение обработки и утилизации отходов в соответ-ствии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | инфра-структурный бюджетный кредит |  |  |  |  |  | 971,70 |  |  |  |  |  | 971,70 |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Проектирование и строительство объекта размещения ТКО в составе комплексного объекта по обращению с ТКО (КПО «Централь-ный») | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,00 | 468,0 | 497,00 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,00 | 468,0 | 497,00 |  |  |  |
| 2.1.1.2.1 | Проектирование объекта размещения ТКО в составе комплексного объекта по обращению с ТКО (КПО «Централь-ный») | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,00 |  | 29,00 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,00 |  | 29,00 |  |  |  |
| 2.1.1.2.2 | Строительство объекта размещения ТКО в составе комплексного объекта по обращению с ТКО (КПО «Централь-ный») | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,0 | 468,00 | 90,00 тыс. тонн в год |  | обеспечение размещения отходов в соответ-ствии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,0 | 468,00 |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Модернизация мусоросор-тировочного завода в составе комплексного объекта по обращению с ТКО (КПО «Централь-ный») (введение линии производства альтернатив-ного топлива) | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 | 45,00 | 58,00 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 | 45,00 | 58,00 |  |  |  |
| 2.1.1.3.1 | Разработка проектной документации «Модернизация мусоросор-тировочного завода в составе комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Централь-ный») (введение линии производства альтернатив-ного топлива)» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 |  | 13,00 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 |  | 13,00 |  |  |  |
| 2.1.1.3.2 | Модернизация мусоросор-тировочного завода в составе комплексного объекта по обращению с ТКО (КПО «Централь-ный») (введение линии производства альтернатив-ного топлива) | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 | 45,00 | 30 тыс. тонн в год |  | обеспечение обработки отходов в соответ-ствии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 | 45,00 |  |  |  |
| 2.1.2 | Комплексный объект по обращению с ТКО в Вятскополян-ском районе | всего |  |  |  |  |  | 464,00 |  |  |  |  |  | 464,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | 443,43 |  |  |  |  |  | 443,43 |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Проектирование комплексного объекта по обращению с ТКО в Вятскополян-ском районе | всего |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |
| 2.1.2.2 | Строительство комплексного объекта по обращению с ТКО в Вятскополян-ском районе | всего |  |  |  |  |  | 443,43 |  |  |  |  |  | 443,43 | 20 тыс. тонн в год – мощ-ность объекта обра-ботки ТКО, 20 тыс. тонн в год – мощ-ность объекта раз-меще-ния ТКО | 63,25 | обеспечение обработки и размещения отходов в соответ-ствии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | 443,43 |  |  |  |  |  | 443,43 |  |  |  |
| 2.1.3 | Комплексный объект по обращению с ТКО в Яранском районе | всего |  |  |  |  |  | 461,74 |  |  |  |  |  | 461,74 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | 441,17 |  |  |  |  |  | 441,17 |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Проектирование комплексного объекта по обращению с ТКО в Яранском районе | всего |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |
| 2.1.3.2 | Строительство комплексного объекта по обращению с ТКО в Яранском районе | всего |  |  |  |  |  | 441,17 |  |  |  |  |  | 441,17 | 20 тыс. тонн в год – мощ-ность объекта обра-ботки ТКО, 20 тыс. тонн в год – мощ-ность объекта раз-меще-ния ТКО |  | обеспечение обработки и размещения отходов в соответ-ствии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | 441,17 |  |  |  |  |  | 441,17 |  |  |  |
| 2.1.4 | Комплексный объект по обращению с ТКО в Нолинском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,31 | 550,0 | 604,31 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,31 | 550,0 | 604,31 |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Проектирование комплексного объекта по обращению с ТКО в Нолинском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,31 |  | 54,31 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,31 |  | 54,31 |  |  |  |
| 2.1.4.2 | Строительство комплексного объекта по обращению с ТКО в Нолинском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 | 550,00 | 20 тыс. тонн в год – мощ-ность объекта обра-ботки ТКО, 20 тыс. тонн в год – мощ-ность объекта раз-меще-ния ТКО, 20 тыс. тонн в год – мощ-ность объекта утили-зации ТКО |  | обеспечение обработки, размещения и утилизации отходов в соответ-ствии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 | 550,00 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  | 94,62 | 19,10 | 36,57 |  |  |  |  |  |  | 150,29 |  |  |  |
| 2.2 | Проектирование и строительство межмуници-пального полигона ТКО для Свечинского муниципаль-ного округа и Шабалинского района | всего |  |  | 94,62 | 19,10 | 36,57 |  |  |  |  |  |  | 150,29 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  | 94,62 | 19,10 | 36,57 |  |  |  |  |  |  | 150,29 |  |  |  |
| 2.2.1 | Передача акционерному обществу «Вятские автомобильные дороги» проектно-сметной документации на строительство межмуници-пального полигона ТКО для Свечинского муниципаль-ного округа и Шабалинского района | всего |  |  |  | 2,60 | 1,30 |  |  |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  | 2,60 | 1,30 |  |  |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  |
| 2.2.2 | Строительство межмуници-пального полигона ТКО для Свечинского муниципаль-ного округа и Шабалинского района | всего |  |  | 94,62 | 16,50 | 35,27 |  |  |  |  |  |  | 146,39 | 14,50 тыс. тонн в год | 280 | обеспечение размещения отходов в соответ-ствии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  | 94,62 | 16,50 | 35,27 |  |  |  |  |  |  | 146,39 |  |  |  |
| 2.3 | Проектирование и строительство объектов обработки ТКО | всего |  |  |  |  |  | 440,32 |  | 18,71 | 228,71 | 210,00 |  | 897,74 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 29,96 |  |  |  |  |  | 29,96 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | 410,36 |  | 18,71 | 228,71 | 210,00 |  | 867,78 |  |  |  |
| 2.3.1 | Мусоросор-тировочная станция в Шабалинском районе | всего |  |  |  |  |  | 233,11 |  |  |  |  |  | 233,11 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 14,98 |  |  |  |  |  | 14,98 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | 218,13 |  |  |  |  |  | 218,13 |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Проектирование мусоросор-тировочной станции в Шабалинском районе | всего |  |  |  |  |  | 14,98 |  |  |  |  |  | 14,98 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 14,98 |  |  |  |  |  | 14,98 |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Строительство мусоросор-тировочной станции в Шабалинском районе | всего |  |  |  |  |  | 218,13 |  |  |  |  |  | 218,13 | 15 тыс. тонн в год |  | обеспечение обработки отходов в соответ-ствии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | 218,13 |  |  |  |  |  | 218,13 |  |  |  |
| 2.3.2 | Мусоросор-тировочная станция в Лузском муниципальном округе | всего |  |  |  |  |  | 207,21 |  |  |  |  |  | 207,21 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 14,98 |  |  |  |  |  | 14,98 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | 192,23 |  |  |  |  |  | 192,23 |  |  |  |
| 2.3.2.1 | Проектирование мусоросор-тировочной станции в Лузском муниципальном округе | всего |  |  |  |  |  | 14,98 |  |  |  |  |  | 14,98 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 14,98 |  |  |  |  |  | 14,98 |  |  |  |
| 2.3.2.2 | Строительство мусоросор-тировочной станции в Лузском муниципальном округе | всего |  |  |  |  |  | 192,23 |  |  |  |  |  | 192,23 | 10 тыс. тонн в год |  | обеспечение обработки отходов в соответ-ствии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | 192,23 |  |  |  |  |  | 192,23 |  |  |  |
| 2.3.3 | Мусоросор-тировочная станция в Омутнинском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 | 210,00 |  | 228,71 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 | 210,00 |  | 228,71 |  |  |  |
| 2.3.3.1 | Проектирование мусоросорти-ровочной станции в Омутнинском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  | 18,71 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  | 18,71 |  |  |  |
| 2.3.3.2 | Строительство мусоросор-тировочной станции в Омутнинском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,00 |  | 210,00 | 15 тыс. тонн в год |  | обеспечение обработки отходов в соответ-ствии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,00 |  | 210,00 |  |  |  |
| 2.3.4 | Мусоросор-тировочная станция в Зуевском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 | 210,00 |  |  | 228,71 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 | 210,00 |  |  | 228,71 |  |  |  |
| 2.3.4.1 | Проектирование мусоросор-тировочной станции в Зуевском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  | 18,71 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  | 18,71 |  |  |  |
| 2.3.4.2 | Строительство мусоросор-тировочной станции в Зуевском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,00 |  |  | 210,00 | 15 тыс. тонн в год |  | обеспечение обработки отходов в соответ-ствии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,00 |  |  | 210,00 |  |  |  |
| 2.4 | Проектирование и строительство объекта обезвреживания ТКО в г. Лузе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 34,00 |  | 44,00 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 34,00 |  | 44,00 |  |  |  |
| 2.4.1 | Проектирование объекта обезвреживания ТКО в г. Лузе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
| 2.4.2 | Строительство объекта обезвреживания ТКО в г. Лузе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,00 |  | 34,00 | 10 тыс. тонн в год |  | обеспечение обезврежи-вания отходов в соответ-ствии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,00 |  | 34,00 |  |  |  |
| 3 | Ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде | всего | 1,19 | 3,50 | 7,70 | 56,39 | 75,75 | 110,44 | 362,38 | 330,00 | 330,00 | 335,00 | 380,0 | 1 992,35 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,5 | 1 187,50 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 53,37 | 71,95 | 69,75 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 90,25 | 134,2 | 681,57 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1,19 | 3,50 | 2,20 | 3,02 | 3,80 | 40,69 | 39,38 | 7,00 | 7,00 | 7,25 | 8,25 | 123,28 |  |  |  |
| 3.1 | Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе ТКО, и свалок твердых бытовых отходов (далее – ТБО) на территории Кировской области, включенных в перечень свалок ТБО, подлежащих рекультивации* | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 75,45 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 335,00 | 380,0 | 1 783,98 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,5 | 1 187,50 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 69,75 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 90,25 | 134,2 | 554,10 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 5,70 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,25 | 8,25 | 42,38 |  |  |  |
| 3.1.1 | Выявление объектов накопленного экологического вреда окружающей среде и принятие мер по вклю-чению выяв-ленных объектов в государ-ственный реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | направление заявок о включении выявленных объектов накоплен-ного экологи-ческого вреда окружающей среде в государ-ственный реестр объектов накоплен-ного экологи-ческого вреда окружающей среде |
| 3.1.2 | Разработка проектной документации «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Уржумском районе Кировской области» | всего |  |  |  |  | 3,53 |  |  |  |  |  |  | 3,53 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 3,35 |  |  |  |  |  |  | 3,35 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |
| 3.1.3 | Рекультивация полигона ТБО в Уржумском районе Кировской области | всего |  |  |  |  |  | 45,45 |  |  |  |  |  | 45,45 |  |  | предот-вращение угрозы жизни и здоровью населения, возвраще-ние земель в хозяй-ственный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
| 3.1.4 | Разработка проектной документации «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в пгт Кумены» | всего |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  |  |  |  | 4,75 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| 3.1.5 | Рекультивация полигона ТБО в пгт Кумены | всего |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  | предот-вращение угрозы жизни и здоровью населения, возвраще-ние земель в хозяй-ственный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 49,50 |  |  |  | 49,50 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  | 0,50 |  |  |  |
| 3.1.6 | Разработка проектной документации «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г. Мураши» | всего |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  |  |  | 4,75 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| 3.1.7 | Рекультивация полигона ТБО в г. Мураши | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | предот-вращение угрозы жизни и здоровью населения, возвраще-ние земель в хозяй-ственный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,50 |  |  | 49,50 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  |  |  |
| 3.1.8 | Разработка проектной документации «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г. Омутнинске» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  |  | 4,75 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  |  |
| 3.1.9 | Рекультивация полигона ТБО в г. Омутнинске | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  | предот-вращение угрозы жизни и здоровью населения, возвраще-ние земель в хозяй-ственный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,50 |  | 49,50 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  | 0,50 |  |  |  |
| 3.1.10 | Разработка проектной документации «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в пгт Лебяжье» | всего |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 4,75 |  |  |  |  |  | 4,75 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| 3.1.11 | Рекультивация полигона ТБО в пгт Лебяжье | всего |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |  |  | предот-вращение угрозы жизни и здоровью населения, возвраще-ние земель в хозяй-ственный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 49,50 |  |  |  |  | 49,50 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |
| 3.1.12 | Разработка проектной документации «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Юрьянском районе» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  | 4,75 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |
| 3.1.13 | Рекультивация полигона ТБО в Юрьянском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  | предот-вращение угрозы жизни и здоровью населения, возвраще-ние земель в хозяй-ственный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,50 | 49,50 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 0,50 |  |  |  |
| 3.1.14 | Разработка проектной документации «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов вблизи д. Барановщина Куменского района» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  | 4,75 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |
| 3.1.15 | Рекультивация полигона ТБО вблизи д. Барановщина Куменского района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  | предот-вращение угрозы жизни и здоровью населения, возвраще-ние земель в хозяй-ственный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,50 | 49,50 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 0,50 |  |  |  |
| 3.1.16 | Разработка (корректировка) проектно-сметной доку-ментации на рекультивацию свалок ТБО на территории Кировской области, включенных в перечень свалок ТБО, подлежащих рекультивации | всего |  |  |  |  |  | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 155,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 24,00 | 124,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 31,00 |  |  |  |
| 3.1.17 | Рекультивация свалок ТБО на территории Кировской области, включенных в перечень свалок ТБО, подлежащих рекультивации | всего |  |  |  |  |  |  | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,0 | 1 250,00 |  |  | предот-вращение угрозы жизни и здоровью населения, возвраще-ние земель в хозяй-ственный оборот |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,5 | 1 187,50 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 56,25 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 6,25 |  |  |  |
| 3.2 | Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природо-охранного законода-тельства* | всего | 1,19 | 3,50 | 7,70 | 41,60 | 60,97 | 34,99 | 32,38 |  |  |  |  | 182,33 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 5,50 | 38,58 | 57,35 |  |  |  |  |  |  | 101,43 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1,19 | 3,50 | 2,20 | 3,02 | 3,62 | 34,99 | 32,38 |  |  |  |  | 80,90 |  |  |  |
| 3.2.1 | Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на ликвидацию свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природо-охранного законодатель-ства | всего | 1,19 | 3,50 | 7,70 | 40,80 | 60,37 |  |  |  |  |  |  | 113,56 |  |  | предотвра-щение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйствен- ный оборот; ликвидация 34 свалок бытовых (комму-нальных) отходов в 2023 году, ликвидация 81 свалки бытовых (комму-нальных) отходов в 2024 году, ликвидация 81 свалки бытовых (комму-нальных) отходов в 2025 году |
|  |  | областной бюджет |  |  | 5,50 | 38,58 | 57,35 |  |  |  |  |  |  | 101,43 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1,19 | 3,50 | 2,20 | 2,22 | 3,02 |  |  |  |  |  |  | 12,13 |  |  |  |
| 3.2.2 | Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природо-охранного законодатель-ства, в соответствии с графиками по ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области | всего |  |  |  | 0,80 | 0,60 | 34,99 | 32,38 |  |  |  |  | 68,77 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,80 | 0,60 | 34,99 | 32,38 |  |  |  |  | 68,77 |  |  |  |
| 3.3 | Ликвидация несанкцио-нированных свалок на землях лесного фонда Кировской области | всего |  |  |  | 14,79 | 11,25 |  |  |  |  |  |  | 26,04 |  |  | предотвра-щение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйствен- ный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 14,79 | 11,25 |  |  |  |  |  |  | 26,04 |  |  |  |
| 3.4 | Проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролиру-ющими лицами (выездные обследования, осмотры территорий) с целью выявления мест несанкциони-рованного размещения отходов с дальнейшим мониторингом их ликвидации |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | снижение негативно- го воздей-ствия отходов на окружаю-щую среду |
| 3.5 | Осуществление контроля за ликвидацией свалок отходов, в том числе ТКО |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | снижение негативного воздействия отходов на окружаю-щую среду |
| 3.6 | Ведение регионального реестра мест несанкциони-рованного размещения отходов |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | внесение записей в региональ-ный реестр мест несанкци-онирован-ного размещения отходов |
| 4 | Информиро-вание населения Кировской области по вопросам обращения с отходами | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |  |  |  |
| 4.1 | Организация постоянного информиро-вания граждан по вопросам обращения с отходами |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | своевре-менное обеспечение населения информа-цией о новациях в сфере обращения с ТКО на территории Кировской области |
| 4.2 | Организация и проведение экологических акций и мероприятий, связанных с реализацией комплекса мер по реформирова-нию системы обращения с ТКО |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | повышение экологи-ческой культуры населения в сфере обращения с ТКО |
| 4.3 | Модернизация автомати-зированной информаци-онной системы «Региональный кадастр отходов» | всего |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  | автомати-зация приема отчетности юридических лиц и индивиду-альных предпри-нимателей, осущест-вляющих хозяйствен-ную и иную деятельность на объектах воздействия на окружа-ющую среду III категории |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |

x –  финансирования не требуется.

* В случае нехватки средств экологических платежей рекультивация объектов размещения отходов, в том числе ТКО, и ликвидация (рекультивация) свалок ТБО на территории Кировской области будут осуществляться при наличии в областном бюджете источников финансирования, в том числе при финансовой поддержке за счет средств федерального бюджета.

____________