|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5Приложение № 5к Региональной программе  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПЛАН** **реализации мероприятий Региональной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемуниципального образования Кировской области | Наименование мероприятия Региональной программы | Дата заключения контракта на выполнение проектных работ | Дата заключения контракта, предметом которого является одновременное выполнениепроектных и строительно-монтажных работ | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Дата заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту | Датазавершенияработ | Дата ввода объекта вэксплуатацию |
| 1 | Муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт сетей водоснабженияМО «Город Киров» | не требуется | не требуется | 03.08.2023 | ноябрь 2023 года | декабрь 2024 года | декабрь 2024 года |
| 2 | Муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт сетей водоотведенияМО «Город Киров» | не требуется | не требуется | 17.08.2023 | ноябрь 2023 года | декабрь 2024 года | декабрь 2024 года |
| 3 | Муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт водовода № 6 | не требуется | не требуется | 19.07.2023 | ноябрь 2023 года | декабрь 2024 года | декабрь 2024 года |
| 4 | Муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт напорного коллектора от ГКНС до ГСА | не требуется | не требуется | 19.07.2023 | ноябрь 2023 года | декабрь 2024 года | декабрь 2024 года |

 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_