|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5  Приложение № 5  к Региональной программе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПЛАН**  **реализации мероприятий Региональной программы**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование  муниципального образования Кировской области | Наименование мероприятия  Региональной программы | Дата заключения контракта на выполнение проектных работ | Дата заключения контракта, предметом которого является одновременное выполнение  проектных и строительно-монтажных работ | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Дата заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту | Дата  завершения  работ | Дата ввода объекта в  эксплуатацию | | 1 | Муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт сетей водоснабжения МО «Город Киров» | не требуется | не требуется | 03.08.2023 | ноябрь  2023 года | декабрь  2024 года | декабрь  2024 года | | 2 | Муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт сетей водоотведения МО «Город Киров» | не требуется | не требуется | 17.08.2023 | ноябрь  2023 года | декабрь  2024 года | декабрь  2024 года | | 3 | Муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт водовода № 6 | не требуется | не требуется | 19.07.2023 | ноябрь  2023 года | декабрь  2024 года | декабрь  2024 года | | 4 | Муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт напорного коллектора  от ГКНС до ГСА | не требуется | не требуется | 19.07.2023 | ноябрь  2023 года | декабрь  2024 года | декабрь  2024 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_