Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Кировской области

от 30.09.2023    № 522-П

ПОРЯДОК

принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, и внесения изменений в принятые управленческие решения

1. Порядок принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, и внесения изменений в принятые управленческие решения (далее – Порядок) определяет процедуру принятия управленческих решений, указанных в подпункте «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.07.2022 № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства» (далее – управленческие решения), в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства (далее – региональный реестр), внесения изменений в принятые в соответствии с настоящим Порядком управленческие решения.

Установить, что в случае принятия в отношении объекта незавершенного строительства, включенного в региональный реестр, строительство, реконструкция которого осуществлялась с привлечением средств федерального бюджета, президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации одного из управленческих решений в порядке, предусмотренном пунктами 2 – 4 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства» (далее – управленческое решение президиума (штаба) Правительственной комиссии), управленческое решение, принятое в отношении указанного объекта незавершенного строительства в соответствии с настоящим Порядком, считается утратившим силу со дня принятия управленческого решения президиума (штаба) Правительственной комиссии.

2. Принятие управленческих решений, внесение изменений в принятые управленческие решения осуществляется:

2.1. Межведомственной комиссией при Правительстве Кировской области по вопросам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, создаваемых (реконструируемых) на территории Кировской области в рамках реализации национальных, федеральных и региональных проектов (далее – межведомственная комиссия), созданной распоряжением Правительства Кировской области от 28.11.2022 № 292 «О межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по вопросам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, создаваемых (реконструируемых) на территории Кировской области в рамках реализации национальных, федеральных и региональных проектов», в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр (далее – незавершенные объекты капитального строительства), строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств областного бюджета.

2.2. Администрацией муниципального образования Кировской области (далее – администрация) или коллегиальным органом (советом, рабочей группой, комиссией), созданным администрацией, в отношении незавершенного объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись без привлечения средств федерального и (или) областного бюджетов.

3. В отношении незавершенного объекта капитального строительства одно из управленческих решений принимается в течение 30 рабочих дней 
со дня включения незавершенного объекта капитального строительства 
в региональный реестр.

4. Орган исполнительной власти Кировской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета (далее – орган исполнительной власти Кировской области), областное государственное учреждение, подведомственное органу исполнительной власти Кировской области, осуществляющему управление в сфере архитектуры 
и градостроительства (далее – областное государственное учреждение)
 (по объектам, областным государственным заказчиком строительства, реконструкции которых является областное государственное учреждение), 
в течение 15 рабочих дней со дня включения незавершенного объекта капитального строительства в региональный реестр представляет 
в орган исполнительной власти Кировской области, осуществляющий управление в сфере архитектуры и градостроительства и уполномоченный на формирование и ведение регионального реестра (далее – уполномоченный орган), предложение в отношении объекта (объектов) незавершенного строительства, включенного (включенных) в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства (далее – предложение), оформляемое согласно приложению.

По инициативе органа исполнительной власти Кировской области, областного государственного учреждения к предложению могут быть приложены копии документов, обосновывающих представленное предложение.

5. Не позднее 10 рабочих дней со дня поступления предложения уполномоченный орган выносит на рассмотрение межведомственной комиссии предложение для принятия одного из управленческих решений 
в отношении соответствующего незавершенного объекта капитального строительства.

В случае если в соответствии с абзацем вторым пункта 4 настоящего Порядка к предложению были приложены копии документов, обосновывающих представленное предложение, указанные копии документов направляются уполномоченным органом в межведомственную комиссию одновременно с внесением на ее рассмотрение предложения для принятия одного из управленческих решений.

6. По итогам рассмотрения предложения, представленного 
в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, межведомственная комиссия не позднее срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка, принимает одно из управленческих решений с учетом критериев, установленных пунктами 6 – 8 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, 
в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства» (далее – критерии принятия управленческих решений).

При отсутствии совокупности критериев принятия управленческих решений в отношении незавершенного объекта капитального строительства управленческое решение в отношении такого незавершенного объекта капитального строительства, включенного в региональный реестр, принимается на основании предложения органа исполнительной власти Кировской области, областного государственного учреждения, согласованного уполномоченным органом.

При наличии поручения Губернатора Кировской области 
или Председателя Правительства Кировской области в отношении незавершенного объекта капитального строительства управленческое решение в отношении такого незавершенного объекта капитального строительства принимается без учета критериев принятия управленческих решений.

Управленческое решение принимается межведомственной комиссией простым большинством голосов членов межведомственной комиссии, присутствующих на заседании межведомственной комиссии. В случае равенства голосов, голос председателя межведомственной комиссии (в случае его отсутствия – заместителя председателя межведомственной комиссии) является решающим.

Решение межведомственной комиссии о принятии в отношении незавершенного объекта капитального строительства управленческого решения не позднее 2 рабочих дней со дня проведения заседания межведомственной комиссии оформляется протоколом межведомственной комиссии (далее – протокол), который подписывается председательствующим на заседании межведомственной комиссии.

7. Управленческое решение, принятое в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, может содержать указание на целесообразность в целях его реализации закрепления незавершенного объекта капитального строительства на праве оперативного управления, передачи незавершенного объекта капитального строительства юридическому лицу в качестве имущественного взноса Кировской области, внесения незавершенного объекта капитального строительства в качестве вклада в имущество юридического лица в порядке, установленном действующим законодательством.

8. Уполномоченный орган не позднее 4 рабочих дней со дня проведения заседания межведомственной комиссии направляет копию протокола (выписку из протокола) Губернатору Кировской области, Председателю Правительства Кировской области, члену Правительства Кировской области, курирующему в соответствии с установленным Губернатором Кировской области распределением обязанностей работу уполномоченного органа (далее – курирующий член Правительства Кировской области), а также органу исполнительной власти Кировской области, областному государственному учреждению, направившим предложения в отношении незавершенных объектов капитального строительства.

9. При необходимости межведомственной комиссией могут быть внесены изменения в управленческие решения, принятые в соответствии 
с пунктом 6 настоящего Порядка (далее – принятые управленческие решения), в том числе в отношении незавершенных объектов капитального строительства, включенных в планы мероприятий по снижению количества незавершенных объектов капитального строительства.

10. Предложения по внесению изменений в принятые управленческие решения представляются органом исполнительной власти Кировской области, областным государственным учреждением в уполномоченный орган по мере необходимости и должны содержать обоснование необходимости таких изменений.

По инициативе органа исполнительной власти Кировской области, областного государственного учреждения к предложению о внесении изменений в принятое управленческое решение могут быть приложены копии документов, обосновывающих представленное предложение.

11. Не позднее 30 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган предложения о внесении изменений в принятое управленческое решение уполномоченный орган выносит указанное предложение, а также копии обосновывающих его документов (при их наличии) на рассмотрение межведомственной комиссии.

Решение межведомственной комиссии о внесении изменений 
(об отказе во внесении изменений) в принятое управленческое решение принимается в порядке, предусмотренном абзацами третьим и четвертым пункта 6 настоящего Порядка, не позднее 50 рабочих дней со дня поступления соответствующего предложения по внесению изменений 
в принятое управленческое решение в уполномоченный орган.

Основанием для отказа во внесении изменений в принятое управленческое решение является несоответствие предлагаемых органом исполнительной власти Кировской области, областным государственным учреждением изменений в принятое управленческое решение критериям принятия управленческих решений и отсутствие поручения Губернатора Кировской области или Председателя Правительства Кировской области 
о внесении соответствующих изменений.

12. Уполномоченный орган не позднее 4 рабочих дней со дня проведения заседания межведомственной комиссии направляет копию протокола (выписку из протокола) Губернатору Кировской области, Председателю Правительства Кировской области, курирующему члену Правительства Кировской области, а также органу исполнительной власти Кировской области, областному государственному учреждению, направившим предложения в отношении незавершенного объекта капитального строительства.

13. Орган исполнительной власти Кировской области, областное государственное учреждение обеспечивают хранение документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в предложениях, указанных 
в абзаце первом пункта 4 и абзаце первом пункта 10 настоящего Порядка, 
до исключения в установленном порядке соответствующего незавершенного объекта капитального строительства из регионального реестра.

14. Принятие управленческих решений в отношении незавершенных объектов капитального строительства, указанных в подпункте 2.2 настоящего Порядка (далее – муниципальные управленческие решения), осуществляется в срок, указанный в пункте 3 настоящего Порядка, с учетом критериев принятия управленческих решений.

При наличии поручения главы муниципального образования Кировской области, за счет средств местного бюджета которого осуществлялось строительство, реконструкция незавершенного объекта капитального строительства, указанного в подпункте 2.2 настоящего Порядка (далее – муниципальное образование Кировской области), муниципальное управленческое решение в отношении такого незавершенного объекта капитального строительства принимается без учета критериев принятия управленческих решений.

Муниципальное управленческое решение может содержать указание 
на целесообразность в целях его реализации закрепления незавершенного объекта капитального строительства на праве оперативного управления, передачи незавершенного объекта капитального строительства юридическому лицу в качестве имущественного взноса муниципального образования Кировской области, внесения незавершенного объекта капитального строительства в качестве вклада в имущество юридического лица в порядке, установленном действующим законодательством.

При необходимости администрацией или коллегиальным органом (советом, рабочей группой, комиссией), созданным администрацией, могут быть внесены изменения в принятые муниципальные управленческие решения, в том числе в отношении незавершенных объектов капитального строительства, включенных в план мероприятий по снижению количества незавершенных объектов капитального строительства.

15. Администрация не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
в установленном порядке муниципального управленческого решения, решения о внесении изменений в муниципальное управленческое решение, включения незавершенного объекта капитального строительства в план мероприятий по снижению количества незавершенных объектов капитального строительства направляет в уполномоченный орган письменное уведомление соответственно о принятом муниципальном управленческом решении, о внесении изменений в муниципальное управленческое решение, о включении незавершенного объекта капитального строительства в план мероприятий по снижению количества незавершенных объектов капитального строительства с приложением копии документа, подтверждающего информацию, указанную в уведомлении.

- ____________