* 1. Внести в раздел 3 «Сводный план мероприятий по основным целевым показателям Программы» следующее изменение:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «№ п/п | Наименование мероприятия (показателя) | Источник финансирования | Единицы измерения | Годы реализации Программы | | | | | | | | | | Всего |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселко-вых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 543,3 | 386,398 | 567,221 | 52,447 | 173,1 | 441,7 |  |  |  |  | 2 164,17 |
| млн. рублей | 1 295,287\* | 4 350,269\* | 2 032,856\* | \* | \* | \* |  |  |  |  | 7 678,412\* |
| 1) средства организаций, в том числе: | км | 543,3 | 360,693 | 557,38 | 35,4 | 173,1 | 441,7 |  |  |  |  | 2 111,73 |
| млн. рублей | 1 076,28\* | 4 032,893\* | 1 809,213\* | \* | \* | \* |  |  |  |  | 6 918,386\* |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 543,3 | 360,693 | 557,38 | 35,4 | 173,1 | 441,7 |  |  |  |  | 2 111,73 |
| млн. рублей | 1 076,28\* | 4 032,893\* | 1 809,213\* | \* | \* | \* |  |  |  |  | 6 918,386\* |
| независимые ГРО | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) иные источники, в том числе: | км |  | 25,705 | 9,845 | 17,047 |  |  |  |  |  |  | 52,597 |
| млн. рублей | 219,0074 | 317,4031 | 223,6428 |  |  |  |  |  |  |  | 760,0532 |
| средства населения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км |  | 25,705 | 9,845 | 17,047 |  |  |  |  |  |  | 52,597 |
| млн. рублей | 219,0074 | 317,4031 | 223,6428 |  |  |  |  |  |  |  | 760,0532 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. рублей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. Раздел 6 «Сводный план-график догазификации Кировской области» и раздел 7 «Пообъектный план-график догазификации Кировской области» изложить в следующей редакции: