Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Кировской области

от 17.05.2024 № 220-П

**ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта Кировской области «Развитие Кировской  
городской агломерации, в том числе транспортная обеспеченность (реновация и увеличение автобусного парка)  
и создание комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Центральный»)»**

| Наименование инфраструк-турного проекта  Кировской области | Наименование мероприятия (объекта) | Вид работ | Срок реализации | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы, млн. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| Развитие Кировской городской агломерации, в том числе транспортная обеспеченность (реновация и увеличение автобусного парка) и создание комплексного  объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Центральный») | обновление парка техники акционерного общества «КировПас-сажирАвто-транс» | приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования | 2022 год | министерство транспорта Кировской области | всего | 1028,2517 | 1028,2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 1028,2517 | 1028,2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1028,2517 | 1028,2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| создание комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Центральный») | инженерные изыскания, подготовка проектной и рабочей документации, строительст-во объекта капитального строительст-ва (включая поставку оборудования и материалов) | 2023 **–** 2025 годы | министерство строительства Кировской области | всего | 971,7483 | 0 | 0 | 896,6963 | 75,052 | 0 | 0 |
| средства обла-стного бюджета | 971,7483 | 0 | 0 | 896,6963 | 75,052 | 0 | 0 |
| в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 971,7483 | 0 | 0 | 896,6963 | 75,052 | 0 | 0 |
| строительство многоквартирных жилых домов | строительство | 2022 – 2027 годы |  | внебюджетные источники | 20 961 | 592 | 2 718 | 5 065 | 5 306 | 4 492 | 2 788 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_