Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  Правительства

Кировской области

от 07.06.2024 № 257-П

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в Порядке разработки и реализации государственных программ Кировской области**

1. В разделе 1 «Общие положения»:

1.1. В пункте 1.5:

1.1.1. В подпункте 1.5.2 слова «от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» заменить словами «от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

1.1.2. В подпункте 1.5.5 слова «на выполнение запланированных в государственных программах (комплексных программах) мероприятий (результатов)» заменить словами «на достижение показателей и выполнение мероприятий (результатов) государственных программ (комплексных программ)».

1.1.3. Абзац второй подпункта 1.5.8 изложить в следующей редакции:

«региональных проектов, ведомственных проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217467) Правительства Кировской области от 16.07.2018 № 349-П «Об организации проектной деятельности в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти Кировской области» (далее – [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217467) Правительства Кировской области от 16.07.2018 № 349-П), в совокупности составляющих проектную часть;».

1.2. В пункте 1.7:

1.2.1. В абзаце первом слова «запросов на изменение паспортов государственных программ (комплексных программ), запросов на изменение паспортов структурных элементов» заменить словами «последующих версий паспортов государственных программ (комплексных программ) и паспортов их структурных элементов».

1.2.2. Абзац «Паспорта государственных программ (комплексных программ), запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации государственных программ (комплексных программ) утверждаются в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Губернатора Кировской области или заместителя Председателя Правительства Кировской области, ведущего вопросы стратегического планирования, а в случае его отсутствия – заместителя Председателя Правительства Кировской области, осуществляющего его обязанности в соответствии с [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=206365) Губернатора Кировской области от 23.09.2022 № 50 «О распределении обязанностей», в системе «Электронный бюджет» изложить в следующей редакции:

«Паспорта государственных программ (комплексных программ), последующие версии паспортов государственных программ (комплексных программ) утверждаются в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Губернатора Кировской области или заместителя Председателя Правительства Кировской области, ведущего вопросы стратегического планирования, а в случае его отсутствия – заместителя Председателя Правительства Кировской области, осуществляющего его обязанности в соответствии с [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=206365) Губернатора Кировской области от 23.09.2022 № 50 «О распределении обязанностей», в системе «Электронный бюджет».

1.3. В пункте 1.8 слово «осуществляется» заменить словами «может осуществляться (при необходимости)».

1.4. Пункт 1.12 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«Требования к форме и содержанию региональных проектов и ведомственных проектов устанавливаются [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217467) Правительства Кировской области от 16.07.2018 № 349-П».

2. В разделе 2 «Требования к структуре и целеполаганию государственных программ (комплексных программ)»:

2.1. В пункте 2.3:

2.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:

«Проектные направления деятельности предусматриваются [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217467) Правительства Кировской области от 16.07.2018 № 349-П».

2.1.2. Абзац пятнадцатый дополнить словами «(при необходимости)».

2.1.3. Абзацы семнадцатый и восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«иные направления деятельности (мероприятия), не отвечающие требованиям [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217467) Правительства Кировской области от 16.07.2018
№ 349-П.

К непрограммным расходам относятся расходы, осуществляемые за счет средств резервного фонда Правительства Кировской области до момента их выделения на основании правового акта Правительства Кировской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Кировской области, фонда поддержки инициатив населения, расходы, предусматривающие формирование резерва средств в областном бюджете, иные расходы, не направленные на реализацию целей государственных программ (комплексных программ) и задач структурных элементов государственных программ (комплексных программ) в соответствии с законом Кировской области об областном бюджете».

2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Формирование и реализация региональных проектов, ведомственных проектов, а также формирование отчетности об их реализации осуществляются в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217467) Правительства Кировской области
от 16.07.2018 № 349-П. В случае реализации регионального проекта, входящего в состав национального проекта, в рамках нескольких государственных программ (комплексных программ) требования к мероприятиям (результатам) таких региональных проектов определяются в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217467) Правительства Кировской области от 16.07.2018 № 349-П.

Требования к мероприятиям (результатам) региональных проектов и ведомственных проектов определяются в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217467) Правительства Кировской области от 16.07.2018 № 349-П.

Формирование и реализация комплексов процессных мероприятий осуществляются в соответствии с Методическими рекомендациями.

Паспорт комплекса процессных мероприятий содержит задачи, для решения которых предусматриваются мероприятия (результаты).

Мероприятие (результат) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) формируется исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), прослеживаемости финансирования, возможности мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы) и выполнения задач структурного элемента государственной программы (комплексной программы).

Позиция паспорта структурного элемента государственной программы (комплексной программы), касающаяся мероприятия (результата) структурного элемента, в том числе содержит наименование мероприятия (результата), срок его реализации, указание о должностном лице, ответственном за его реализацию, объем финансового обеспечения мероприятия (результата) по годам реализации, базовое значение результата за год, предшествующий году начала реализации государственной программы (комплексной программы), или за год, определенный федеральным органом исполнительной власти в составе декомпозированного мероприятия (результата), и плановые значения по годам реализации до завершения реализации мероприятия (результата).

Мероприятие (результат) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта».

2.3. В абзаце двенадцатом пункта 2.7 слова «от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» заменить словами «от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

2.4. В пункте 2.8 слова «положением о проектной деятельности» заменить словами «[постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217467) Правительства Кировской области
от 16.07.2018 № 349-П».

2.5. В пункте 2.9:

2.5.1. В абзаце втором слова «от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» заменить словами «от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

2.5.2. В абзаце седьмом слова «государственной программы (комплексной программы)» заменить словами «государственной программы Российской Федерации».

2.5.3. После абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«Показатели государственной программы (комплексной программы)
не должны дублировать показатели ее структурных элементов. В число показателей государственной программы (комплексной программы) могут быть включены показатели регионального проекта, входящего в состав национального проекта, декомпозированные на уровень Кировской области.

Показатели государственных программ (комплексных программ) формируются с учетом влияния на их достижение задач их структурных элементов. Показатели структурных элементов государственной программы (комплексной программы) формируются с учетом влияния на их достижение мероприятий (результатов) данных структурных элементов».

2.5.4. Абзац «Показатели региональных проектов и ведомственных проектов должны соответствовать требованиям, установленным положением о проектной деятельности» изложить в следующей редакции:

«Показатели региональных проектов и ведомственных проектов должны соответствовать требованиям, установленным [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217467) Правительства Кировской области от 16.07.2018 № 349-П».

2.5.5. Абзац «Показатели государственной программы (комплексной программы) и показатели комплекса процессных мероприятий должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), однократности учета, сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности и отвечать иным требованиям, определенным Методическими рекомендациями» изложить в следующей редакции:

«Показатели государственной программы (комплексной программы) и показатели ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), однократности учета, сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности».

3. В разделе 3 «Требования к содержанию государственных программ (комплексных программ)»:

3.1. В абзаце четвертом пункта 3.2 слова «, способы их эффективного решения» исключить.

3.2. В подпункте 3.3.3 пункта 3.3 слова «а также связи» заменить словами «а также связи задач».

3.3. В пункте 3.4:

3.3.1. В абзаце первом подпункта 3.4.1 слова «положением о проектной деятельности» заменить словами «[постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217467) Правительства Кировской области от 16.07.2018 № 349-П».

3.3.2. Подпункт 3.4.2 изложить в следующей редакции:

«3.4.2. Паспорт комплекса процессных мероприятий формируется в соответствии с Методическими рекомендациями и пунктом 3.5 настоящего Порядка.

 До ввода уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в опытную эксплуатацию компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» паспорт комплекса процессных мероприятий утверждается правовым актом органа исполнительной власти Кировской области (ответственным исполнителем или соисполнителем). После ввода уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в опытную эксплуатацию компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» утверждение паспорта комплекса процессных мероприятий осуществляется в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Порядка.

Паспорт комплекса процессных мероприятий утверждается не позднее
1 декабря текущего финансового года после предварительного согласования с министерством финансов Кировской области и министерством экономического развития Кировской области.

Комплекс процессных мероприятий может быть реализован только в рамках одной государственной программы (комплексной программы)».

4. В разделе 4 «Этапы разработки государственной программы (комплексной программы)»:

4.1. Абзац третий пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«Комплексные программы разрабатываются при необходимости выполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, требований (указаний) федеральных органов государственной власти и (или) по решению Правительства Кировской области».

4.2. Абзац шестой пункта 4.4 изложить в следующей редакции:

«обоснование объема планируемых к выделению финансовых ресурсов, включая финансовое обеспечение реализации государственной программы (комплексной программы) и комплекса процессных мероприятий с детализацией по главным распорядителям средств областного бюджета, обоснования и расчеты финансовых ресурсов, необходимых для реализации каждого структурного элемента и инвестиционного проекта;».

4.3. Пункт 4.5 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«соответствия кодов бюджетной классификации, указанных в мероприятиях (результатах) структурных элементов государственной программы (комплексной программы) в системе «Электронный бюджет», кодам бюджетной классификации, указанным в законе Кировской области об областном бюджете или сводной бюджетной росписи областного бюджета;».

4.4. Пункт 4.6 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«соответствия показателей государственной программы (комплексной программы), ее структурных элементов и их количественных значений показателям, установленным нефинансовыми соглашениями о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации;».

4.5. В абзацах первом и втором пункта 4.8 слова «положением о проектной деятельности» заменить словами «[постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217467) Правительства Кировской области от 16.07.2018 № 349-П».

4.6. В пункте 4.13:

4.6.1. В абзаце первом слова «положением о проектной деятельности» заменить словами «[постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217467) Правительства Кировской области
от 16.07.2018 № 349-П».

4.6.2. В абзаце втором слова «и с куратором» исключить.

4.7. В пункте 4.14 после слов «в электронном виде» дополнить словами «в системе «Электронный бюджет».

4.8. В абзаце первом пункта 4.15 слова «в пункте 4.5» заменить словами «в пункте 4.4».

4.9. В пункте 4.20 слова «не позднее 1 декабря» заменить словами «не позднее 1 ноября».

5. В разделе 5 «Внесение изменений в государственную программу (комплексную программу)»:

5.1. Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Внесение изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы) и в паспорта ее структурных элементов осуществляется в системе «Электронный бюджет» после ввода уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в эксплуатацию ее компонентов и модулей путем создания последующих версий паспорта государственной программы (комплексной программы) и паспортов ее структурных элементов в виде их новой редакции. Утверждение последующей версии паспорта государственной программы (комплексной программы) осуществляется после утверждения последующих версий паспортов ее структурных элементов, но не позднее последнего дня месяца, предшествующего месяцу формирования отчета о ходе реализации соответствующего структурного элемента государственной программы (комплексной программы)».

5.2. В пункте 5.5:

5.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«5.5. В паспорте государственной программы (комплексной программы), утверждаемом в системе «Электронный бюджет», объемы финансирования государственной программы (комплексной программы) за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников по состоянию на 31 декабря текущего года должны соответствовать объемам финансирования государственной программы (комплексной программы) за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников, указанным в утвержденных паспортах структурных элементов государственной программы (комплексной программы)».

5.2.2. В абзаце шестом слова «осуществляется в срок» заменить словами «осуществляется в паспорте государственной программы (комплексной программы) независимо от вида его утверждения в срок».

5.3. Абзац четвертый пункта 5.7 изложить в следующей редакции:

«Внесение изменений в документы, определенные [подпунктами 2.1.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=220277&dst=100082), [2.1.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=220277&dst=100083), [2.1.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=220277&dst=100091) настоящего Порядка, осуществляется в системе «Электронный бюджет» после ввода уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в эксплуатацию ее компонентов и модулей».

5.4. В пункте 5.9:

5.4.1. В абзаце первом слова «положением о проектной деятельности» заменить словами «[постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217467) Правительства Кировской области
от 16.07.2018 № 349-П».

5.4.2. В абзаце втором слова «с учетом пунктов 5.4, 5.5, 5.14, 6.3, 6.5» заменить словами «с учетом пунктов 5.4, 6.3».

5.5. После абзаца первого пункта 5.10 дополнить абзацем следующего содержания:

«После ввода уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в эксплуатацию компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» внесение изменений в паспорта структурных элементов государственной программы (комплексной программы) осуществляется только в системе «Электронный бюджет».

5.6. Пункты 5.11 и 5.12 изложить в следующей редакции:

«5.11. Ответственный исполнитель при необходимости внесения изменений в государственную программу (комплексную программу):

осуществляет подготовку проекта постановления Правительства Кировской области о внесении изменений в постановление об утверждении государственной программы (комплексной программы) с учетом [пунктов 5.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=220277&dst=100256), [5.14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=220277&dst=100295), [6.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=220277&dst=100302) – [6.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=220277&dst=100307) настоящего Порядка;

создает в системе «Электронный бюджет» последующие версии паспорта структурного элемента и паспорта государственной программы (комплексной программы).

При согласовании проекта постановления Правительства Кировской области о внесении изменений в постановление об утверждении государственной программы (комплексной программы) и при согласовании в системе «Электронный бюджет» последующих версий паспортов государственной программы (комплексной программы) и паспортов ее структурных элементов представляются дополнительные и обосновывающие материалы, указанные в [пункте 4.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=220277&dst=100200) настоящего Порядка, разъясняющие вносимые изменения.

5.12. Ответственный исполнитель обеспечивает согласование последующих версий паспорта структурного элемента, паспорта государственной программы (комплексной программы):

с соисполнителями, с куратором в течение 4 рабочих дней со дня поступления им на согласование в системе «Электронный бюджет» последующих версий паспорта структурного элемента, паспорта государственной программы (комплексной программы);

с министерством финансов Кировской области и министерством экономического развития Кировской области в течение 8 рабочих дней со дня поступления им на согласование в системе «Электронный бюджет» последующих версий паспорта структурного элемента, паспорта государственной программы (комплексной программы).

Согласование последующей версии паспорта государственной программы (комплексной программы) осуществляется после согласования последующих версий паспортов ее структурных элементов».

5.7. В пункте 5.13 слова «запроса на изменение» заменить словами «последующей версии».

5.8. Пункт 5.14 изложить в следующей редакции:

«5.14. В течение текущего финансового года в обязательном порядке вносятся изменения:

в паспорта структурных элементов государственной программы (комплексной программы) в системе «Электронный бюджет» в связи с предоставлением межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, субсидий областным государственным учреждениям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, ранее не предусмотренных государственной программой (комплексной программой), – в течение 10 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписью областного бюджета объемов бюджетных ассигнований, но не позднее последнего дня месяца, предшествующего месяцу формирования отчета о ходе реализации соответствующего структурного элемента государственной программы (комплексной программы);

в паспорта структурных элементов государственной программы (комплексной программы) в системе «Электронный бюджет» в части приведения объемов бюджетных ассигнований в соответствие со сводной бюджетной росписью областного бюджета, но не позднее последнего дня месяца, предшествующего месяцу формирования отчета о ходе реализации соответствующего структурного элемента государственной программы (комплексной программы);

в приложение к государственной программе (комплексной программе), определенное [подпунктом 3.1.2.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=220277&dst=100155) настоящего Порядка, в части включения объектов капитального строительства или приобретаемых объектов недвижимого имущества, ранее не предусмотренных государственной программой (комплексной программой), или изменения стоимости объектов капитального строительства или приобретаемых объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках государственной программы (комплексной программы), – в течение 1 месяца со дня утверждения сводной бюджетной росписью областного бюджета объемов бюджетных ассигнований на указанные цели».

5.9. Дополнить пунктами 5.16 и 5.17 следующего содержания:

«5.16. Министерство финансов Кировской области рассматривает последующие версии паспорта структурного элемента и паспорта государственной программы (комплексной программы) на предмет:

соответствия объемов бюджетных ассигнований, необходимых для реализации государственной программы (комплексной программы), объемам бюджетных ассигнований, утвержденным законом Кировской области об областном бюджете, законами Кировской области о внесении изменений в закон Кировской области об областном бюджете или сводной бюджетной росписью областного бюджета;

соответствия объемов бюджетных ассигнований, необходимых для реализации структурных элементов, объемам бюджетных ассигнований за счет средств областного и федерального бюджетов, предусмотренным законом Кировской области об областном бюджете, законами Кировской области о внесении изменений в закон Кировской области об областном бюджете или сводной бюджетной росписью областного бюджета;

соответствия кодов бюджетной классификации, указанных в мероприятиях (результатах) структурных элементов государственной программы (комплексной программы) в системе «Электронный бюджет», кодам бюджетной классификации, указанным в законе Кировской области об областном бюджете, законах Кировской области о внесении изменений в закон Кировской области об областном бюджете или сводной бюджетной росписи областного бюджета;

соответствия включения налоговых расходов заявленным целям государственной программы (комплексной программы);

обоснованности отражения скорректированного объема налоговых расходов в соответствии со сведениями о налоговых расходах государственной программы (комплексной программы), представленными ответственным исполнителем и подготовленными в соответствии с Методическими рекомендациями.

5.17. Министерство экономического развития Кировской области рассматривает последующие версии паспорта структурного элемента и паспорта государственной программы (комплексной программы) на предмет соблюдения требований к содержанию государственных программ (комплексных программ), установленных настоящим Порядком и Методическими рекомендациями, в том числе:

соответствия целей государственной программы (комплексной программы) национальным целям с учетом влияния мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы (комплексной программы) на достижение соответствующих показателей национальных целей;

соответствия целей государственной программы (комплексной программы) приоритетам социально-экономического развития Кировской области, определенным стратегией социально-экономического развития Кировской области, другими документами стратегического планирования Кировской области;

обоснованности включения структурных элементов и соответствия их заявленным целям государственной программы (комплексной программы);

отсутствия идентичных (в том числе по содержанию) направлений расходов в одной или нескольких государственных программах (комплексных программах);

наличия показателей государственной программы (комплексной программы), включение которых является обязательным в соответствии с [пунктом 2.9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=220277&dst=100136) настоящего Порядка;

соответствия включаемых показателей государственной программы (комплексной программы) заявленным целям государственной программы (комплексной программы) и сформированным структурным элементам государственной программы (комплексной программы);

соответствия показателей государственной программы (комплексной программы), показателей структурных элементов государственной программы (комплексной программы) и их количественных значений показателям, установленным нефинансовыми соглашениями о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации;

наличия методик расчета показателей государственной программы (комплексной программы) в соответствии с рекомендациями, установленными Методическими рекомендациями;

соответствия параметров структурных элементов, указываемых в паспорте государственной программы (комплексной программы), паспортам структурных элементов;

обоснованности включения объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества в проект государственной программы (комплексной программы) в соответствии с требованиями [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=222552) Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/277;

соответствия объемов финансового обеспечения реализации структурных элементов государственной программы (комплексной программы) за счет средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников объемам средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников объемам, указанным в паспорте государственной программы (комплексной программы)».

6. В пункте 6.4 раздела 6 «Финансовое обеспечение реализации государственных программ (комплексных программ)»:

6.1. Абзац третий исключить.

6.2. Абзац «параметры финансового обеспечения реализации государственной программы (комплексной программы) в течение финансового года могут отличаться от параметров финансового обеспечения реализации государственной программы (комплексной программы) в паспорте государственной программы (комплексной программы), утверждаемом в системе «Электронный бюджет» после ввода уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в эксплуатацию ее компонентов и модулей» после слов «параметры финансового обеспечения реализации государственной программы (комплексной программы)» дополнить словами «за счет всех источников финансирования».

7. В разделе 7 «Система управления государственной программой (комплексной программой)»:

7.1. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:

«7.1. В целях обеспечения управления реализацией государственной программы (комплексной программы) в перечне государственных программ определяется куратор.

В качестве куратора могут быть определены вице-губернатор Кировской области, первые заместители Председателя Правительства Кировской области, заместители Председателя Правительства Кировской области, а также руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области.

Куратор:

обеспечивает контроль за своевременностью разработки и утверждения государственной программы (комплексной программы);

согласует проект государственной программы (комплексной программы);

согласует в системе «Электронный бюджет» паспорт государственной программы (комплексной программы) и последующие его версии;

осуществляет на постоянной основе контроль за реализацией государственной программы (комплексной программы), в том числе рассматривает результаты мониторинга реализации и оценки эффективности государственной программы (комплексной программы);

регулирует разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками по параметрам государственной программы (комплексной программы);

 согласует отчеты о ходе реализации государственной программы (комплексной программы)».

7.2. В пункте 7.2:

7.2.1. После абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«формирует ежеквартальные отчеты о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) за I, II и III кварталы, согласует их с куратором;».

7.2.2. Абзац «паспорта структурных элементов государственной программы (комплексной программы) в актуальной редакции в течение
5 рабочих дней со дня их утверждения,» изложить в следующей редакции:

«паспорт государственной программы (комплексной программы), паспорта структурных элементов в актуальной редакции в течение
5 рабочих дней со дня их утверждения,».

7.3. В пункте 7.3:

7.3.1. В абзаце восьмом слово «годовых» исключить.

7.3.2. В абзаце десятом слово «годового» исключить.

8. В разделе 8 «Контроль за реализацией государственных программ (комплексных программ)»:

8.1. Пункты 8.2 – 8.5 изложить в следующей редакции:

«8.2. В ходе мониторинга формируются отчеты о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) в соответствии с требованиями настоящего Порядка и методическими рекомендациями по мониторингу государственных программ Кировской области.

Методические рекомендации по мониторингу государственных программ Кировской области утверждаются правовым актом министерства экономического развития Кировской области по согласованию с министерством финансов Кировской области и размещаются на официальном сайте министерства экономического развития Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подготовка отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) осуществляется ее ответственным исполнителем на основе утвержденных отчетов о ходе реализации ее структурных элементов. Отчет о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) и отчет о ходе реализации структурного элемента государственной программы (комплексной программы) (далее – отчет о ходе реализации структурного элемента) формируются нарастающим итогом за отчетный период по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Под отчетным периодом понимается:

квартал, год – для государственной программы (комплексной программы);

месяц, квартал, год – для регионального проекта, ведомственного проекта;

квартал, год – для комплекса процессных мероприятий.

Отчет о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) и отчет о ходе реализации структурного элемента формируются с первого дня отчетного периода на основании утвержденной в системе «Электронный бюджет» до начала отчетного периода версии паспорта государственной программы (комплексной программы) и паспорта структурного элемента государственной программы (комплексной программы) соответственно.

Ответственный исполнитель по результатам мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы) ежеквартально формирует отчеты о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) за I – III кварталы отчетного года на основании отчетов о ходе реализации структурных элементов за соответствующий период не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
(10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, – для комплексных программ), и направляет их на согласование в системе «Электронный бюджет» министерству экономического развития Кировской области, министерству финансов Кировской области, куратору.

Согласование отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы), указанного в [абзаце девятом пункта 8.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217467&dst=101650) настоящего Порядка, осуществляется министерством экономического развития Кировской области, министерством финансов Кировской области, куратором
не более 3 рабочих дней со дня поступления им на согласование указанного отчета в системе «Электронный бюджет».

Ответственный исполнитель обеспечивает доработку и утверждение отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (18-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, – для комплексных программ).

Министерство экономического развития Кировской области осуществляет мониторинг реализации государственной программы (комплексной программы) на основе отчетов о ходе реализации государственной программы (комплексной программы), утвержденных в системе «Электронный бюджет». Итоги ежеквартального мониторинга хода реализации государственных программ (комплексных программ) министерство экономического развития Кировской области направляет кураторам
до 20-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом
(за исключением IV квартала).

Формирование годового отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) (далее – годовой отчет), включающего информацию о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) за I – IV кварталы отчетного года, в системе «Электронный бюджет» осуществляется до 10 февраля года, следующего за отчетным
(13 февраля года, следующего за отчетным, – для комплексных программ).

Годовой отчет, сформированный ответственным исполнителем в соответствии с методическими рекомендациями по мониторингу государственных программ Кировской области, направляется на согласование в системе «Электронный бюджет» министерству экономического развития Кировской области, министерству финансов Кировской области, куратору.

Согласование годового отчета осуществляется министерством экономического развития Кировской области, министерством финансов Кировской области, куратором не более 4 рабочих дней со дня поступления им на согласование указанного отчета в системе «Электронный бюджет».

Ответственный исполнитель обеспечивает доработку и утверждение годового отчета не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным
(18 февраля года, следующего за отчетным, – для комплексных программ).

Формирование уточненного годового отчета в системе «Электронный бюджет» при необходимости осуществляется не позднее 8 апреля года, следующего за отчетным (12 апреля года, следующего за отчетным, – для комплексных программ). Доработка и утверждение уточненного годового отчета осуществляется не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным
(16 апреля года, следующего за отчетным, – для комплексных программ).

Утвержденный годовой отчет, включая дополнительные материалы, формируемые в соответствии с методическими рекомендациями по мониторингу государственных программ Кировской области, представляется ответственным исполнителем не позднее 18 февраля года, следующего за отчетным (22 февраля года, следующего за отчетным, – для комплексных программ):

в министерство экономического развития Кировской области на бумажном носителе;

в министерство финансов Кировской области – в электронном виде.

Представление в министерство экономического развития Кировской области уточненного годового отчета (при необходимости) осуществляется на бумажном носителе не позднее 16 апреля года, следующего за отчетным
(20 апреля года, следующего за отчетным, – для комплексных программ).

Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе реализации комплексной программы осуществляется на основе утвержденных в системе «Электронный бюджет» отчетов о ходе реализации государственных программ в части мероприятий (результатов), относящихся к сфере реализации комплексных программ, подготовленных ответственными исполнителями государственных программ.

8.3. Ответственный исполнитель (соисполнитель) по результатам мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы) формирует отчеты о ходе реализации структурных элементов и направляет их на согласование в системе «Электронный бюджет» министерству экономического развития Кировской области, министерству финансов Кировской области.

Формирование, сроки предоставления и согласование ежемесячных отчетов о ходе реализации региональных проектов и ведомственных проектов устанавливаются [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217467) Правительства Кировской области
от 16.07.2018 № 349-П.

Формирование ежеквартальных отчетов о ходе реализации комплекса процессных мероприятий по итогам I, II, III кварталов и годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, включающего информацию о ходе реализации комплекса процессных мероприятий
за I – IV кварталы отчетного года, осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по мониторингу государственных программ Кировской области.

Участники комплекса процессных мероприятий представляют органу исполнительной власти Кировской области, ответственному за разработку и утверждение комплекса процессных мероприятий:

информацию о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и достижении контрольных точек не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, о достижении показателей – не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей;

прогнозные данные о выполнении (достижении) мероприятий (результатов), достижении контрольных точек, показателей в следующем отчетном периоде – не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

сведения о рисках реализации комплекса процессных мероприятий (при их наличии) – не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Орган исполнительной власти Кировской области, ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий, формирует в системе «Электронный бюджет» ежеквартальный отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий и не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет его на согласование ответственному исполнителю государственной программы (комплексной программы), в министерство экономического развития Кировской области, министерство финансов Кировской области.

Согласование ежеквартальных отчетов о ходе реализации комплексов процессных мероприятий осуществляется министерством экономического развития Кировской области, министерством финансов Кировской области
в течение 2 рабочих дней со дня поступления им на согласование указанных отчетов в системе «Электронный бюджет».

Орган исполнительной власти Кировской области, ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий, обеспечивает доработку (при необходимости) и утверждение согласованного с министерством экономического развития Кировской области и министерством финансов Кировской области ежеквартального отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Формирование годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий осуществляется не позднее 6 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий направляется на согласование в министерство экономического развития Кировской области, министерство финансов Кировской области. Согласование годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий осуществляется министерством экономического развития Кировской области, министерством финансов Кировской области не более 4 рабочих дней со дня поступления им на согласование указанного отчета в системе «Электронный бюджет».

Орган исполнительной власти Кировской области, ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий, обеспечивает доработку (при необходимости) и утверждение согласованного с министерством экономического развития Кировской области и министерством финансов Кировской области годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Уточненный годовой отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий при необходимости формируется, согласовывается и утверждается не позднее 5 апреля года, следующего за отчетным.

Министерство экономического развития Кировской области осуществляет мониторинг реализации комплексов процессных мероприятий на основе ежеквартальных и годового отчетов о ходе реализации комплексов процессных мероприятий, утвержденных в системе «Электронный бюджет».

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы).

8.4. Министерство экономического развития Кировской области рассматривает проект отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы), отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий на предмет:

полноты и корректности информации о достижении значений показателей государственной программы (комплексной программы) и показателей комплекса процессных мероприятий;

 полноты и корректности информации о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий;

полноты и корректности сведений о рисках реализации государственной программы (комплексной программы) и комплекса процессных мероприятий;

соблюдения сроков выполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий;

соблюдения сроков формирования отчетов о ходе реализации государственной программы (комплексной программы), отчетов о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

8.5. Министерство финансов Кировской области рассматривает проект отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы), отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий на предмет:

соответствия общих объемов бюджетных ассигнований, отраженных в проекте отчетов, указанных в абзаце первом пункта 8.5 настоящего Порядка, объемам, утвержденным сводной бюджетной росписью областного бюджета;

соответствия общих объемов принятых бюджетных обязательств и кассовых расходов объемам бюджетных обязательств и кассовых расходов, указанным в лицевом счете получателя средств по состоянию на отчетную дату».

8.2. Дополнить пунктами 8.5–1 и 8.5–2 следующего содержания:

«8.5–1. Для проведения мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы) министерство финансов Кировской области представляет в министерство экономического развития Кировской области оперативную информацию об объемах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью областного бюджета, и о кассовых расходах областного бюджета на реализацию государственных программ (комплексных программ) в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета с распределением таких объемов и расходов по структурным элементам до 10 февраля года, следующего за отчетным.

8.5–2. Отчеты о ходе реализации государственных программ (комплексных программ) по решению куратора могут быть рассмотрены на организуемых им рабочих совещаниях.

По предложению министерства экономического развития Кировской области отчеты о ходе реализации государственных программ (комплексных программ) могут быть рассмотрены на заседаниях Правительства Кировской области. Министерство экономического развития Кировской области в инициативном порядке по итогам мониторинга реализации государственных программ (комплексных программ) может направить ответственному исполнителю предложения по повышению эффективности реализации государственной программы (комплексной программы)».

8.3. Пункт 8.7 исключить.

8.4. В пункте 8.8 после слов «Министерство экономического развития Кировской области» дополнить словами «на основании годового отчета».

8.5. Дополнить пунктом 8.8–1 следующего содержания:

«8.8–1. Для подготовки сводного годового доклада министерство финансов Кировской области представляет в министерство экономического развития Кировской области ежегодно до 18 февраля результаты оценки эффективности налоговых расходов, осуществленной в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=198521) Правительства Кировской области от 29.11.2019 № 616-П».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_