Приложение

Приложение № 5

к Государственной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках Государственной программы**

| №п/п | Наименование объекта капитального строительства,объекта недвижимого имущества | Наименование структурного элемента Государственной программы | Период реализации объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества | Стоимость объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества(в ценах соответ-ствующих лет), тыс. рублей | Источникфинансирования | Объем финансового обеспеченияпо годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024год | 2025год | 2026год |
| 1 | Объект капитального строительства «Строительство улично-дорожной сети жилой улицы № 7 от ул. Ивана Попова до ул. Совхоз 1, д. 17 в Ленинском районе муниципального образования «Город Киров» | региональный проект «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области» | 2024 год | 94 506,11 | всего | 42 451,60 |  |  |
| федеральный бюджет | 41 985,00 |  |  |
| областной бюджет | 424,10 |  |  |
| местные бюджеты | 42,50 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Объект капитального строительства «Реконструкция участка улицы Рудницкого в микрорайоне Южный-3 в г. Кирове с устройством ливневой и хоз.-бытовой канализации в границах и за границами участка» | региональный проект «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области» | 2024 год | 88 558,66 | всего | 64 064,10 |  |  |
| федеральный бюджет | 63 360,00 |  |  |
| областной бюджет | 640,00 |  |  |
| местные бюджеты | 64,10 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Объект капитального строительства «Строительство улично-дорожной сети ул. Чистопрудненской в кадастровом квартале 43:40:000515 от ул. Ивана Попова до перспективной ул. Производственной в Ленинском районе муниципального образования «Город Киров» | региональный проект «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области» | 2024 год | 291 232,04 | всего | 151 942,90 |  |  |
| федеральный бюджет | 150 273,00 |  |  |
| областной бюджет | 1 518,00 |  |  |
| местные бюджеты | 151,90 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Объект капитального строительства «Строительство улично-дорожной сети улицы № 1 в кадастровом квартале 43:40:000587 от ул. Торфяной до ул. Павла Корчагина в Первомайском районе муниципального образования «Город Киров» | региональный проект «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области» | 2024 год | 102 589,83 | всего | 89 724,10 |  |  |
| федеральный бюджет | 88 738,00 |  |  |
| областной бюджет | 896,40 |  |  |
| местные бюджеты | 89,70 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Объект капитального строительства «Строительство улиц в жилой застройке в жилом комплексе «ZNAK» в г. Кирове» | региональный проект «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области» | 2023 – 2024 годы | 187 851,09

|  |
| --- |
|  |

 | всего | 30 725,80 |  |  |
| федеральный бюджет | 30 387,94 |  |  |
| областной бюджет | 307,06 |  |  |
| местные бюджеты | 30,8 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_