Приложение

к постановлению Правительства

Кировской области

от 25.12.2024    № 630-П

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства государственной собственности Кировской области

| № п/п | Наименование (предполагаемое наименование) объекта капитального строительства | Направление инвестирования | Цель предоставления бюджетных инвестиций | Мощность объекта капитального строительства | Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта капитального строительства | Сметная стоимость (предполагаемая предельная стоимость) объекта капитального строительства в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | «Поликлиника на 200 посещений в смену в г. Нолинск Кировской области» | строительство | оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению и разделение потоков пациентов в амбулаторных условиях | 200 посещений в смену | 2024 год | 132 610,0 | 5 367,5 | 94 817,5 | 32 415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет внебюджетных источников 2024 года |  |  |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  | 6 500,0 | 3 185,0 | 0,0 | 3 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | «Поликлиника на 200 посещений в смену в пгт Кильмезь Кировской области» | строительство | оказание медицинской помощи взрослому и детскому населению | 200 посещений в смену | 2024 год | 128 990,3 | 5 570,0 | 103 615,0 | 19 805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет внебюджетных источников 2024 года |  |  |  |  | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  | 5 416,7 | 3 185,0 | 0,0 | 2 231,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | «Поликлиника на 200 посещений в смену в пгт Свеча Кировской области» | строительство | оказание медицинской помощи взрослому и детскому населению | 200 посещений в смену | 2025 год | 147 291,8 | 0,0 | 0,0 | 10 591,0 | 121 109,9 | 15 092,3* | 498,5 |
|  | в том числе за счет внебюджетных источников 2025 года |  |  |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  | 8 644,7 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 | 0,0 | 844,7 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 408 892,1 | 10 937,5 | 198 432,5 | 62 811,0 | 121 109,9 | 15 092,3 | 498,5 |
|  | в том числе за счет внебюджетных источников 2024 года |  |  |  |  | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет внебюджетных источников 2025 года |  |  |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* 15 080,8 тыс. рублей – при условии выделения бюджетных ассигнований в ходе исполнения областного бюджета на 2025 год.

______________