Приложение

Приложение

к Государственной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках**

**Государственной программы**

| № п/п | Наименование объекта | Наименование структурного элемента Государственной программы | Период реализации объекта | Стоимость объекта (в ценах соответствующих лет), тыс. рублей | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Жилое помещение в г. Белая Холуница | региональный проект «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кировской области» | 2025 год | 1 300,00 | всего |  | 1 300,00 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 1 300,00 |  |  |
| 2 | Жилое помещение в г. Котельнич | региональный проект «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кировскойобласти» | 2025 год | 2 200,00 | всего |  | 2 200,00 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 2 200,00 |  |  |
| 3 | Жилое помещение в пгт Кумены | региональный проект «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кировской области» | 2025 год | 1 800,00 | всего |  | 1 800,00 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 1 800,00 |  |  |
| 4 | Жилое помещение в пгт Демьяново | региональный проект «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кировской области» | 2025 год | 550,00 | всего |  | 550,00 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 550,00 |  |  |
| 5 | Жилое помещение в пгт Богородское | региональный проект «Развитие инфраструктуры системы  | 2025 год | 550,00 | всего |  | 550,00 |  |  |
| федеральный |  |  |  |  |
|  |  | здравоохранения Кировской области» |  |  | бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 550,00 |  |  |
| 6 | Реконструкция зданий Кировского областного государственного клинического бюджетного учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи».Строительство надземного перехода с пандусом | региональный проект «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кировской области» | 2021 – 2025 годы | 143 509,10 | всего | 66 276,4 | 24 671,20 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 66 276,4 | 24 671,20 |  |  |
| 7 | Жилое помещение в г. Луза | региональный проект «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кировской области» | 2024 год | 1 500,00 | всего | 1 500,00 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 500,00 |  |  |  |
| 8 | Жилое помещение в г. Мураши | региональный проект «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кировской области» | 2024 год | 1 500,00 | всего | 1 500,00 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 500,00 |  |  |  |
| 9 | Жилое помещение в пгт Оричи | региональный проект «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кировской области» | 2024 год | 1 600,00 | всего | 1 600,00 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 600,00 |  |  |  |
| 10 | Жилое помещение в пгт Суна | региональный проект «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кировской области» | 2024 год | 980,00 | всего | 980,00 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 980,00 |  |  |  |
| 11 | Жилое помещение в пгт Ленинское | региональный проект «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кировской области» | 2024 год | 1 620,00 | всего | 1 620,00 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 620,00 |  |  |  |
| 12 | Поликлиника на 200 посещений в смену в пгт Свеча Кировской области | региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кировская область)» | 2024 – 2025 годы | 147 291,81 | всего | 131 700,9 | 510,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 121 109,9 | 498,5 |  |  |
| областной бюджет | 10 591,0 | 11,5 |  |  |
| 13 | Детская поликлиника на 250 посещений в смену по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Грина | региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кировская область)» | 2020 –2024 годы | 367 377,50 | всего | 56 124,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 56 124,0 |  |  |  |
| 14 | Поликлиника на 200 посещений в смену пгт КильмезьКировской области  | региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кировская область)», региональный проект «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кировской области» | 2023 – 2024 годы | 128 990,3 | всего | 19 805,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 19 805,0 |  |  |  |
| 15 | Поликлиника на 200 посещений в смену пгт НолинскКировской области | региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кировская область)», региональный проект «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кировской области» | 2023 – 2024 годы | 132 610,0 | всего | 32 415,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 32 415,0 |  |  |  |

1 При условии выделения бюджетных ассигнований в ходе исполнения областного бюджета на 2025 год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_