Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Кировской области

от 14.05.2025 № 249-П

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта»)**

**по обеспечению информационного взаимодействия**

**федеральной государственной географической информационной системы**

**«Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных»**

**с региональными и муниципальными информационными системами Кировской области**

| № п/п | Наименование мероприятия | Документ об исполнении мероприятия  | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок исполнениямероприятия | Ожидаемый результатисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание оперативного штаба по реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» на территории Кировской области (далее – оперативный штаб) | постановление Правительства Кировской области | министерство информационных технологий и связи Кировской области | до 30.04.2025 | создан оперативный штаб под председательством первого заместителя Председателя Правительства Кировской области Курдюмова Д.А. |
| 2 | Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению информационного взаимодействия федеральной государственной географической информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» с региональными и муниципальными информационными системами Кировской области (далее – план мероприятий) | постановление Правительства Кировской области, доклады в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и публично-правовую компанию «Роскадастр» об утверждении плана мероприятий с приложением копии постановления Правительства Кировской области | министерство информационных технологий и связи Кировской области | до 30.04.2025 | утвержден план мероприятий |
| 3 | Проведение обследования региональных и муниципальных информационных систем Кировской области (далее – информационные системы) в соответствии с разработанной Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии анкетой предоставления информации об информационных системах (ресурсах) для организации информационного взаимодействия с федеральной государственной географической информационной системой «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (далее – анкета) | доклады в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и публично-правовую компанию «Роскадастр» о проведении обследования информационных систем с приложением заполненных анкет | министерство строительства Кировской области, министерство информационных технологий и связи Кировской области, администрация г. Кирова\*, публично-правовая компания «Роскадастр» (далее – ППК «Роскадастр»)\*, филиал ППК «Роскадастр» центр информационных технологий «Роскадастр-Инфотех» (далее – филиал ППК «Роскадастр» ЦИТ «Роскадастр-Инфотех»)\* | до 30.04.2025 | проведено обследование информационных систем  |
| 4 | Утверждение перечня информационных систем – поставщиков информации в федеральную государственную географическую информационную систему «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» | решение оперативного штаба об утверждении перечня информационных систем – поставщиков информации в федеральную государственную географическую информационную систему «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных», оформленное протоколом заседания оперативного штаба (далее – протокол), доклады в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и ППК «Роскадастр» об утверждении перечня информационных систем – поставщиков информации в федеральную государственную географическую информационную систему «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» с приложением копий протокола | оперативный штаб | до 30.05.2025 | утвержден перечень информационных систем – поставщиков информации в федеральную государственную географическую информационную систему «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» |
| 5 | Внесение изменений в Закон Кировской области от 19.12.2024 № 348-ЗО «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», предусматривающих предоставление дополнительных средств на осуществление доработки информационных систем в целях обеспечения их информационного взаимодействия с федеральной государственной географической информационной системой «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (далее – федеральная система) | Закон Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области«Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | министерство финансов Кировской области | до 01.06.2025 | выделены средства из областного бюджета на осуществление доработки информационных систем в целях обеспечения их информационного взаимодействия с федеральной системой |
| 6 | Направление оператору федеральной системы (ППК «Роскадастр») проектов соглашений об информационном взаимодействии федеральной системы с информационными системами  | проекты соглашений об информационном взаимодействии федеральной системы с информационными системами (далее – проекты соглашений),доклады в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и ППК «Роскадастр» о подготовке и направлении оператору федеральной системы (ППК «Роскадастр») проектов соглашений | министерство строительства Кировской области, министерство информационных технологий и связи Кировской области  | до 30.06.2025 | направлены проекты соглашений оператору федеральной системы (ППК «Роскадастр») |
| 7 | Направление оператору федеральной системы (ППК «Роскадастр») проектов протоколов информационного взаимодействия федеральной системы с информационными системами  | проекты протоколов информационного взаимодействия федеральной системы с информационными системами (далее – проекты протоколов), доклады в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и ППК «Роскадастр» о подготовке и направлении оператору федеральной системы (ППК «Роскадастр») проектов протоколов | министерство строительства Кировской области, министерство информационных технологий и связи Кировской области  | до 31.07.2025 | направлены проекты протоколов оператору федеральной системы (ППК «Роскадастр») |
| 8 | Разработка программных интерфейсов информационного взаимодействия (REST API), позволяющих обеспечить автоматизированный обмен данными между информационными системами и федеральной системой (далее – программные интерфейсы) | доклады в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и ППК «Роскадастр» о разработке программных интерфейсов  | министерство строительства Кировской области, министерство информационных технологий и связи Кировской области  | до 28.12.2025 | разработаны программные интерфейсы |
| 9 | Заключение соглашений об информационном взаимодействии федеральной системы с информационными системами  | соглашения об информационном взаимодействии федеральной системы с информационными системами  | министерство строительства Кировской области, министерство информационных технологий и связи Кировской области, ППК «Роскадастр»\*, филиал ППК «Роскадастр» ЦИТ «Роскадастр-Инфотех»\* | до 28.11.2025 | заключены соглашения об информационном взаимодействии федеральной системы с информационными системами |
| 10 | Обеспечение полноты, актуальности и достоверности пространственных данных в информационных системах | доклады в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и ППК «Роскадастр» об итогах проведения мероприятий по наполнению информационных систем пространственными данными, их актуализации | исполнительные органы Кировской области, являющиеся владельцами пространственных данных, администрации муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Кировской области\* | до 28.12.2025,далее – на постоянной основе | обеспечены полнота, актуальность и достоверность пространственных данных в информационных системах, передача пространственных данных в федеральную систему в рамках информационного взаимодействия федеральной системы с информационными системами |
| 11 | Формирование и подписание протоколов информационного взаимодействия федеральной системы с информационными системами | протоколы информационного взаимодействия федеральной системы с информационными системами  | министерство строительства Кировской области, ППК «Роскадастр»\*, филиал ППК «Роскадастр» ЦИТ «Роскадастр-Инфотех»\* | до 28.12.2025 | подписаны протоколы информационного взаимодействия федеральной системы с информационными системами  |
| 12 | Проведение инвентаризации картографических материалов, имеющихся в распоряжении исполнительных органов Кировской области, муниципальных образований Кировской области, подведомственных им организаций (учреждений) и иных субъектов картографической деятельности (далее – картографические материалы), в том числе на предмет их актуальности, достоверности и полноты, информирование Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о наличии и составе картографических материалов, обеспечение передачи картографических материалов в установленном законодательством Российской Федерации порядке в Федеральный фонд пространственных данных | доклады в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и ППК «Роскадастр» о составе и актуальности выявленных картографических материалов, их передаче в Федеральный фонд пространственных данных | исполнительные органы Кировской области, являющиеся владельцами пространственных данных, администрации муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Кировской области\* | до 28.12.2025 | проведена инвентаризация картографических материалов, не включенных в Федеральный фонд пространственных данных |

\* Органы и организации, участвующие в реализации плана мероприятий по согласованию.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_