Приложение № 1

к Государственной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов капитального строительства, объектов недвижимого**

**имущества, реализуемых в рамках Государственной программы**

| № п/п | Наименование объекта | Наименование структурного элемента | Период реализации объекта | Стоимость объекта (в ценах существующих лет), тыс. рублей | Источник финансирования | Объемы финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | Транспортный переход под железнодорожной инфраструктурой по ул. Советской в Нововятском районе г. Кирова, Кировской области | региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области» | 2024 –2027 годы | 6 429 175,5 | всего | 4 562 885,3 | 1 122 561,3 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4 516 804,7 | 1 100 000,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 45 624,3 | 22 449,0 |  |  |  |
| местные бюджеты | 456,3 | 112,3 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция объекта капитального строительства – путепровод автомобильной дороги от ул. Ленина до ж/д переезда «Боево» в г. Кирово-Чепецк Кировской области | региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | 2025 –2026 годы | 141 161,3 | всего | 99 764,7 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 98 767,0 |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 997,7 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство объездной автомобильной дороги г. Кирова в Кировской области | региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | 2025 –2027 годы | 4 525 386,7 | всего | 35 509,9 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 35 509,9 |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция моста через реку Пижма на км 137+900 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе | региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | 2023 –2028 годы | 4 852 686,0 | всего | 21 500,0 | 21 500,0 | 450 941,6 | 450 941,6 | 450 941,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 21 500,0 | 21 500,0 | 450 941,6 | 450 941,6 | 450 941,6 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк –Слободской в Кировской области | региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области» | 2023 –2029 годы | 4 585 089,2 | всего |  | 127 245,9 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 124 700,9 |  |  |  |
| областной бюджет |  | 2 544,9 |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция моста через реку Пушма на км 11+233 автомобильной дороги Пинюг – Скрябино в Подосиновском районе Кировской области | региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | 2023 –2026 годы | 300 231,0 | всего | 173 132,0 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 173 132,0 |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция моста через реку Немда на км 28+020 автомобильной дороги Кырчаны – Нема – Кильмезь в Немском районе | региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | 2022 –2026 годы | 249 913,5 | всего | 242 368,7 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 242 368,7 |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской, на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка до д. Ужоговица в Кировской области | региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | 2027 –2030 годы | 2 847 944,6 | всего |  | 10 000,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 10 000,0 |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство автомобильной дороги Шаваржаки – граница Республики Марий Эл в Советском районе Кировской области  | региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | 2024 –2027 годы | 790 319,7 | всего | 20 000,0 | 754 584,7 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 20 000,0 | 754 584,7 |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, участок от границы г. Кирова до примыкания автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | 2026 –2029 годы | 600 930,2 | всего | 4 755,0 | 12 485,3 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4 755,0 | 12 485,3 |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (2 участок) | региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | 2026 –2030 годы | 1 019 376,3 | всего | 6 515,6 | 25 186,4 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6 515,6 | 25 186,4 |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка – граница Республики Удмуртия в Вятскополянском районе Кировской области | региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | 2026 –2030 годы | 782 371,2 | всего | 27 000,0 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 27 000,0 |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (1 участок) | региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | 2026 –2030 годы | 2 015 736,5 | всего | 6 537,2 | 15 776,9 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6 537,2 | 15 776,9 |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция автомобильной дороги Ужоговица – Роговое – Мотоус – Яговкинцы – Зуевка в Кировской области | региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | 2027 –2030 годы | 2 902 380,0 | всего |  | 20 916,5 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 20 916,5 |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Зуевка в Зуевском районе Кировской области | региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | 2027 –2030 годы | 3 486 950,0 | всего |  | 8 408,8 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 8 408,8 |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской, на участке от автомобильной дороги Кострома – Шарья –Киров – Пермь до д. Ужоговица в Кировской области | региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | 2027 –2030 годы | 410 443,4 | всего |  | 1 568,3 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 1 568,3 |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция моста через реку Немда на км 142+700 автомобильной дороги Киров – Советск ؘ– Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе | региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | 2027 –2029 годы | 1 081 439,0 | всего |  | 6 973,2 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 6 973,2 |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция автомобильной дороги Луза – Лальск – граница Республики Коми, участок Луза – Лальск в Кировской области | региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | 2027 –2030 годы | 1 411 000,0 | всего |  | 21 000,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 21 000,0 |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция автомобильной дороги Луза – Лальск – граница Республики Коми, участок Лальск – граница Республики Коми в Кировской области | региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | 2027 –2030 годы | 5 554 700,0 | всего |  | 80 000,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 80 000,0 |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция автомобильной дороги Подосиновец – граница Вологодской области в Кировской области | региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | 2027 –2030 годы | 2 201 550,0 | всего |  | 45 000,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 45 000,0 |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Опарино – Альмеж в Кировской области | региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | 2027–2030 годы | 2 700 000,0 | всего |  | 35 000,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 35 000,0 |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство автомобильной дороги Уржум – Буйское – граница Республики Марий Эл, участок Буйское – граница Республики Марий Эл в Уржумском районе | регио-нальный проект «Развитие дорож-ного хозяйства Киров-ской области» | 2024 –2030 годы | 532 876,7 | всего |  | 4 258,5 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 4 258,5 |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкция моста через реку Быстрица на км 29+687 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Оричевском районе | регио-нальный проект «Развитие дорож-ного хозяйства Киров-ской области» | 2027 –2030 годы | 803 328,0 | всего |  | 7 356,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 7 356,0 |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг – Скрябино в Кировской области | регио-нальный проект «Развитие дорож-ного хозяйства Киров-ской области» | 2024 –2026 годы | 1 333 336,0 | всего | 922 588,0 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 922 588,0 |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_