Приложение № 3

Приложение № 2–1

к Региональной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**перспективных объектов обращения с ТКО, строительство и (или) реконструкция которых предусмотрена   
мероприятиями в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, включая мероприятия по приобретению   
мобильных установок на территории Кировской области**

| №  п/п | Муниципальное образование  (местоположение объекта) | Наименование  объекта | Планируемый вид деятельности | Форма  реализации проекта | Годовая  мощность,  тыс. тонн в год | Плановый год ввода в эксплуа-тацию | Планируемая  (предельная) стоимость работ,  млн. рублей | Объем финансирования,  млн. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | | |
| федера-льный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюд-жет | иные вне-бюд-жетные средства |
| 1 | Слободской район | «Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Центральный»)» | обработка, утилизация | строитель-ство | 200 – мощность объекта обработки твердых коммунальных отходов,  60 – мощность объекта утилизации твердых коммунальных отходов | 2026 | 2 283,5 | 2 309,4 | 2 283,5 | 25,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Слободской район | «Объект размещения отходов «Центральный» | размеще-ние | проекти-рование, строитель-ство | 120 | 2029 | 462,5 | 462,5 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 434,5 |
| 3 | Слободской район | «Введение линии производства  RDF – топлива в составе комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Центральный»)» | утилизация | проекти-рование, строитель-ство | 30 | 2029 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | Вятскополян-ский район | «Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Вятскополянском районе Кировской области» | обработка, размеще-ние | строитель-ство | 20 – мощность объекта обработки твердых коммунальных отходов,  16,8 – мощность объекта  размещения твердых коммунальных отходов | 2027 | 1 139,19\* | 1 139,19\* | 655,03\* | 23,07\* | 0,0 | 477,54 |
| 5 | Яранский  район | «Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Яранском районе Кировской области» | обработка, размеще-ние | строитель-ство | 20 – мощность объекта обработки твердых коммунальных отходов,  16,8 – мощность объекта  размещения твердых коммунальных отходов | 2028 | 1 207,51 | 1 207,51\* | 673,45\* | 23,25\* | 0,0 | 527,26 |
| 6 | Шабалинский район | «Мусоросортировочная станция в  Шабалинском районе Кировской области» | обработка | строитель-ство | 15 | 2027 | 731,11\* | 731,11\* | 396,0\* | 18,48\* | 0,0 | 316,63 |
| 7 | Лузский  муниципа-льный округ | «Мусоросортировочная станция в Лузском муниципальном округе» | обработка | строитель-ство | 10 | 2027 | 776,55\* | 776,55\* | 431,32\* | 19,34\* | 0,0 | 340,87 |
| 8 | Омутнинский район | «Мусоросортировочная станция в  Омутнинском районе Кировской области» | обработка | проекти-рование, строитель-ство | 15 | 2029 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 9 | Зуевский район | «Мусоросортировочная станция в  Зуевском районе  Кировской области» | обработка | проекти-рование, строитель-ство | 15 | 2029 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 10 | Нолинский район | «Комплексный объект по обращению с твердых коммунальных отходов в  Нолинском районе Кировской области» | обработка, размеще-ние, утилизация | проекти-рование, строитель-ство | 20 – мощность объекта  обработки твердых коммунальных отходов,  20 – мощность объекта  утилизации твердых коммунальных отходов,  19,9 – мощность объекта  размещения твердых коммунальных отходов | 2029 | 1 100,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 |
| 11 | Лузский  муниципа-льный округ | «Инсинератор г. Луза Кировской области» | обезвре-живание | проекти-рование, строитель-ство | 10 | 2029 | 92,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |

\* В случае если средства предусмотрены в федеральном и областном бюджетах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_