Приложение № 5

Приложение № 3

к Региональной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области**

| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок выполнения (годы) | Объем финансирования мероприятия, млн. рублей | | | | | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, включая экономический эффект от его реализации | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе: | | | | в натуральном выражении | в стоимостном выражении,  млн. рублей |
| федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | иные внебюд-жетные источники |
| 1 | Задача «Создание и развитие инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | министерство охраны окружающей среды Кировской области | 2019 – 2030 | 389,87 | 0,0 | 267,32 | 122,55 | 0,0 | обеспечение муниципальных образований Кировской области местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 1.2 | Приобретение и содержание (ремонт) контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | региональный оператор  Акционерное общество «Куприт»  (далее –  АО «Куприт»)\* | 2019 – 2028 | 323,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,22 |  |  |
| 1.3 | Расширение и обновление мусоровозного парка | АО «Куприт»\* | 2019 – 2028 | 757,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 757,17 | обеспечение транспортирования отходов в муниципальных образованиях Кировской области в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 1.4 | Создание условий для осуществления раздельного накопления твердых коммунальных отходов, в том числе отходов, требующих специального обращения, и отходов от использования товаров | АО «Куприт»\* | 2019 – 2028 | x | x | x | x | x |  |  |
| 1.4.1 | Развитие системы сбора отходов от использования товаров, в том числе ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения | АО «Куприт»\* | 2019 – 2028 | х | х | х | х | х | обеспечение сбора отходов от использования товаров с последующей передачей таких отходов на переработку в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 1.4.2 | Создание пунктов приема вторичного сырья и отходов от населения | АО «Куприт»\* | 2019 – 2028 | x | x | x | x | x | обеспечение сбора вторичного сырья и отходов от населения |  |
| 1.5 | Мониторинг исполнения регулируемой или нерегулируемой организацией мероприятий инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами | региональная служба по тарифам Кировской области | 2019 – 2030 | x | x | x | x | x | предоставление регулируемой или нерегулируемой организацией отчетности о реализации мероприятий инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами |  |
| 1.6 | Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировской области с разбором по морфологическому составу | министерство охраны окружающей среды Кировской области | 2019 – 2030 | 25,05 | 0,0 | 25,05 | 0,0 | 0,0 | установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов |  |
| 1.7 | Осуществление анализа сведений об объеме и (или) о массе накопления твердых коммунальных отходов, а также твердых коммунальных отходов, в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение, соблюдение схемы потоков твердых коммунальных отходов | министерство охраны окружающей среды Кировской области | 2019 – 2030 | х | х | х | х | х | предоставление сведений об объеме и (или) о массе накопленных твердых коммунальных отходов, а также твердых коммунальных отходов, в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение, недопущение нарушений схемы потоков твердых коммунальных отходов |  |
| 2 | Задача «Проектирование, строительство и (или) реконструкция объектов обращения с твердыми коммунальными отходами» |  | 2019 – 2030 | 9 118,24\*\* | 2 155,8\*\*  (2 283,5 инфра-структур-ный бюджет-ный кредит) | 139,84\*\* | 0,018 | 4 539,09 |  |  |
| 2.1 | Проектирование и строительство межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для Свечинского муниципального округа и Шабалинского района | министерство охраны окружающей среды Кировской области | 2020 – 2023 | 150,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,29 |  |  |
| 2.1.1 | Передача акционерному обществу «Вятские автомобильные дороги» проектно-сметной документации на строительство межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для Свечинского муниципального округа и Шабалинского района | министерство охраны окружающей среды Кировской области | 2022 – 2023 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |  |  |
| 2.1.2 | Строительство межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для Свечинского муниципального округа и Шабалинского района | министерство охраны окружающей среды Кировской области | 2021 – 2023 | 146,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,39 | обеспечение размещения отходов в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 2.2 | Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Центральный») | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2023 – 2029 | 2 309,4 | 2 283,5 (инфра-структур-ный бюджет-ный кредит) | 25,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проектирование и строительство мусоросортировочного завода и объекта утилизации твердых коммунальных отходов в составе комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Центральный») | министерство строительства Кировской области | 2023 – 2026 | 2 309,4 | 2 283,5 (инфра-структур-ный бюджет-ный кредит) | 25,9 | 0,0 | 0,0 | обеспечение обработки и утилизации отходов в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 2.3 | Объект размещения отходов «Центральный» | министерство строительства Кировской области | 2025 – 2029 | 462,5 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 434,5 |  |  |
| 2.3.1 | Проектирование объекта размещения отходов «Центральный» | министерство строительства Кировской области | 2025 – 2027 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3.2 | Строительство объекта размещения отходов «Центральный» | министерство строительства Кировской области | 2027 – 2029 | 434,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 434,5 | обеспечение размещения отходов в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 2.4 | Введение линии производства RDF – топлива в составе комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Центральный») | министерство охраны окружающей среды Кировской области | 2028 – 2029 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 2.4.1 | Разработка проектной документации «Строительство линии производства RDF – топлива в составе комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Центральный»)» | министерство охраны окружающей среды Кировской области | 2028 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |  |  |
| 2.4.2 | Строительство линии производства RDF – топлива в составе комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Центральный») | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2029 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | обеспечение обработки отходов в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 2.5 | Разработка проектной документации на строительство подъездной автомобильной дороги к комплексному объекту по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Центральный») | министерство строительства Кировской области | 2025 – 2026 | 1,818 | 0,0 | 1,8 | 0,018 | 0,0 |  |  |
| 2.6 | Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Вятскополянском районе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2023 – 2027 | 1 155,64\*\* | 655,03\*\* | 23,07\*\* | 0,0 | 477,54 |  |  |
| 2.6.1 | Проектирование комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Вятскополянском районе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2023 – 2025 | 16,45 | 0,0 | 16,45 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.6.2 | Строительство комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Вятскополянском районе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2026 – 2027 | 1 139,19\*\* | 655,03\*\* | 6,62\*\* | 0,0 | 477,54 | обеспечение обработки и размещения отходов в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 2.7 | Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Яранском районе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2023 – 2028 | 1 223,96\*\* | 673,45\*\* | 23,25\*\* | 0,0 | 527,26 |  |  |
| 2.7.1 | Проектирование комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Яранском районе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2023 – 2025 | 16,45 | 0,0 | 16,45 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.7.2 | Строительство комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Яранском районе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2026 – 2028 | 1 207,51\*\* | 673,45\*\* | 6,8\*\* | 0,0 | 527,26 | обеспечение обработки и размещения отходов в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 2.8 | Мусоросортировочная станция в Шабалинском районе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области,  министерство строительства Кировской области | 2024 – 2027 | 731,11\*\* | 396,0\*\* | 18,48\*\* | 0,0 | 316,63 |  |  |
| 2.8.1 | Проектирование мусоросортировочной станции в Шабалинском районе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области,  министерство строительства Кировской области | 2023 – 2024 | 14,48 | 0,0 | 14,48 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.8.2 | Строительство мусоросортировочной станции в Шабалинском районе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области,  министерство строительства Кировской области | 2026 – 2027 | 716,63\*\* | 396,0\*\* | 4,0\*\* | 0,0 | 316,63 | обеспечение обработки отходов в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 2.9 | Мусоросортировочная станция в Лузском муниципальном округе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2023 – 2027 | 791,53\*\* | 431,32\*\* | 19,34\*\* | 0,0 | 340,87 |  |  |
| 2.9.1 | Проектирование мусоросортировочной станции в Лузском муниципальном округе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2023 – 2024 | 14,98 | 0,0 | 14,98 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.9.2 | Строительство мусоросортировочной станции в Лузском муниципальном округе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2026 – 2027 | 776,55\*\* | 431,32\*\* | 4,36\*\* | 0,0 | 340,87 | обеспечение обработки отходов в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 2.10 | Мусоросортировочная станция в Омутнинском районе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2027 – 2029 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |  |
| 2.10.1 | Проектирование мусоросортировочной станции в Омутнинском районе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2027 – 2028 | 18,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,71 |  |  |
| 2.10.2 | Строительство мусоросортировочной станции в Омутнинском районе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2028 – 2029 | 481,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481,29 | обеспечение обработки отходов в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 2.11 | Мусоросортировочная станция в Зуевском районе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2027 – 2029 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |  |
| 2.11.1 | Проектирование мусоросортировочной станции в Зуевском районе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2027 – 2028 | 18,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,71 |  |  |
| 2.11.2 | Строительство мусоросортировочной станции в Зуевском районе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2028 – 2029 | 481,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481,29 | обеспечение обработки отходов в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 2.12 | Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Нолинском районе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2028 – 2029 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 |  |  |
| 2.12.1 | Проектирование комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Нолинском районе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2027 – 2028 | 54,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,31 |  |  |
| 2.12.2 | Строительство комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Нолинском районе Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2028 – 2029 | 1 045,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 045,69 | обеспечение обработки, размещения и утилизации отходов в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 2.13 | Проектирование и строительство инсинератора г. Луза Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2027 – 2029 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |  |  |
| 2.13.1 | Проектирование инсинератора г. Луза Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2027 – 2028 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  |  |
| 2.13.2 | Строительство инсинератора г. Луза Кировской области | министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области | 2028 – 2029 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | обеспечение обработки отходов в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 3 | Задача «Ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и свалок твердых бытовых отходов на территории Кировской области, включенных в перечень свалок твердых бытовых отходов, подлежащих рекультивации | министерство охраны окружающей среды Кировской области | 2019 – 2030 | 845,87 | 0,0 | 91,56 | 754,31 | 0,0 |  |  |
| 3.1.1 | Выявление объектов накопленного экологического вреда окружающей среде и принятие мер по включению выявленных объектов в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | министерство охраны окружающей среды Кировской области | 2019 – 2024 | х | х | х | х | х | направление заявок о включении выявленных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |  |
| 3.1.2 | Выполнение работ по разработке проектной документации «Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности в  пгт. Верхошижемье Верхошижемского района (Кировская области)» | администра-ция Верхошижем-ского района Кировской области\* | 2025 | 5,26 | 0,0 | 5,0 | 0,26 | 0,0 |  |  |
| 3.1.3 | Выполнение работ по «Рекультивации несанкционированной свалки на открытой местности в  пгт. Верхошижемье Верхошижемского района (Кировская область)» | администра-ция Верхошижем-ского района Кировской области\* | 2026 – 2027 | 43,03 | 0,0 | 42,6 | 0,43 | 0,0 | предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот |  |
| 3.1.4 | Выполнение работ по разработке проектной документации «Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности, Арбажский муниципальный округ,  пгт. Арбаж, Кировская область» | администра-ция Арбажского муниципаль-ного округа Кировской области\* | 2025 | 4,2 | 0,0 | 4,0 | 0,2 | 0,0 |  |  |
| 3.1.5 | Выполнение работ по «Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности, Арбажский муниципальный округ,  пгт. Арбаж, Кировская область» | администра-ция Арбажского муниципаль-ного округа Кировской области\* | 2027 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот |  |
| 3.1.6 | Выполнение работ по разработке проектной документации: «Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности в 1,3 км южнее г. Зуевка, Зуевский район (Кировская область)» | администра-ция Зуевского района Кировской области\* | 2025 | 5,5 | 0,0 | 5,2 | 0,3 | 0,0 |  |  |
| 3.1.7 | Выполнение работ по «Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности в 1,3 км южнее г. Зуевка, Зуевский район (Кировская область)» | администра-ция Зуевского района Кировской области\* | 2028 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот |  |
| 3.1.8 | Выполнение работ по разработке проектной документации «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов для пгт Лебяжье (Кировская области)» | администра-ция Лебяжского муниципаль-ного округа Кировской области\* | 2024 – 2025 | 5,26 | 0,0 | 5,0 | 0,26 | 0,0 |  |  |
| 3.1.9 | Выполнение работ по «Рекультивации полигона твердых отходов для пгт Лебяжье (Кировская область)» | администра-ция Лебяжского муниципаль-ного округа Кировской области\* | 2026 – 2027 | 26,12 | 0,0 | 25,86 | 0,26 | 0,0 | предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот |  |
| 3.1.10 | Выполнение работ по разработке проектной документации: «Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности, пгт Свеча, Свечинский муниципальный округ (Кировская область, кадастровый номер земельного участка 43:29:320434:285)» | администра-ция Свечинского муниципаль-ного округа Кировской области\* | 2025 | 4,1 | 0,0 | 3,9 | 0,2 | 0,0 |  |  |
| 3.1.11 | Выполнение работ по «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов в Свечинском муниципальном округе Кировской области» | администра-ция Свечинского муниципаль-ного округа Кировской области)\* | 2028 | 83,7 | 0,0 | 0,0 | 83,7 | 0,0 | предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот |  |
| 3.1.12 | Выполнение работ по разработке проектной документации «Рекультивация свалки ТКО, Кировская область, Пижанский муниципальный округ,  пгт. Пижанка (Кировская область, на земельном участке с кадастровым номером 43:26:331601:351)» | администра-ция Пижанского муниципаль-ного округа Кировской области\* | 2027 – 2029 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 |  |  |
| 3.1.13 | Рекультивация свалки твердых бытовых отходов в Пижанском муниципальном округе Кировской области | администра-ция Пижанского муниципаль-ного округа Кировской области\* | 2029 – 2030 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот |  |
| 3.1.14 | Выполнение работ по разработке проектной документации «Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности в д. Пасегово, Белохолуницкий район (Кировская область, в границах кадастрового квартала 43:03:350501)» | администра-ция Белохолуниц-кого района Кировской области\* | 2027 – 2029 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.15 | Выполнение работ по «Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности в  д. Пасегово, Белохолуницкий район (Кировская область, в границах кадастрового квартала 43:03:350501)» | администра-ция Белохолуниц-кого района Кировской области\* | 2029 – 2030 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот |  |
| 3.1.16 | Выполнение работ по разработке проектной документации «Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности, д. Зимник, Кильмезского района (Кировская область, на земельном участке с кадастровым номером 43:11:371004:278)» | администра-ция Кильмезского района Кировской области\* | 2027 – 2029 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 |  |  |
| 3.1.17 | Выполнение работ по «Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности, д. Зимник, Кильмезского района (Кировская область, на земельном участке с кадастровым номером 43:11:371004:278)» | администра-ция Кильмезского района Кировской области\* | 2029 – 2030 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот |  |
| 3.1.18 | Выполнение работ по разработке проектной документации «Рекультивация полигона ТБО, Куменское городское поселение, Куменский район (Кировская область, кадастровый номер земельного участка 43:14:340127:598)» | администра-ция Куменского района Кировской области\* | 2027 – 2029 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 |  |  |
| 3.1.19 | Выполнение работ по «Рекультивация полигона ТБО, Куменское городское поселение, Куменский район (Кировская область, кадастровый номер земельного участка 43:14:340127:598)» | администра-ция Куменского района Кировской области\* | 2029 – 2030 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот |  |
| 3.1.20 | Выполнение работ по разработке проектной документации «Рекультивация свалки ТКО, Кировская область, Лебяжский муниципальный округ,  д. Михеевщина (Кировская область, в кадастровом квартале 43:15:440801)» | администра-ция Лебяжского муниципаль-ного округа Кировской области\* | 2027 – 2029 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.21 | Выполнение работ по «Рекультивация свалки ТКО, Кировская область, Лебяжский муниципальный округ,  д. Михеевщина (Кировская область, в кадастровом квартале 43:15:440801)» | администра-ция Лебяжского муниципаль-ного округа Кировской области\* | 2029 – 2030 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот |  |
| 3.1.22 | Выполнение работ по разработке проектной документации: «Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности, в 500 м юго-восточнее п. Аркуль, Нолинского района (Кировская область, в границах кадастрового квартала 43:35:510901:928)» | администра-ция Нолинского района Кировской области\* | 2027 – 2029 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 |  |  |
| 3.1.23 | Выполнение работ по «Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности, в 500 м юго-восточнее п. Аркуль, Нолинского района (Кировская область, в границах кадастрового квартала 43:35:510901:928)» | администра-ция Нолинского района Кировской области\* | 2029 – 2030 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот |  |
| 3.1.24 | Выполнение работ по разработке проектной документации «Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности,  пгт. Мирный, Оричевский район (Кировская область, на земельном участке с кадастровым номером 43:24:380313:161, в границах кадастрового квартала 43:24:380313)» | администра-ция Оричевского района Кировской области\* | 2027 – 2029 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.25 | Выполнение работ по «Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности,  пгт. Мирный, Оричевский район (Кировская область, на земельном участке с кадастровым номером 43:24:380313:161, в границах кадастрового квартала 43:24:380313)» | администра-ция Оричевского района Кировской области\* | 2029 – 2030 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот |  |
| 3.1.26 | Выполнение работ по разработке проектной документации «Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности,  д. Володины, Орловский район (Кировская область, на земельном участке с кадастровым номером 43:25:390719:80 (входит в состав единого землепользования 43:25:000000:136)» | администра-ция Орловского района Кировской области\* | 2027 – 2029 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 |  |  |
| 3.1.27 | Выполнение работ по «Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности,  д. Володины, Орловский район (Кировская область, на земельном участке с кадастровым номером 43:25:390719:80 (входит в состав единого землепользования 43:25:000000:136)» | администра-ция Орловского района Кировской области\* | 2029 – 2030 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот |  |
| 3.2 | Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | министерство охраны окружающей среды Кировской области | 2019 – 2030 | 214,7 | 0,0 | 136,2 | 78,5 | 0,0 |  |  |
| 3.2.1 | Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на ликвидацию свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | министерство охраны окружающей среды Кировской области | 2019 – 2030 | 143,4 | 0,0 | 136,2 | 7,2 | 0,0 | предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот;  ликвидация 43 свалок бытовых (коммунальных) отходов в 2023 году, ликвидация 34 свалок бытовых (коммунальных) отходов в 2024 году |  |
| 3.2.2 | Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, в соответствии с графиком и планом природоохранных мероприятий за счет окрашенных платежей | министерство охраны окружающей среды Кировской области | 2022 – 2030 | 71,3 | 0,0 | 0,0 | 71,3 | 0,0 | предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот |  |
| 3.3 | Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда Кировской области | министерство лесного хозяйства Кировской области | 2022 – 2030 | 39,26 | 0,0 | 39,26 | 0,0 | 0,0 | снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду |  |
| 3.4 | Проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролирующими лицами (выездные обследования, осмотры территорий) с целью выявления мест несанкционированного размещения отходов с дальнейшим мониторингом их ликвидации | министерство охраны окружающей среды Кировской области | 2019 – 2030 | х | х | х | х | х | снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду |  |
| 3.5 | Осуществление контроля за ликвидацией мест несанкционированного размещения отходов | министерство охраны окружающей среды Кировской области | 2019 – 2030 | х | х | х | х | х | снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду |  |
| 3.6 | Ведение регионального реестра мест несанкционированного размещения отходов | министерство охраны окружающей среды Кировской области | 2019 – 2030 | х | х | х | х | х | внесение записей в региональный реестр мест несанкционированного размещения отходов |  |
| 3.7 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | органы местного самоуправле-ния\* | 2025 – 2030 | 282,87 | 0,0 | 0,0 | 282,87 | 0,0 | снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду |  |
| 4 | Задача «Информирование населения Кировской области по вопросам обращения с отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация постоянного информирования граждан по вопросам обращения с отходами | министерство охраны окружающей среды Кировской области | 2019 – 2030 | х | х | х | х | х | своевременное обеспечение населения информацией в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области |  |
| 4.2 | Организация и проведение экологических акций и мероприятий, связанных с реализацией комплекса мер по реформированию системы обращения с твердыми коммунальными отходами | министерство охраны окружающей среды Кировской области | 2019 – 2030 | х | х | х | х | х | повышение экологической культуры населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |  |
| 4.3 | Работа с населением Кировской области в части внедрения раздельного накопления отходов | АО «Куприт»\* | 2024 – 2030 | х | х | х | х | х | проведение просветительских мероприятий для населения по внедрению культуры раздельного сбора отходов |  |

\* Органы и организации, участвующие в реализации Региональной программы по согласованию.

\*\* В случае если средства предусмотрены в федеральном и областном бюджетах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_