Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Кировской области

от 28.10.2025    № 555-П

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта Кировской области «Развитие Кировской
городской агломерации, в том числе транспортная обеспеченность (реновация и увеличение автобусного парка)
и создание комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Центральный»)»

| Наименование инфраструктурного проекта # Кировской области | # Наименование мероприятия (объекта) | # Вид работ | # Срок реализации | # Главный распорядитель бюджетных средств | # Источник финансирования | # Расходы, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | # всего | # 2022 # год | # 2023 # год | # 2024 # год | # 2025 # год | # 2026 # год | # 2027 # год |
| # Развитие Кировской городской агломерации, в том числе транспортная обеспеченность (реновация и увеличение автобусного парка) и создание комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Центральный») | # обновление парка техники акционерного общества «КировПассажирАвто-транс» | # приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования | # 2022 год | # министерство транспорта Кировской области | # всего | # 1 028,2518 | # 1 028,2518 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  |  |  |  | # средства областного бюджета | # 1 028,2518 | # 1 028,2518 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  |  |  |  | # в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | # 1 028,2518 | # 1 028,2518 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | # создание комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Центральный») | # инженерные изыскания, подготовка проектной и рабочей документации, строительство объекта капитального строительства (включая поставку оборудования и материалов) | # 2023 –2026 годы | # министерство строительства Кировской области | # всего | 2 283,5308 | # 0 | # 0 | # 896,6962 | # 1 336,8346 | # 50,0 | # 0 |
|  |  |  |  |  | # средства областного бюджета | 2 283,5308 | # 0 | # 0 | # 896,6962 | # 1 336,8346 | # 50,0 | # 0 |
|  |  |  |  |  | # в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 971,7482 | # 0 | # 0 | # 896,6962 | # 75,052 | # 0 | # 0 |
|  |  |  |  |  | # в том числе за счет казначейского инфраструктурного кредита | 1 311,7826 |  |  |  | # 1 261,7826 | # 50,0 |  |
|  | # строительство многоквартирных жилых домов | # строительство | # 2022 –2027 годы |  | # внебюджетные источники | # 20 961,0 | # 592,0 | # 2 718,0 | # 5 065,0 | # 5 306,0 | # 4 492,0 | # 2 788,0 |

__________