Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Кировской области

от 18.12.2025    № 665-П

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сотовой связи и инфраструктуры высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Кировской области» на 2025 – 2029 годы

ПАСПОРТ
региональной программы «Развитие сотовой связи и инфраструктуры высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Кировской области» на 2025 – 2029 годы

| Ответственный исполнитель Региональной программы | министерство информационных технологий и связи Кировской области |
| --- | --- |
| Соисполнители Региональной программы | министерство транспорта Кировской области; министерство лесного хозяйства Кировской области; министерство юстиции Кировской области; министерство экономического развития Кировской области; министерство внутренней политики Кировской области; министерство здравоохранения Кировской области; министерство социального развития Кировской области; министерство спорта Кировской области; министерство молодежной политики Кировской области; министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; министерство финансов Кировской области; министерство строительства Кировской области; министерство имущественных отношений Кировской области; министерство образования Кировской области; министерство культуры Кировской области; министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; министерство охраны окружающей среды Кировской области; министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области; управление государственной службы занятости населения Кировской области; управление ветеринарии Кировской области; региональная служба по тарифам Кировской области; государственная жилищная инспекция Кировской области; государственная инспекция по техническому надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области; администрация Губернатора и Правительства Кировской области; управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области; управление массовых коммуникаций Кировской области; государственная инспекция строительного надзора Кировской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию) |
| Период реализации Региональной программы | 2025 – 2029 годы |
| Цель Региональной программы | повышение доступности услуг сотовой связи и качественного высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для жителей Кировской области, а также доступности цифровых услуг и сервисов |
| Задача Региональной программы | обеспечение жителей Кировской области доступными услугами сотовой связи и качественным высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Ожидаемый результат реализации Региональной программы | развитие на территории Кировской области инфраструктуры связи и повышение доступности цифровых услуг и сервисов для граждан и бизнеса |
| Объем финансового обеспечения Региональной программы за весь период ее реализации | решение задачи и достижение результата Региональной программы будут осуществляться: в 2025 году – в рамках финансового обеспечения государственной программы Кировской области «Информационное общество»; в 2026 – 2029 годах – в рамках финансового обеспечения государственной программы Кировской области «Цифровизация» |

Реализация мероприятий Региональной программы осуществляется исполнителями мероприятий Региональной программы в пределах их полномочий в соответствии с Региональной программой.

Министерство информационных технологий и связи Кировской области осуществляет организацию исполнения мероприятий Региональной программы, координацию и контроль реализации исполнения мероприятий Региональной программы.

1. Основные положения

Кировская область – это развивающаяся территория с глубокими историческими традициями.

Степень развития цифровых технологий и их использования – важный индикатор уровня социально-экономического развития страны и ее регионов. Выявлена непосредственная связь между уровнем развития цифровых государственных услуг и эффективностью государственных расходов.

Полнота и достоверность данных играют ключевую роль в цифровом государственном управлении и экономике. Использование больших объемов данных на основе платформенных решений и технологий искусственного интеллекта позволит пользователям создавать новые продукты и услуги, а государству повысить эффективность системы управления.

Ценность государства в цифровом будущем во многом будет определяться объемом и качеством данных, которые оно производит и на основе анализа которых будут приниматься соответствующие решения: выбор места проживания и осуществление экономической деятельности. При этом оперирование большими объемами данных и повышение доступности цифровых услуг для граждан невозможно без качественного развития сетевой инфраструктуры.

К 2025 году за счет реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в Российской Федерации создан базовый фундамент дальнейшего развития ИТ-отрасли: обеспечена возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» свыше 90% домохозяйств, 97% абонентов мобильной связи находятся в зоне приема 4G.

В Кировской области:

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и единой сети передачи данных подключено более 1 500 социально значимых объектов;

уровень доступности населению услуг сотовой связи в Кировской области составляет 99%;

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством мобильного или проводного доступа имеется у 98% населения Кировской области.

Однако в целях обеспечения эффективности цифровизации государственных услуг и сервисов и улучшения качества жизни граждан необходимо обеспечить дальнейшее повышение доступности качественных услуг связи.

В Кировской области имеется около 1 400 населенных пунктов, у жителей которых отсутствует качественный доступ к услугам сотовой связи и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общее количество жителей в указанных населенных пунктах составляет
28 тыс. человек.

Порядка 16% автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения не обеспечено услугами голосовой связи, 59% автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения не обеспечено возможностью доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Основной проблемой является низкая заинтересованность операторов связи в предоставлении доступных и качественных услуг сотовой связи в малочисленных населенных пунктах и на участках автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения по следующим причинам:

малая численность проживающего в населенном пункте населения;

большая доля сезонно проживающего в населенном пункте населения (преимущественно в летний период);

низкая плотность расположения населенных пунктов на севере Кировской области и, как следствие, значительные расстояния между ними, не обеспеченные энергетической и сетевой (передача данных) инфраструктурой;

низкая плотность движения транспортных средств на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения;

отсутствие транспортной и энергетической инфраструктуры, требуемой для создания инфраструктуры связи.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Региональной программы, цель и задача Региональной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Региональной программы сформированы на основе положений:

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2036 года, утвержденной распоряжением Правительства Кировской области от 25.11.2024 № 301 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2036 года».

Основной целью Региональной программы является повышение доступности услуг сотовой связи и качественного высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для жителей Кировской области, а также доступности цифровых услуг и сервисов.

Для достижения поставленной цели должна быть решена задача по обеспечению жителей Кировской области доступными услугами сотовой связи и качественным высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок реализации Региональной программы – 2025 – 2029 годы.

## 3. Механизм реализации Региональной программы

В целях решения задачи Региональной программы необходима реализация мероприятий в соответствии с перечнем мероприятий по реализации Региональной программы согласно приложению.

## 4. Ресурсное обеспечение Региональной программы

Решение задачи и достижение результата реализации Региональной программы будут осуществляться в 2025 году в рамках финансового обеспечения государственной программы Кировской области «Информационное общество», в 2026 – 2030 годах – в рамках финансового обеспечения государственной программы Кировской области «Цифровизация».

5. Целевые показатели Региональной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя Региональной программы | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение целевого показателя Региональной программы по годам |  |  |  |  | Признак возрастания (убывания) | Нарастающий итог (да (нет) | Участие муниципально-го образования Кировской области (да (нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |  |
| 5.1 | Доля населенных пунктов Кировской области, в которых имеется постоянно проживающее население, обеспеченных доступными услугами сотовой связи и качественным высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от общего количества населенных пунктов Кировской области | % | 54,4 | 2024 | 55,98 | 57,03 | 59,66 | 63,17 | 66,15 | возрастающий | нет | да |
| 5.2 | Доля покрытия автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения, обеспеченных доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в стандарте LTE, от общего количества дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения | % | 54,3 | 2024 | 54,3 | 56,72 | 69,15 | 84,08 | 100,00 | возрастающий | нет | да |
| 5.3 | Доля зданий общеобразовательных организаций, обеспеченных локально-вычислительными сетями, в том числе с использованием технологии Wi-Fi, от общего количества зданий общеобразовательных организаций | % | 0 | 2024 | 0,8 | 11,48 | 29,67 | 64,75 | 100,00 | возрастающий | нет | да |
| 5.4 | Доля объектов социальной инфраструктуры, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством волоконно-оптических линий связи, от общего количества объектов социальной инфраструктуры, не обеспеченных доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 0 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 25,06 | 66,29 | 100,00 | возрастающий | нет | да |
| 5.5 | Доля зарегистрированных пользователей, использующих сервисы федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей Единого портала | % | 70 | 2024 | 72 | 74 | 75 | 76 | 78 | возрастающий | нет | да |

_________________

Приложение

к Региональной программе

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по реализации Региональной программы

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Единица измерения | Период реализации Региональной программы |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемый результат (комментарии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | всего |  |  |
| 1 | Обеспечение населенных пунктов Кировской области, участков автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения, точек роста сотовой связью, доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение услугами сотовой связи и мобильным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» населенных пунктов Кировской области, участков автомобильных | единиц | 45 | 20 | 145 | 160 | 149 | 519 | министерство информационных технологий и связи Кировской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию) | построены базовые станции сотовой связи в 335 населенных пунктах Кировской области и на 184 участках вдоль автомобильных дорог общего пользования Кировской |

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Единица измерения | Период реализации Региональной программы |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемый результат (комментарии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | всего |  |  |
|  | дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения и иных объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  | области регионального или межмуниципального значения |
| 2 | Обеспечение общеобразовательных организаций качественным высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание локально-вычислительных сетей, в том числе с использованием точек доступа Wi-Fi, в общеобразовательных организациях | единиц | 5 | 67 | 114 | 220 | 221 | 627 | министерство информационных технологий и связи Кировской области; министерство образования Кировской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию) | все 627 зданий общеобразовательных организаций обеспечены локально-вычислительными сетями и оснащены точками доступа Wi-Fi |
| 3 | Подключение объектов социальной инфраструктуры к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством волоконно-оптических линий связи, а также создание инфраструктуры волоконно-оптических линий связи в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | населенных пунктах Кировской области для подключения домохозяйств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подключение объектов социальной инфраструктуры к сетям передачи данных посредством строительства волоконно-оптических линий связи | единиц | 0 | 0 | 310 | 510 | 417 | 1 237 | министерство информационных технологий и связи Кировской области; министерство образования Кировской области; министерство культуры Кировской области; министерство социального развития Кировской области; министерство здравоохранения Кировской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию) | подключены к сетям передачи данных посредством строительства волоконно-оптических линий связи 1 237 социально значимых объектов (дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования, библиотеки, музеи, культурно-досуговые учреждения, организации отдыха детей и их оздоровления, учреждения здравоохранения и социальной защиты населения) |
| 3.2 | Строительство волоконно-оптических линий связи для организации высокоскоростных каналов доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в населенных пунктах Кировской области | единиц | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 34 | министерство информационных технологий и связи Кировской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию) | построены локальные волоконно-оптические линии связи в 34 населенных пунктах Кировской области; обеспечена возможность подключения 51,7 тыс. домохозяйств к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 4 | Организация точек доступа Wi-Fi в общественных местах, социально значимых объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование социально значимых объектов и общественных мест точками доступа Wi-Fi | единиц | 0 | 0 | 33 | 33 | 31 | 97 | министерство информационных технологий и связи Кировской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию) | установлена 271 точка доступа Wi-Fi в 97 социально значимых объектах и общественных местах |
| 5 | Обучение граждан цифровым навыкам, правилам безопасного использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Цифровое консультирование граждан в Кировском областном государственном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | человек | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 175 000 | министерство информационных технологий и связи Кировской области; Кировское областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | в офисах Кировского областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» оказана помощь 175 тыс. заявителей в получении электронных услуг с использованием федеральной государственной информационной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) |
| 5.2 | Повышение цифровой грамотности среди лиц старшего возраста и незащищенных категорий граждан | человек | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | министерство информационных технологий и связи Кировской области; Кировское областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | волонтерами – студентами региональных высших учебных заведений и средних специальных образовательных организаций в рамках мероприятия проведено обучение навыкам цифровой грамотности организованных групп лиц в количестве не менее 5 тыс. человек из числа лиц старшего возраста и незащищенных категорий граждан |
| 6 | Организация предоставления жителям Кировской области государственных и муниципальных услуг в электронном виде, проактивно, с реализацией принципов клиентоцентричности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение увеличения количества запросов на получение массовых социально значимых услуг, предоставляемых в | тыс. единиц | 120 | 130 | 135 | 140 | 145 | 670 | министерство информационных технологий и связи Кировской области; исполнительные органы Кировской области; | обеспечен ежегодный рост количества запросов на получение массовых социально значимых услуг, предоставляемых в |
|  | электронной форме через Единый портал |  |  |  |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию) | электронной форме через Единый портал, за счет предоставления гражданам не менее 100 видов региональных и муниципальных услуг |
| 7 | Цифровая трансформация государственного управления, взаимодействия бизнеса и власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение увеличения количества показателей в информационно-аналитической системе ситуационного центра Губернатора Кировской области, по которым осуществляется мониторинг деятельности исполнительных органов Кировской области | единиц | 900 | 300 | 200 | 100 | 100 | 1600 | министерство информационных технологий и связи Кировской области; исполнительные органы Кировской области | осуществлен мониторинг и анализ деятельности исполнительных органов Кировской области по 1 600 ключевым показателям деятельности 28 исполнительных органов Кировской области |

____________