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Приложение 
к постановлению Правительства

Кировской области

от 28.07.2026    № 379-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в перечне объектов капитального строительства дорожного хозяйства государственной собственности 
Кировской области в 2022 – 2030 годах

	№ 
п/п
	Наименование объекта капитального строительства дорожного хозяйства государственной собственности Кировской области
	Цель предоставления бюджетных инвестиций
	Направле-ние инвестиро- вания
	Мощность объекта капитально-го строитель-ства дорожного хозяйства государст-венной собственно-сти Кировской области, подлежаще-го вводу в эксплуата-цию
	Срок ввода объекта капитально-го строитель-ства дорожного хозяйства государст-венной собственно-сти Кировской области в эксплуа-тацию
	Сметная стоимость объекта капитального строительства дорожного хозяйства государст-венной собственно-сти Кировской области в ценах соответ-ствующих лет (тыс. рублей)
	Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	10
	Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск 

с подъездами:

к пгт Опарино, 

к пос. Альмеж, 

к пос. Скрябино, участок 
Пинюг – Скрябино в Кировской области
	обеспечение круглогодичной транспортной связи на участке Пинюг – Скрябино автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск
	рекон-струкция
	16,1 км
	2026 год
	1 435 279,3
	
	
	14 398,0
	395 500,0
	1 025 381,3
	
	
	
	

	10.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	14 398,0
	
	
	
	
	
	

	10.2
	Проектно-изыскательские работы по формированию и кадастровому учету земельных участков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	386,5
	
	
	
	

	10.3
	Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги
	
	
	
	
	
	
	
	
	395 500,0
	1 024 994,8
	
	
	
	

	20
	Строительство автомобильной дороги Шаваржаки – граница Республики Марий Эл в Советском районе Кировской области
	соединение автомобильных дорог с твердым покрытием и обеспечение устойчивого сообщения с Республикой Марий Эл 
	строи-тельство
	5,455 км
	2027 год
	789 421,2
	
	
	5 735,0
	
	29 101,5
	754 584,7
	
	
	

	20.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	5 735,0
	
	
	
	
	
	

	20.2
	Изготовление технического 
плана
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,0
	
	
	

	20.3
	Подготовка территории к строительству и выполнение других работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	645,6
	
	
	
	

	20.4
	Выполнение работ по строительству автомобильной дороги
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 455,9
	754 524,7
	
	
	

	
	Итого
	изготовление технического плана 
	
	
	
	
	
	50,0
	
	
	55,0
	60,0
	
	55,0
	100,0

	
	
	корректировка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 000,0
	

	
	
	разработка проектной документации
	
	
	
	
	3 695,2
	25 518,9
	116 449,2
	88 426,3
	
	
	48 000,0
	335 000,0
	

	
	
	проектно-изыскательские работы по формированию и кадастровому учету земельных участков
	
	
	
	
	300,0
	
	
	354,9
	386,5
	
	
	
	

	
	
	подготовка территории к строительству 
и выполнение других работ
	
	
	
	
	
	24 967,9
	13 356,4
	
	645,6
	
	
	
	

	
	
	выполнение работ по строительству и реконструкции 
	
	
	
	
	10 000,0
	93 434,2
	349 975,0
	1 599 061,0
	1 478 896,4
	1 401 974,6
	1 904 675,2
	9 406 169,5
	28 387 702,48

	
	
	подготовка территории к реконструкции и выполнение других работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 500,0
	11 500,0
	
	
	


________
